Министерство строительства

и территориального развития

Мурманской области

Доклад

о результатах деятельности в 2011 году

и основных направлениях деятельности

на 2012-2014 годы

2011

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

I. Основные результаты деятельности в 2011 году	4

Цель 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.	6

Цель 2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.	14

II. Основные направления деятельности в 2012-2014 годах	28

Цель 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.	28

Цель 2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.	32

Цель 3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах.	34

Приложение № 1. Стратегическая цель, тактические цели, тактические задачи и показатели их достижения	38

Приложение № 2. Показатели решения задач долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых Министерством строительства и территориального развития Мурманской области	41

Приложение № 3. Показатели решения задач ведомственных и аналитической ведомственной целевых программ	46

Приложение № 4. Распределение ассигнований областного бюджета, администрируемых Министерством, по целевым программам	48

# Введение

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 07.11.2011 № 562-ПП «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области».

Доклад составлен с учетом положений постановления Правительства Мурманской области от 30.06.2009 N 278-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области" в редакции от 21.03.2012 N 117-ПП) и модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов государственной власти (утверждена распоряжением Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП, в редакции от 22.12.2011 № 485-РП).

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Министерство), является исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по формированию государственной политики Мурманской области и реализации государственной политики, а также по нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищной сфере, функции по контролю (надзору) в этих сферах деятельности, за исключением жилищной, а также функции по оказанию государственных услуг.

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством спорта, туризма и молодежной политики  Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными коммерческими и некоммерческими организациями.

Кроме того, Министерство осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных организаций: государственного областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Мурманской области», государственного областного автономного учреждения «Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области», открытого акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области».

# I. Основные результаты деятельности в 2011 году

Деятельность Министерства направлена на содействие в достижении тактической цели утвержденной модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманской области - обеспечение население региона качественным, комфортным и доступным жильем. Исходя из этого сформированы 3 ведомственных цели:

1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.

2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах.

Кроме того, Министерство является государственным заказчиком по мероприятиям долгосрочных целевых программ в части строительства, реконструкции и проектирования.

В анализируемом периоде объёмы работ и услуг, выполненные по виду экономической деятельности «Строительство», превысили уровень 2010 года в трёх регионах Северного района и по России в целом. Снижение темпов строительства отмечено в Архангельской области, Республике Карелии и Ненецком автономном округе.

Объёмы и индексы физического объёма работ и услуг, выполненных

по виду деятельности «Строительство» в 2011 году

В Мурманской области по сравнению с 2010 годом объёмы строительства выросли на 27,4 % и составили 21708,4 млн. руб. Рост произошел за счет увеличения объёмов работ строительного характера на объектах ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Апатит», на строительстве ГОК «Олений Ручей», уникальной стационарной ледостойкой нефтяной платформы «Приразломная».

|  |  |  |  |  |  | Справочно: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  |  | 2011 в % к 2010 |  | 2010 в % к 2009 |  |
|  | Мурман- | Россий- | Мурман- |  | Россий- | Мурман- | Россий- |
|  | ская | ская Фе- | ская |  | ская Фе- | ская | ская Фе- |
|  | область | дерация | область |  | дерация | область | дерация |
| Объем работ, выполненных по виду |  |  |  |  |  |  |  |
| экономической деятельности «Строи- |  |  |  |  |  |  |  |
| тельство», млрд.руб. | 21,7 | 5061,8 | 127,4 |  | 105,1 | 89,6 | 103,5 |

Строительный комплекс в Мурманской области развивается нестабильно. Отчасти это связано с высокой стоимостью строительства в регионе (сказываются климатические и рельефные особенности области), небольшим объемом инвестиций, направляемых на строительство, неплатежеспособностью заказчиков, недостатком оборотных средств, постоянно растущей стоимостью строительных материалов и конструкций.

На 01.01.2012 года в строительном комплексе действовано 1824 строительных организации (указавших в качестве основного вид экономической деятельности «Строительство»).

## Цель 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.

Стратегической целью жилищной политики региона является формирование рынка доступного жилья путем создания эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с одной стороны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, с другой стороны, участие государства для обеспечения жильем определенных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке (малоимущие граждане, молодые семьи, инвалиды).

Данные по вводу в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2011 году в областях и республиках Северного района представлены в таблице:

| Республика, область | Ввод в действие жилых домов |  | Удельный вес в общем объёме жилищного строительства регионов Северного района, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.кв.метров общей площади | в % к 2010 году |  |
| Мурманская | 23,2 | 82,0 | 2,2 |
| Вологодская | 414,1 | 101,0 | 41,0 |
| Архангельская | 280,1 | 97,2 | 27,7 |
| Ненецкий автономный округ | 28,1 | 66,4 | 2,8 |
| Карелия | 178,8 | 125,4 | 17,7 |
| Коми | 115,3 | 143,7 | 11,4 |
| Справочно: Россия | 62263,9 | 106,6 | х |

В 2011 году в Мурманской области введено 23,2 тыс. кв. метров жилых домов, на 18,0 % меньше, чем в 2010 году. Её доля в общем объёме построенного в регионах Северного района жилья самая низкая – 2,2 %.

По данным Мурманстата численность населения Мурманской области к 2013 году сократится, общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя области, должна достигнуть среднего значения 24,8 кв.м. В то же время имеющийся жилищный фонд по своим качественным характеристикам не удовлетворяет потребности человека в жилье.

На решение проблемы обеспечения населения Мурманской области качественными жилищными условиями  направлена реализация долгосрочной целевой программой «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы.

Достижение данной цели требует решения следующих тактических задач:

1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов по предоставлению земельных участков под жилищное строительство, в том числе под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой.

2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

3. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного, жилья экономического класса, обеспечение соответствия объемов жилищного фонда области потребностям населения, формирование арендного сектора жилья.

4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем.

5. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса, в т.ч. с целью применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности.

6. Совершенствование системы ценообразования в сфере жилищного строительства.

1.1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов по предоставлению земельных участков под жилищное строительство, в том числе под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой.

Основной проблемой в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков и бюрократической системой предоставления земельных участков является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства основана на формировании организациями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов.

Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных площадок для жилищного строительства.

Органы местного самоуправления области, как правило, не имеют комплексных планов развития систем коммунальной инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жилищного, промышленного, иных видов строительства.

В подавляющем большинстве городов отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.

Долгосрочной целевой программой «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы предусмотрено оказание финансовой помощи муниципальным образованиям, осуществляющим жилищное строительство на земельных участках комплексного освоения территорий. В программу включено 9 участков комплексной застройки в муниципальных образованиях г.г. Полярные Зори, Мончегорск, Мурманск.

На 2011 год были предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по обеспечению коммунальной инфраструктурой земельных участков, на проектирование и проведении экспертиз. Заявки на получение данной субсидии от муниципальных образований не поступили.

1.2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

В настоящее время в Мурманской области строительство нового жилья может производиться в основном за счет привлеченных средств, среди которых первое место занимают средства граждан и кредиты банков. Однако лишь достаточно обеспеченные граждане имеют возможность вкладывать средства в строительство нового жилья или покупать квартиры, построенные с привлечением кредитов банков строительными организациями. Аналогичная проблема существует и на вторичном рынке жилья, поскольку цены на квартиры превышают покупательную способность большинства жителей области. Это происходит вследствие роста рыночных цен в условиях недостаточного предложения на первичном рынке.

Для решения указанных проблем необходимо использовать современные финансовые инструменты, позволяющие консолидировать средства различных инвесторов, а также развивать ипотечное жилищное кредитование с использованием в качестве залога приобретаемое или уже имеющееся в собственности жилье.

Для развития и последующего широкого внедрения ипотечного жилищного кредитования Правительством Российской Федерации было создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», в основную задачу которого входит рефинансирование (выкуп) выданных первичными кредиторами ипотечных жилищных кредитов за счет средств, привлекаемых путем размещения ценных бумаг на российском фондовом рынке.

По состоянию на 01.01.2012 ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области» выдало 268 ипотечных займов на общую сумму 313 млн.рублей, рефинансировало 253 закладных на общую сумму 287 млн.рублей.

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов жителям Мурманской области по состоянию на 01.01.2012 по данным ЦБ РФ составил 2946 млн.рублей (2218 ипотечных жилищных кредитов).

По направлению «Реструктуризация ипотечных кредитов для лиц, потерявших работу» ОАО «АИЖК Мурманской области» принята и реализуется программа, направленная на реструктуризацию возможной к возникновению у заемщика задолженности по взятому ипотечному жилищному кредиту.

1.3. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного, жилья экономического класса, обеспечение соответствия объемов жилищного фонда области потребностям населения, формирование арендного сектора жилья.

- Сегодня в очереди на получение жилья стоит 11 888 семей.

В январе-декабре 2011 года за счет всех источников финансирования в Мурманской области введено в эксплуатацию жилых помещений общей площадью 22656 кв. м (многоквартирные дома – 9552 кв.м, малоэтажные дома – 8851 кв.м; ИЖС – 4252,6 кв.м), в том числе:

- один 40-квартирный дом площадью 1780 кв.м в г.Мончегорске;

- многоквартирный дом в г.	Мурманске – 1911 кв.м;

- многоквартирный дом в г.Апатиты – 4535 кв.м;

- реконструкция нежилого здания под общежитие для студентов общей жилой площадью – 1326 кв.м;

- два малоэтажных дома в г.Кандалакша общей площадью жилых помещений 1917 кв.м;

- малоэтажная застройка (20 коттеджей) в г.Мурманске общей площадью жилых помещений 6934 кв.м;

- 24 индивидуальных жилых домов общей площадью 4777,0 кв.м по области.

Объем инвестиций областного бюджета, предусмотренных в 2011 году на строительство объектов жилищного строительства, в соответствии с Законом Мурманской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» (с изменениями и дополнениями), составил 123000 тыс.рублей. Кроме того по объектам муниципальной собственности было предусмотрено муниципальное софинансирование в размере 17616,5 тыс.рублей.

В рамках ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы осуществлялось:

- строительство 90-квартирного жилого дома по ул.Энергетической в п.Зеленоборский, ввод которого первоначально был запланирован в 2011 году, но в связи с тем, что возникли трудности по присоединению объекта к сетям электроснабжения, дом сдан в марте 2012 года;

- продолжается строительство 75-квартирного дома в г.Заполярный, ввод которого запланирован на 2012 год;

- заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство 90-квартирного социального жилого дома в г.Мурманске по ул.Кирпичной, начать строительство дома запланировано в мае 2012 года.

Освоение за 2011 год составило 116870 тыс.рублей за счет средств областного бюджета (или 95 % от годового лимита), за счет средств муниципального бюджета – 12180,8 тыс.рублей. Профинансировано из областного бюджета за 2011 год 121000 тыс.рублей (или 98 % от общего объема инвестиций), из муниципального бюджета – 14324 тыс.руб.

1.4. Оказание государственной поддержки отдельных категорий граждан в целях обеспечения жильем.

В Мурманской области с 2009 по 2011 год реализовалась долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области» на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 22.08.2008 № 398-ПП/14. В 2011 году 101 молодая семья, проживающая в Мурманской области, получила социальную выплату на приобретение жилья и улучшила жилищные условия.

В рамках данной программы за 2009-2011 годы 218 семей молодых семей получили социальную выплату и улучшили жилищные условия.

1.4.1. Улучшение жилищных условий граждан с использованием государственных жилищных сертификатов.

1093 семьи имеют право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» (введена постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 865).

На учете на переселение из Мурманской области состоит 30644 семей. На их отселение объем государственного финансирования составлял: на 2009 год - 1152,7 млн.рублей, на 2010 год - 812,6 млн.рулей, 2011 год- 828,0 млн.рублей.

По состоянию на 01.01.2012 государственные жилищные сертификаты выданы в количестве 350 шт. на сумму 827,745 млн.рублей.

Всего за периоды 2009-2011 гг. гражданами – получателями сертификатов реализовано:

| Категории | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | шт. | млн. руб. | шт. | млн. руб. | шт. | млн. руб. | шт. |
| Участники аварии на ЧАЭС | 1,4 | 1 | 1,5 | 1 | 0,964 | 1 | 3,864 | 3 |
| Вынужденные переселенцы | 1,4 | 1 | 1,5 | 1 | 0,964 | 1 | 3,864 | 3 |
| Выезжающие с Крайнего Севера | 1064,8 | 524 | 812,6 | 453 | 788,936 | 326 | 2666,34 | 1303 |

Средний размер социальной субсидии на приобретение жилья по одному сертификату составил 2,4 млн. рублей.

Для освоения выделяемых федеральных средств наличия региональной целевой программы не требуется, к полномочиям субъектов РФ законом отнесены вопросы постановки граждан на учет, определение размера субсидии и выдача сертификатов.

Подготовлены и утверждены приказами Министерства строительства и территориального развития административные регламенты:

- по исполнению государственной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей», утвержден приказом Минтерразвития от 25.10.2011 № 174;

- по исполнению государственной услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», утвержден приказом Минтерразвития от 31.01.2012 № 24.

1.4.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению жильем.

1.4.2.1. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 2011 году обеспечение жильем ветеранов ВОВ осуществлялось за счет субвенции, поступившей из федерального бюджета в 2011 году, в размере 2260,6 тыс.руб. и субвенции 2010 года, по состоянию на 01.01.2012 из 81 ветерана ВОВ жильем обеспечено 77 ветеранов, в том числе в 2011 году 13 человек. Из 13 человек получили:

1 - муниципальную квартиру;

11 – единовременную денежную выплату на сумму 10689,840 тыс.руб.(с учетом остатка 2010 года);

1 – ГЖС на сумму 3965,0 тыс.руб.

В декабре выдано на реализацию 1 гарантийное письмо на сумму 1092,6 тыс.рублей.

1.4.2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных образованиях состоит 432 человека. В 2011 году из федерального бюджета на эти цели выделено 9316,3 тыс.рублей, финансовые средства в Мурманскую область поступили в полном объеме, остаток финансовых средств из федерального бюджета 2010 года составлял 1226,1 тыс.руб. В списки включено 19 получателей единовременных денежных выплат, суммарный объем предоставленных им средств составил 10132,02 тыс.руб., тринадцать получателей приобрели жилье, суммарный объем израсходованных средств – 6915,320 тыс.рублей.

Для решения задачи разработаны и действуют:

- Закон Мурманской области от 23.12.2008 № 1057-01-ЗМО «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем»;

- постановление Правительства Мурманской области от 06.04.2009 № 160-ПП «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

1.4.2.3. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы и вставших до 01.01.2005 в органах местного самоуправления Мурманской области на учет для получения жилья.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и вставших до 1 января 2005 года в органах местного самоуправления на учет для получения жилья на территории региона.

На эти цели в бюджет Мурманской области в 2011 году поступило 105862,7 тыс.рублей федеральных средств.

По состоянию на 01.01.2012 уволенным гражданам выдано 25 гарантийных писем о предоставлении ЕДВ на сумму 37619,97 тыс.рублей. За счет средств федерального бюджета гражданами приобретено 851 кв.м. жилья на сумму 24712,59 тыс. рублей. Остаток средств на 01.01.2012 г. составил 81150,85 тыс.рублей.

Необходимая нормативная правовая база, регламентирующая данное направление деятельности, разработана в полном объеме. Правительством Мурманской области приняты:

- Закон Мурманской области от 01.03.2011г.№ 1321-01-ЗМО «О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними членами их семей», которым определен Порядок предоставления гражданам, жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.

- Закон Мурманской области от 12.04.2011 № 1340-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О жилищном фонде Мурманской области», которым внесены изменения в Закон Мурманской области от 11.07.2006 № 782-01-ЗМО «О жилищном фонде Мурманской области» в части предоставления жилых помещений жилищного фонда Мурманской области по договорам социального найма указанной категории граждан.

В развитие Закона Мурманской области от 12.04.2011 № 1340-01-ЗМО разработаны и утверждены:

- Порядок формирования и ведения сводных списков граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц и совместно проживающих с ними членов их семей, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем (постановление Правительства Мурманской области от 10.06.2011 № 288-ПП «Об обеспечении жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц и совместно проживающих с ними членов их семей, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки»);

- Порядок обеспечения жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц и совместно проживающих с ними членов их семей по избранной форме предоставления жилья (постановление Правительства Мурманской области от 18.07.2011 № 356-ПП «О порядке обеспечения жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц и совместно проживающих с ними членов их семей по избранной форме предоставления жилья»).

07.07.2011 проведен аукцион на право заключения договоров аренды 3-х земельных участков, расположенных в г. Мурманске (в районе д.10а по ул.Саши Ковалева, в районе д.№ 6 по ул.Заводская, в районе д.№ 2 по ул.Кирпичная) предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов, в том числе для военных пенсионеров, который был признан несостоявшимся.

1.5. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса, в т.ч. с целью применения в жилищном строительстве новых технологий  и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности

- Одним из мероприятий ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства» является создание благоприятных условий для развития строительного комплекса, в т.ч. с целью применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов,отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности. В рамках Программы предусмотрены следующие мероприятия:

- 1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным организациями стройиндустрии в кредитных организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области, на модернизацию производственной базы.

- 2. Стимулирование инвестиций в жилищное строительство, в том числе через реализацию проектов государственно-частного партнерства.

В 2011 году мероприятия из-за отсутствия заявок не реализовывались.

1.6. Совершенствование системы ценообразования в сфере жилищного строительства.

В 2011 году завершена разработка «Региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области» (утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 01.07.2011 № 334-ПП).

Кроме того, Министерством строительства и территориального развития Мурманской области разработаны, согласованы с Министерством регионального развития Российской Федерации и утверждены территориальные нормативы в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Мурманской области, которые введены в действие с 1 января 2011 года.

Проводится мониторинг стоимости строительных ресурсов для расчета ежеквартальных коэффициентов пересчета  сметной стоимости строительства (индексов) по видам строительства, видам работ к элементам прямых затрат. Ежеквартально утверждаются индексы пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен к элементам прямых затрат по видам работ и видам строительства.

## Цель 2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

- Удельный вес общей площади жилых помещений ветхих и аварийных зданий в настоящее время составляет около 2,3 % всего жилищного фонда.

- Анализ статистических данных по Мурманской области показывает тенденцию к увеличению доли аварийного жилья в общем объеме непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, недостаточность ресурсов, выделяемых муниципальными образованиями на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, сдерживает снос аварийного жилья. На территории Мурманской области проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться особо актуальной.

Переселение граждан, проживающих на территории Мурманской области, из аварийного жилищного фонда является одной из важнейших задач Правительства Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.

Достижение данной цели требует решения следующих задач:

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Мурманской области, признанном аварийным до 1 января 2010 года;

- получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- снос аварийных многоквартирных жилых домов.

2.1. Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Мурманской области, признанном аварийным до 1 января 2010 года.

В областной реестр аварийного жилья, признанного до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу, включено 144 дома, общей площадью 45 882,8 кв. метра. В ходе их расселения требуется переселить 1246 жителей из 596 жилых помещений общей площадью 27 127, 1 кв. метра.

Для решения этой задачи Министерством в 2011 году продолжилась реализация мероприятий следующих региональных программ:

1. «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы» (далее – Программа №1), которая утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 22.03.2010 № 114-ПП, в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.06.2010 № 267-ПП (с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Мурманской области от 14.12.2010 № 557-ПП, 13.05.2011 № 233-ПП и от 03.06.2011 № 279-ПП).

В Программу на расселение включен 31 многоквартирный аварийный дом, общее число расселяемых жителей 242 человека, число расселяемых жилых помещений – 121 квартира, расселяемая общая площалью 5 552,67 кв. метра.

В 2011 году полностью завершены мероприятия по строительству новых домов и приобретению в муниципальную собственность жилых помещений. Всего заключено 242 муниципальных контракта. Мероприятия по расселению полностью завершены в г. Мончегорске, в силу объективных причин в настоящее завершается расселение людей из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях г. Полярные Зори и г.п. Кандалакша. Из 31 дома снесено 5 домов – все в Мончегорске. Снос остальных запланирован до 1 июля 2012 года.

2. «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2012 годы» (далее – Программа № 2), утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 29.09.2010 № 439-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 14.12.2010 № 557-ПП), с изменениями, утвержденными постановлением от 03.06.2011 № 279-ПП.

В рамках Программы планируется переселить 71 семью (131 чел.) из 35 аварийных жилых домов, общая площадь расселяемых жилых помещеий – 2863,3 кв. метра.

В настоящее время в муниципальных образованиях – г. Мончегорск, Кола и г.п. Зеленоборский частными застройщиками осуществляется строительство малоэтажных домов. В г. Мончегорске уже построен 1 малоэтажный дом, однако не заключено ни одного муниципального контракта, в связи с тем, что по объявленной цене в размере 30 000 за один квадратный метр на аукцион не вышло ни одного застройщика, что удлиняет сроки реализации программы.

Министерством области неоднократно прорабатывался вопрос и в настоящее время подготовлены проекты документов о дополнительном финансировании из областного бюджета превышения предельной стоимости квадратного метра до 40 000 рублей. При положительном решении программные мероприятия планируется завершить в полном объеме до 01.08.2012 г. А именно:

- в г.Мончегорске конкурсы на приобретение квартир у застройщика запланированы на апрель-май 2012 года;

- в пос. Зеленоборский – на май 2012 года;

- в г. Кола – не ранее августа 2012 года.

3. «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-2012 годы» (далее – Программа № 3), утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 28.06.2011 № 319-ПП (приложение №8). Запланировано строительство 8 малоэтажных домов.

Строительство домов застройщиками не начато из-за низкой стоимости одного кв. метра (25 200 рублей за 1 кв. метр). В целях установления возможности для проведения мероприятий программы потребуется ее продление сроком не менее, чем на один год, т.е. до конца 2013 года.

- 2.2. Получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- По трем действующим в 2011 году региональным программам поддержка Фонда составила 353 759 125,47 рублей, из которых:

- по программе № 1 освоено 118 736,9 тыс. рублей;

- по программе № 2 получено финансирование 63 411,4 тыс. рублей;

- по программе № 3 запланировапно финансирование  в объеме 171 610,8 тыс. рублей, получено 30 %. Остальные 70 % будут направлены после предоставления в Фонд отчетности о завершении программы № 2.

- 2.3. Снос аварийных многоквартирных жилых домов.

По региональной программе «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы» был запланирован снос 31 аварийного дома. Фактически в 2011 году  снесено 5 домов – все в Мончегоске. Остальные 26 домов будут снесены до 1 июля 2012 года.

По региональной программе «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2012 годы» на 2011 год был запланирован снос 35 аварийных домов, фактического исполнения нет. В связи с продлением срока действия программы на 2012 год дома будут снесены до 1 октября 2012 года.

Цель 3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах.

3.1. Сфера градостроительства.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Мурманской области Минтерразвития Мурманской области разработаны региональные нормативы градостроительного проектирования, которые утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 01.07.2011 № 334-ПП.

На 01.01.2012 года доля муниципальных образований, в которых разработаны документы территориального планирования и правила землепользования и застройки составила 75 %. Из 40 муниципальных образований, входящих в состав Мурманской области:

- в 16 - документы территориального планирования утверждены;

- в 14 - документы территориального планирования в стадии согласования;

- в 10 - документы территориального планирования разрабатываются.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации для завершения до 31 декабря 2012 года разработки документов территориального планирования муниципального уровня из областного бюджета в 2011 г. предоставлены субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документции в размере 25 млн. рублей.

Минтерразвития Мурманской области проводит мониторинг за ходом разработки и утверждения документов территориального планирования муниципальных образований региона.

Министерством осуществляется работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере градостроительной деятельности в Мурманской области.

В 2011 году велась работа по реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации по обеспечению территорий муниципальных образований Мурманской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории.

Работа строилась по следующим направлениям:

1. Совершенствование правовых основ градостроительной деятельности в Мурманской области.

2. Методическое обеспечение градостроительной деятельности в муниципальных образованиях Мурманской области.

3. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления и разработчиками документации по вопросам градостроительной деятельности.

4. Осуществление регулирования градостроительной деятельности в Мурманской области.

В 2011 году Законом Мурманской области от 20.06.2011 № 1358-01-ЗМО внесены изменения в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области», в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

Для обеспечения разработки документов территориального планирования Мурманской области постановлением Правительства Мурманской области от 10.02.2011 № 41-ПП в долгосрочной целевой программе «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы из областного бюджета предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования.

Постановлением Правительства Мурманской области от 02.09.2011 № 441-ПП утверждены порядок и методика распределения субсидий.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ Минтерразвития Мурманской области разработаны и утверждены приказами от 13.03.2012 № 49 и № 50 в новой редакции административные регламенты по предоставлению государственных услуг «Подготовка и выдача разрешения на строительство» и «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в части организации межведомственного взаимодействия.

Министерством подготовлены и приняты к исполнению технологические карты межведомственного взаимодействия (ТКМВ) по:

- подготовке и выдаче разрешений на строительство;

- подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Для реализации полномочий в области законопроектной деятельности Министерством в плановом порядке подготавливаются предложения в Минрегион России по внесению поправок в Градостроительный кодекс РФ.

Кроме того, в компетенцию Министерства входит оказание государственных услуг по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию на земельных участках в границах особо охраняемой территории регионального значения, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.

3.2. Выполнение функций госудаственного заказчика по объектам строительства и капитального ремонта

Министерство является государственным заказчиком по социально значимым объектам здравоохранения, образования, социального назначения, оказанию финансовой помощи муниципальным образованиям в строительстве социального жилья, реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (канализационных очистных сооружений, инженерных сетей, котельных и пр.).

Строительство, реконструкция и модернизация объектов, расположенных на территории Мурманской области, осуществлялось в 2011 году в рамках следующих долгосрочных целевых программ:

- ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011 - 2015 годы;

- ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы;

- ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2014 годы;

- ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2011-2013 годы;

- ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы;

- ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2011-2015 годы;

- ДЦП «Культура Мурманской области2 на 2011-2013 годы;

- ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2012 годы;

- ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы».

В рамках данных программ осуществляется строительство и реконструкция объектов как областной, так и муниципальной собственности. В основном за счет (с привлечением) средств областного бюджета финансируется строительство (реконструкция) социально значимых объектов здравоохранения, образования, социального назначения, осуществляется оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в строительстве социального жилья, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства (канализационных очистных сооружений, инженерных сетей и пр.).

Объем инвестиций областного бюджета, направляемых на финансирование объектов капитального строительства в 2011 году, по сравнению с 2010 годом имеет положительную динамику к увеличению, увеличивалось также и количество объектов, реализуемых за счет (с привлечением) средств областного бюджета:

|  | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Годовой объем инвестиций, млн.руб. | 1032,4 | 1382,8 |
| в % к 2010 году |  | 134% |
| Фактически профинансировано, млн.руб. | 868,9 | 1032,1 |
| в % к 2010 году |  | 119% |
| Количество объектов, ед. | 33 | 55 |

В рамках ДЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы на 2011 год предусмотрены строительство и реконструкция объектов здравоохранения:

1. Реконструкция стационара ГУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер», в том числе:

- завершение реконструкции хозяйственного корпуса;

- строительство административного корпуса для вывода административных помещений из главного корпуса в отдельно стоящее здание;

- реконструкция главного корпуса на 95 мест.

В 2011 году введены в эксплуатацию хозяйственный корпус и новое административное здание областного противотуберкулезного диспансера.

2. Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера.

В декабре 2011 года заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение реконструкции радиологического корпуса диспансера с ООО «Русьэнергомонтаж» (г.С.-Петербург) со стоимостью работ – 52,3 млн.рублей и сроком завершения – до 01.08.2012 года.

3. Строительство второго эвакуационного выхода в здании стационара ГУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер».

В соответствии с заключенным 24.08.2011 государственным контрактом с ООО «ТехноСтрой» разработана проектно-сметная документация на строительство в здании диспансера 2-го эвакуационного выхода. В связи с поздним предоставлением проекта, к строительным работам в 2011 году не приступили. В 2012 году будет объявлен аукцион на строительно-монтажные работы.

4. Капитальный ремонт ГУЗ «Мурманская областная психоневрологическая больница».

5. Реконструкция здания приемного отделения для создания сосудистого центра на базе ГУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина».

В октябре 2011 года проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания приемного отделения больницы с целью создания регионального сосудистого центра. На участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся. Министерством были направлены документы в Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области на согласование подрядной организации на возможность заключения госконтракта на выполнение работ, на что получен отказ. Повторно аукцион будет проведен в 2012 году. В связи с чем, сроки исполнения перенесены.

По ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2014 годы в 2011 году проводились следующие мероприятия :

1. Реконструкция здания по адресу: г.Мурманск, ул.Калинина, 23 для открытия отделения дневного предывания молодых инвалидов на базе областного центра социальной помощи семье и детям.

2. Реконструкция здания в г.Североморске с целью открытия отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и для детей с ограниченными умственными и физическими возможностями.

3. Реконструкция нежилого здания в г.Снежногорске для открытия отделения для несовершеннолетних на базе комплексного центра социального обслуживания населения.

4. Завершение строительства отделения для выхаживания недоношенных детей (корпус «Г») областного перинатального центра.

5. Строительство детской многопрофильной больницы в г.Мурманске.

Проектно-сметная документация разработана и находится на рассмотрении госэкспертизы.

В рамках  ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2011-2013 годы на 2011 год были предусмотрены строительство и реконструкция объектов социального назначения:

1. Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г.Апатиты, ул.Лесная, 51.

По итогам аукциона 27.12.2011 заключен государственный контракт с ООО «Мурманская строительная компания» на строительство спального корпуса №1 и прокладку инженерных сетей. Стоимость работ составила 305,94 млн.рублей, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – до 01.08.2013 года.

2. Центра социальной адаптации в г.Мурманск.

По итогам в 2011 году заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации.

В рамках  ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы на 2011 год предусмотрены строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта:

- cтроительство легкоатлетического манежа;

- cтроительство 10-ти физкультурно-оздоровительных комплексов;

- cтроительство 3-х крытых катков с искусственным льдом;

- cтроительство 3-х плавательных бассейнов;

- реконструкция здания «Дома физкультуры» по адресу: г.Мурманск, ул.Книповича, 23а;

- реконструкция Ледового Дворца спорта в г.Мурманске;

- реконструкция и расширение спортивного комплекса в Долине Уюта;

- реконструкция хоккейного поля спортивной школы №6 в г.Мурманске и пр.

В соответствии с утвержденной программой с 2011 года приступили к строительству двух физкультурно-оздоровительных комплекса в г. Кола и г. Мончегорске и двух бассейнов в г.г. Кандалакша и Мурманск с использованием проектов повторного применения и привязкой их к месту строительства. Определены и сформированы участки под строительство, получены технические условия. Ввод спортивных объектов запланирован на 2012 год.

Кроме того в рамках программы начаты работы по разработке проектно-сметной документации на строительство легкоатлетического манежа в г.Мурманске, лыже-биатлонного учебно-тренировочного центра в г.Кировск, завершение работ в 2012 году.

С привлечением средств федерального бюджета в 2011 году возобновлены работы  по реконструкции спортивных сооружений в Долине Уюта, ввод которых запланирован в 2014 году.

В рамках ДЦП «Развитие образования в Мурманской области на 2011-2015 годы» на 2011 год предусмотрены строительство и реконструкция объектов образования:

- cтроительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 43 места в с. Краснощелье Ловозерского района;

- реконструкция и ввод в эксплуатацию бассейна средней школы №1 в с. Ловозеро;

- строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 75 мест в п. Мурмаши Кольского района;

- строительство и ввод в эксплуатацию 3-х детских садов в г. Гаджиево и 2- детских садов в г.Полярный ЗАТО Александровск;

- строительство и ввод в эксплуатацию 2- детских садов в г. Североморске;

- строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 75 мест в п. Видяево;

- строительство и ввод в эксплуатацию 3- детских садов в г. Мурманск;

- строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 75 мест в п. Печенга;

- строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 75 мест в г. Полярные Зори;

- реконструкция и ввод в эксплуатацию 2-х детских садов в г. Кандалакша;

- реконструкция и ввод в эксплуатацию 2-х детских садов в г. Мурманске;

- реконструкция школы №2 в г.Кола;

- разработка ПСД на строительство нового здания школы на 50 учащихся в с. Краснощелье;

- реконструкция полигона Мурманского областного строительного колледжа им. Н.Е. Момота;

- реконструкция комплекса зданий в п. Магнетиты;

- комплекс работ по реконструкции детского оздоровительного центра «Гандвиг».

В рамках ДЦП «Культура Мурманской области» на 2011-2013 годы на 2011 год предусмотрены строительство и реконструкция объектов культуры.

1. Реконструкция дома культуры «Энергетик» в п.Мурмаши.

В 2011 году по итогам аукциона заключен муниципальный контракт на проведение реконструкции здания дома культуры ввод объекта запланирован на 2012 год.

2. Реконструкция здания в п.Мурмаши с целью открытия библиотеки – культурно-досугового информационного центра «Причальный».

К реконструкции в 2011 году не приступили в связи с поздним заключением муниципального контракта. Предусмотренные на 2011 год бюджетные средства будут освоены и объект введен в эксплуатацию до 30.06.2012.

3. Реконструкция дома культуры «Судоремонтник» в г.Североморске.

Работы по реконструкции зрительного зала выполнены в полном объеме.

4. Реконструкция помещений Мурманской областной филармонии.

Выполнены работы по реконструкции помещений буфета и малых залов второго этажа центра Губернский по ул.Софьи Перовской, д.3 в г. Мурманске под размещение конференц-зала, VIP-зала, музыкальной гостиной и помещений доготовочной для работы выездного кафе Мурманской областной филармонии, а также закуплено и смонтировано оборудование.

5. Реконструкция нежилого здания, расположенного в п.г.т. Умба, ул.Дзержинского, д.36, под выставочный зал МУК «Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера». Работы выполнены в полном объеме.

6. Изготовление и установка бюста В.С.Маслову. Работы выполнены в полном объеме.

7. Капитальный ремонт зданий 15-ти муниципальных учреждений культуры.

В рамках ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2012 годы на 2011 год предусмотрены строительство и реконструкция объектов.

Муниципальным образованием с.п.Варзуга за счет муниципальных средств разработан и прошел государственную экспертизу проект на строительство ЛЭП 10 кВ от с.Варзуга до с.Кузомень. Заключен муниципальный контракт со сроком окончания работ – до 15.11.2012 года.

Проведены торги и заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию зданий больничного комплекса п.Ревда со сроком выполнения работ до 01.12.2011 года. Заменено 83 оконных блока Ловозерской центральной районной больницы.

За счет средств, полученных в 2010 году и не освоенных по состоянию на 01.01.2011 (3041,2 тыс.руб.), разработан и передан на госэкспертизу проект по реконструкции энергообеспечения села Краснощелье Ловозерского района.

В рамках ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы на 2011 год предусмотрены реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В 2011 году введены в эксплутацию объекты:

- «Реконструкция Кольского водовода №1 в г.Мурманске. 1 этап»;

- «ВЛЗ 10 кВ ПС КОВДА-ТП 10/0,4 кВ Лесозаводский на территории, подведомственной г.Кандалакша»;

- «Воздушная линия ВЛ 10 кВ внешнего электроснабжения таможенного поста МАПП Борисоглебск» (выполнены монтажные и пусконаладочные работы).

Кроме того, в 2011 году:

- по итогам торгов заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту «Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске», выдача проекта – 2012 год;

- возобновлены работы по реконструкции магистрального канализационного коллектора в п.Зеленоборский, ввод которого запланирован на 2012 год;

- выполнена корректура проекта по объекту «Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г.Ковдоре» с целью внесения изменений в проект в части разбивки его на этапы, что позволит осуществлять поэтапный ввод объекта в эксплуатацию и передачу введенных мощностей балансодержателю для эксплуатации и обслуживания, строительные работы планируется возобновить на объекте с 2012 года;

- по объекту «Южные ОСК в г.Мурманске» за счет средств предприятия ГОУП «Мурманскводоканал» разработано технико-экономическое обоснование необходимости строительства очистных сооружений, разработаны технологические решения по объекту, генеральный план с посадкой зданий, получено разрешение на землепользование на период строительства объекта;

- за счет средств областного и федерального бюджетов существлялись работы по реконструкции водовода Кола-Мурманск от ВНС-2 II-го подъема до г.Мурманск и водовода п.Мурмаши - п.Мурмаши-3, ввод которых запланирован в 2012 году.

Таким образом, по итогам проведения в 2011 году программных мероприятий по капитальному строительству и реконструкции завершено строительство (реконструкция) и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- в рамках подпрограммы «Туберкулез» ДЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы введены в эксплуатацию и переданы на баланс административный и хозяйственный корпуса областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г.Мурманск, ул.Лобова, 12;

- в рамках ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2011-2013 годы введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 43 места в селе Краснощелье Ловозерского района;

- в рамках ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы завершена реконструкция 1-го этапа Кольского водовода №1 в г.Мурманске протяженностью 1604 пм, финансирование осуществлялось с привлечением средств из федерального бюджета;

- в рамках ДЦП «Культура Мурманской области» на 2011-2013 годы:

- завершены работы по реконструкции зрительного зала Дома культуры «Судоремонтник» в г.Североморске;

- выполнены работы по реконструкции помещений буфета и малых залов второго этажа центра Губернский по ул.Софьи Перовской, д.3 в г. Мурманске под размещение конференц-зала, VIP-зала, музыкальной гостиной и помещений доготовочной для работы выездного кафе Мурманской областной филармонии, а также закуплено и смонтировано оборудование;

- выполнена реконструкция нежилого здания, расположенного в п.г.т.Умба, ул.Дзержинского, д.36, под выставочный зал МУК «Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»;

- изготовлен и установлен в г.Мурманске бюст В.С.Маслова.

Проведение капитальных ремонтов, по которым Министерство определено государственным заказчиком (ГРБС) осуществлялось в 2011 году в рамках двух региональных прогамм:

- «ДЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области» на 2011-2013 годы;

- ДЦП «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы.

Заказчиком по реализации программных мероприятий определено ГОУ «Управление капитального строительства Мурманской области. Программа в 2011 году предусматривала выполнение капитального и текущего ремонта почти 70 объектов сорока государственных областных учреждений.

В 2011 году специалистами Государственного заказчика ГОУ «Управление капитального строительства Мурманской области» проведены осмотры и обследования объектов с целью составления дефектных ведомостей и определения объемов работ. Осуществлена работа по составлению сметной документации и проведению экспертизы. В 2011 году проведено 70 закупок, из которых 22 не привели к заключению контрактов (на участие в торгах не было подано ни одной заявки). Заключено 48 государственных контрактов, из которых 40 исполнены, 8 – переходящие исполнением на 2012 год.

Проведен капитальный ремонт помещений в зданиях 31-го государственного областного учреждения. Площадь, подлежащая ремонту, составила 2,3 тыс.кв.м, в т.ч. капремонт - 1,6 тыс.кв.м, текущий ремонт - 0,7 тыс.кв.м, ограждение территории площадью 496 кв.м, освещение территории площадью 800 кв.м. Кроме того отремонтировано 1,3 тыс.кв.м фасадов, 5,5 тыс.кв.м кровель, разработано 3 проекта на капремонт. Начат ремонт на площади 269 кв.м, завершение которого планируется в 2012 году.

Средства областного бюджета по программе в 2011 году предусмотрены в размере 71800,5 тыс.рублей. Средства освоены в объеме 46383,5 тыс.руб. (65 % от общего объема).

Причины низкого освоения средств областного бюджета по программе:

- длительность проведения негосударственной экспертизы о достоверности сметной стоимости капитального и текущего ремонта (от 1 до 2 месяцев);

- длительность согласования конкурсной (аукционной) документации и поведения торгов (документацию в Управление госзаказа Мурманской области заказчик начал направлять с июня 2011 года, при этом контракты начали заключаться по итогам проведенных торгов только с сентября 2011 года);

- невозможность перераспределения сэкономленных от проведения торгов средств, в связи с их поздним проведением (4 квартал 2011 года);

- невозможность заключения договоров при стоимости закупки до 100 тысяч рублей без проведения торгов, что привело к увеличению количества  закупок в форме открытого аукциона;

не заключение 22 контрактов в связи с тем, что проводимые по данным закупкам аукционы не состоялись по причине отсутствия участников торгов (на участие в аукционе не были поданы заявки).

В рамках утвержденной Правительством Мурманской области долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы планируется проведение капитального ремонта 67 объектов в 21 медицинском учреждении, в т.ч. 7 – государственных учреждений здравоохранения (далее – ГУЗ), 14 – муниципальных учреждений здравоохранения (далее – МУЗ).

3.3.Государственная экспертиза проектной документации.

Подведомственное Министерству ГОУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области» является органом, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, на проведение оценки эффективности сметной стоимости для объектов, финансирование которых осуществляется частично или полностью за счет средств областного бюджета.

В 2011 году в ходе проведения оценки сметной стоимости по рассмотрению проектной документации государственным учреждением, снижение сметной стоимости составило 941,771 млн. рублей.

| Наименование | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено проектов, ед. | 104 | 96 |
| Выдано положительных заключений, ед. | 64 | 63 |
| Выдано отрицательных заключений, ед. | 40 | 33 |
| Количество принятых для рассмотрения проектов, ед. | 102 | 99 |
| Достигнутое по результатам экспертизы снижение сметной стоимости, млн.рублей | 183,122 | 941,771 |
| Процент экономии | 8,2 % | 16,61 % |

3.4.Контрольно-надзорная деятельность.

На Министерство возложены следующие контрольно-надзорные функции:

- осуществление регионального государственного строительного надзора;

- контроль за органами местного самоуправления соблюдения законодательства о градостроительной деятельности;

- государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных жилых домов.

Контрольно-надзорная деятельность осуществляется  в форме проверок (плановые и внеплановые), в пределах компетенции органа надзора ведется административное производство.

На 01.01.2012 года в реестре объектов, на  которых Минтерразвития осуществляет государственный строительный надзор, числилось 103 объекта, в том числе:

объектов нового строительства –49;

объектов реконструкции – 48;

объектов капитального ремонта – 6.

За отчетный период по предусмотренным законом основаниям в реестр включено 29 объектов, распределенных соответственно:

новое строительство – 13;

реконструкция – 14;

капитальный ремонт – 2.

Таким образом, в 2011 году отдел государственного строительного надзора Минтерразвития Мурманской области осуществлял государственный строительный надзор на 132 объектах, в том числе:

на объектах строительства – 62;

на объектах реконструкции – 62;

на объектах капитального ремонта – 8.

В установленном порядке по результатам итоговых проверок выдано 28 заключений о соответствии объектов, 4 решения об отказе в выдаче заключения.

Планом на 2011 год были предусмотрены надзорные мероприятия на 51 объекте капитального строительства, из них фактически проверено за отчетный период 61 объект. Всего с учетом вновь поступивших объектов за отчетный период проведено 130 проверок, из них 82 проверки проведены в соответствии с программами проведения проверок.

Выявлено нарушений (выдано предписаний) всего - 79, в том числе в ходе плановых проверок – 61. Количество устраненных нарушений на 01.01.2012г. - всего 93, в том числе выявленных при проведении  проверок по программе – 57.

В соответствии с планом контрольной (надзорной) деятельности отдела ГСН в 2011 году запланировано проведение 61 проверки по программам. Фактически проведено – 82 проверки по программам (с учетом новых объектов).

Совместно с другими органами проведена 2 проверки (прокуратура).

Выдано предписаний об устранении нарушений всего 79, составлено 34 протокола об административных правонарушениях.

Эффективность проведения надзорных мероприятий в 2011 определена увеличением на 8 % количества проверок проводимых в соответствии с программами проведения проверок.

В 2011 году по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости проведено 4 проверки, из них 2 внеплановые проверки по обращениям.

В целях реализации стратегии и основных направлений развития строительного комплекса области, осуществление межотраслевой координации в установленных сферах деятельности Министерства осуществлялись следующие мероприятия.

1. Проведено совещание с органами местного самоуправления на тему: «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и энергоэффективности при строительстве зданий и сооружений в Мурманской области», посвященное 65-летию образования органов ГСН в Мурманской области.

2. Проведены ряд рабочих совещаний с Комитетом градостроительства и территориального развития администрации г.Мурманска по вопросам соблюдения  градостроительного, строительного законодательства.

3. Создан координационный совет строителей Заполярья (КССЗ).

4. Проведены рабочие встречи с представителями строительной отрасли в  г. Апатиты (южный куст) г. Мурманск (северный куст) по  вопросам развития строительной отрасли в Мурманской области, проблемам возникающих при  реализации государственных контрактов.

5. Проведено 2 заседания КССЗ

6. В августе 2011 года проведены конкурсы:

- «Лучшая организация строительной отрасли Мурманской области 2011»;

- «Лучшая строительная площадка -2011».

7. Проведено торжественное собрание посвященное «Дню строителя» на котором лучшим работникам отрасли вручены Почетные грамоты  Минрегиона РФ, Губернатора Мурманской области, Благодарности Губернатора, Благодарственные письма Министерства.

8. Проведен большой строительный семинар по теме: «Последние изменения законодательства по строительству». Практические рекомендации по работе с новой территориальной сметно-нормативной базой».

В целях улучшения качества и доступности предоставления государственных услуг, повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерством осуществляются следующие мероприятия:

- приняты и утверждены административные регламенты по всем видам государственных услуг и государственных функций, исполняемых Министерством;

- установлен предельный срок проведения государственной экспертизы не более 60 дней, в отношении жилых объектов - не более 30 дней в целях сокращения сроков предоставления государственной услуги – проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (постановление Правительства Мурманской области № 134-ПП от 06.04.2010 и № 438-ПП от 29.09.2010);

- переход на предоставление государственных услуг в электронном виде.

# II. Основные направления деятельности в 2012-2014 годах.

## Цель 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства.

1.1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов по предоставлению земельных участков под жилищное строительство, в том числе под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой.

В целях комплексного освоения и развития территорий для жилищного строительства, в том числе малоэтажного экономического класса, в рамках мероприятий ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства» Мурманской области предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время Минтерразвития Мурманской области проводит конкурсный отбор муниципальных образований для реализации в 2012 году данного мероприятия. В областном бюджете на 2012 год на эти цели предусмотрено   - 5600 тыс.руб., в 2013 году – 5900 тыс.руб., в 2014 году – 6000 тыс.руб.

На сегодня приступили к формированию земельных участков администрации 5 муниципальных образований: город Мурманск, Мончегорск, Ковдорский, Печенгский и Ловозерский районы.

Определены территории под формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям:

в г. Мурманске - площадью 43 га в районе ул.Маклакова (около 270 земельных участков);

в г. Мончегорске в районе ул. Безымянный Ручей площадью 9 га (около 40 земельных участков);

в экологически чистом районе г. Ковдора - площадью 55 га (около 280 земельных участков);

в г. Заполярный Печенгского района - площадью 5,0 га (около 25 земельных участков);

в Ловозерском районе - площадью 15 га (около 100 земельных участков).

Всего площадью 118 га (около 665 земельных участков).

С учетом временных затрат, необходимых для размещения государственного заказа на проведение работ по планировке территории, формированию земельных участков (от 3 до 5 месяцев),  предоставление земельных участков в г. Мурманске планируется начать в III квартале 2012 года, в муниципальных образованиях - в III - IV кварталах 2012 года.

1.2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

- Программными мероприятиями ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства» предусматрено увеличение уставного капитала ОАО «АИЖКМО» в целях стимулирования предоставления кредитам застройщикам, осуществляющим строительство жилья эконом класса. В 2012 год планируется увеличение уставного капитала – 45000 тыс.руб., в 2013 году – 45000 тыс.руб., 2014 году – 50000 тыс.руб.

В рамках Программы планируется ежегодное  предоставление гражданам 300 жилищных, в том числе ипотечных кредитов.

1.3. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного, жилья экономического класса, обеспечение соответствия объемов жилищного фонда области потребностям населения, формирование арендного сектора жилья.

Для граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в рамках Программы в 2012-2015 годах года за счет всех источников финансирования в Мурманской области в 2012 году планируется  строительство 3 домов:

- строительство 75-ти квартирного дома со встроено-пристроенной библиотекой в г.Заполярный;

- строительство многоквартирного жилого дома по ул.С.Ковалева в г.Мурманске;

- строительство 90-квартирного социального жилого дома в г.Мурманске по ул.Кирпичной.

Кроме того, мероприятиями ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы предусмотрено формирование рынка арендного жилья. Строительство государственных или муниципальных «доходных» домов поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, нуждающиеся граждане получат доступное современное жилье. Оно послужит своеобразным «буфером» между спросом и предложением на рынке жилья, способным снизить рост цен. Во-вторых, «доходные» дома смогут успешно конкурировать с частными квартирными хозяевами, сдающими жилье в коммерческий наем.

В целях создания рынка арендного жилья для граждан, временно проживающих на территории Мурманской области либо не имеющих возможности приобретения собственного жилья, в рамках реализации Программы предусматривается следующее:

- произвести оценку эффективности создания фонда арендного жилья («доходные» дома) как отдельного бизнеса;

- определить условия его формирования и использования;

- разработать нормативную правовую базу создания и использования фонда арендного жилья («доходные» дома).

При участии частного бизнеса в сфере развития данного сегмента рынка недвижимости в последующие годы разработать механизмы строительства жилья для предоставления внаем гражданам отдельных категорий, нуждающимся в жилье.

В настоящее время в программу планируется внести изменения в части:

- строительства жилых домов для граждан, предусмотреть финансирование за счет областных и муниципальных средств строительство 60-ти квартирного жилого дома в 2013 году в Ловозерском районе;

- строительства жилых домов для предоставления в наем гражданам:

- в 2012 году предусматреть финансирование на строительство 2 домов в п.Варзуга;

- в 2013 году предусматреть финансирование на строительство 36 квартирного дома г.Кандалакша.

Строительство нового жилья будет осуществляться в первую очередь на территории тех муниципальных образований, где существует дефицит и требуется восполнение жилищного фонда, пришедшего в непригодное состояние. При этом наращивание объемов строительства до 79 тыс. кв. метров в год к 2015 году должно обеспечиваться привлечением инвестиций из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников, в том числе средств граждан.

1.4. Оказание государственной поддержки отдельных категорий граждан в целях обеспечения жильем.

Начиная с 2012 года, финансирование и реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей на территории Мурманской области будет осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы.

Во исполнение требований пункта 3 Правил предоставления в 2012 году субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 №1117, в адрес Министерства регионального развития Российской Федерации направлена заявка на предоставление субвенции  из федерального бюджета 2012 года бюджету Мурманской области в размере 25000,0 тыс.рублей на завершение реализаций мероприятий по обеспечению жильем указанной категории граждан.

В рамках программных мероприятий в 2013-2014 годах запланировано предоставление субсидий на улучшение жилищных условий 40 работников бюджетной сферы. На эти цели в бюджете области запланировано в 2012 году – 4225 тыс.руб., в 2013 году – 5000 тыс.руб.  В настоящее время Министерством строительства и территориального развития Мурманской области проводится конкурс отбор муниципальных образований для участия в программе для предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы для улучшения жилищных условий.

Предоставление на безвозмездной основе земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области, для индивидуального жилищного или дачного строительства семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка.

В настоящее время в стадии проработки находится вопрос по объединению многодетных семей, получивших земельные участки,  в кооперативы для строительства жилья.

1.4.1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению жильем.

1.4.1.1. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 2012 году обеспечение жильем ветеранов ВОВ продолжится за счет средств субвенций из федерального бюджета. Из 4 состоящих на учете будут обеспечены жильем 2 ветерана. На 2013 год запланировано обеспечение жильем 2 ветеранов. В дальнейшем работа по обеспечению жильем ветеранов ВОВ продолжится в плановом режиме.

1.4.1.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных образованиях состоит 432 человека. В 2012 году будет обеспечено -19, в 2013 и 2014 годах не менее 15 человек ежегодно.

1.4.1.3. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы и вставших до 01.01.2005 в органах местного самоуправления Мурманской области на учет для получения жилья.

На завершение реализаций мероприятий по обеспечению жильем указанной категории граждан из федерального бюджета в 2012 году в бюджет Мурманской области поступила субвенция в размере 25000,0 тыс.рублей. Остаток средств на 01.01.2012 г. составил 81150,85 тыс.рублей.

Завершение мероприятй по обеспечению жильем уволенных граждан в полном объеме запланировано до 01.01.2013 года.

Начиная с 2012 года, финансирование и реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей на территории Мурманской области будет  осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы, объемы финансирования будут уточнены в первом полугодии текущего года и внесены соответствующие изменения в программу. С 2012 по 2015 год в рамках Программы планируется улучшение жилищных условий 400 молодых семей с помощью государственной поддержки.

Цель 2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

На 2012-2014 года запланировано реализация мероприятий трех Адресных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, целями которых является уменьшение доли аварийного жилья на территории Мурманской области и обеспечения граждан Мурманской области, проживающих в аварийном жилье, новым благоустроенным жильем.

Целевые индикаторы и показатели:

| Этапы реализации | Количество аварийных домов подлежащих расселению | Общая площадь помещений, подлежащих расселению | Число жителей, планируемых к расселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 35 | 2 863,3 | 131 |
| 2013 | 63 | 14 790,57 | 624 |

| Этапы реализации | Всего финансовых средств, рублей | Средства Фонда, рублей | Средства областного бюджета, рублей | Средства местных бюджетов, рублей | Итого средства областного и местных бюджетов, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 85899000,0 | 63 411 372 | 13 492 580 | 8 995 048 | 22 447 628 |
| 2013 | 397590014,5 | 271 792 527,95 | 125 797 486,55 | 0 | 125 797 486,55 |
| 2014 | 22034030,18 | 15 062 463,03 | 6 971 567,15 | 0 | 6 971 567,15 |

В 2012 году продолжится реализация двух ранее принятых программ по расселению аварйных домов, к которым добавились:

1. «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год» (далее – Программа № 4), утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 16.03.2012 № 95-ПП.

В рамках Программы № 4 планируется переселить 208 человек из 37 аварийных жилых домов, расселяемая площадь жилых помещений - 4 828,67 кв. метров, запланировано строительство 3 малоэтажных жилых домов.

Общий размер средств Фонда, областного бюджета, местных бюджетов, направленных на реализацию программы, составляет 146 550,134 тыс. рублей, в том числе:

- Фонд содействия реформированию ЖКХ 	– 100 181,671 тыс. рублей;

- областной бюджет                                        	– 46 368,462 тыс. рублей.

Предварительный объем требуемого дополнительного финансирования на оплату стоимости превышения предельной стоимости 1 кв.метра жилья по нормативу Минрегиона России (30 350 рублей) до реальной стоимости строительства 41 000 за 1 кв. метр составляет 51 425,335 тыс. рублей.

Дополнительное финансирование Фонда ЖКХ в объеме 15 млн рублей, которое позволяет разработать еще одну, пятую по счету, региональную программу по расселению аварийного жилищного фонда. Планируется, что ее участником станет муниципальное образование г.п. Умба. Ориентировочное финансирование программы в пределах обязательного объема составит 22 034, 03 тыс. рублей.

По программам на 2012 год обязательное финансирование составляет 488 343,2 тыс. рублей, из которых средства Фонда ЖКХ – 350 266,3 тыс. рублей.

При наличии решения Фонда о продолжении фининсирования региональных программ по расселению аварийного жилищного фонда Мурманской области в 2012 -2014 гг. будет расселено:

- в 2012 году - 35 аварийных домов;

- в 2013 году – 63 дома.

В число мероприятий ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы в 2011 году постановлением Правительства Мурманской области от 22.12.2011 № 687-ПП включены мероприятия, направленные на расселение аварийных домов города Мурманска. Запланированный объем финансирования составляет 446 000 рублей, из которых за средства областного бюджета 277 000 млн. рублей, муниципального бюджета – 169 000 рублей. Также указанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания вследствие физического износа, к 100-лению г. Мурманска в рамках ДЦП .

## Цель 3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах.

В связи с измененями федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности в первом полугодии 2012 году готовятся проекты постановлений об отмене постановлений Правительства Мурманской области:

- от 14.12.2007 № 614-ПП «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Мурманской области»;

- от 17.07.2006 № 284-ПП «Об утверждении порядка выдачи разрешений на строительство на земельных участках Мурманской области, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты».

В 2012-2014 планируется разработка ведомственной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий определенных схемой территориального планирования Мурманской области:

- подготовка документации по планировке территории по размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- мониторинг и внесение изменений в Схему по мере реализации плановых мероприятий в экономической деятельности.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов, расположенных на территории Мурманской области, в 2012-2014 годы будет осуществляться в рамках следующих долгосрочных целевых программ:

- ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011 - 2015 годы;

- ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы;

- ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2014 годы;

- ДЦП «Развитие донорского движения и службы крови Мурманской области» на 2012-2014 годы;

- ДЦП «Модернизация социального обслуживания населения» на 2012-2014 годы;

- ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2014 годы;

- ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2012-2015 годы;

- ДЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2014 годы;

- ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2013 годы;

- ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы»;

ДЦП «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2013 годы.

|  | Предусмотрено в областном бюджете на 2012-2014 годы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Объекты жилищного строительства | 119 000,0 | 185 000,0 | 173 000,0 |
| Объекты здравоохранения | 502 051,0 | 2 272 934,1 | 1 300 000,0 |
| Социальные объекты | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| Объекты образования | 661 100,0 | 356 000,0 | 370 600,0 |
| Объекты культуры | 67 500,0 | 160 000,0 | 663 000,0 |
| Спортивные объекты | 900 288,0 | 513 000,0 | 472 301,0 |
| Объекты ЖКХ | 287 208,0 | 530 407,0 | 444 830,0 |
| Итого: | 2 732 177,0 | 4 229 911,1 | 3 888 066,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| объекты областной собственности | 2374749,0 | 4113504,1 | 3815335,9 |
| объекты муниципальной собственности | 357428,0 | 116407,0 | 112430,0 |

|  | Количество строящихся (реконструируемых) объектов по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Объекты жилищного строительства | 3 | 3 | 3 |
| Объекты здравоохранения | 9 | 2 | 2 |
| Социальные объекты | 4 | 4 | 4 |
| Объекты образования | 11 | 5 | 7 |
| Объекты культуры | 3 | 4 | 5 |
| Спортивные объекты | 12 | 12 | 15 |
| Объекты ЖКХ | 13 | 13 | 9 |
| Итого: | 55 | 43 | 45 |
| в том числе: |  |  |  |
| объекты областной собственности | 44 | 36 | 38 |
| объекты муниципальной собственности | 11 | 7 | 7 |

В период 2012-2014 планируется

- ввести в эксплуатацию 75-квартирный жилой дом в г.Заполярный и три 90-квартирных жилых дома в г.Мурманске;

- осуществить реконструкцию главного корпуса на 95 мест Мурманского областного противотуберкулезного диспансера;

- осуществить реконструкцию приемного отделения Мурманской областной клинической больницы для создания регионального сосудистого центра;

- выполнить реконструкцию радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера;

- ввести в эксплуатацию отделение дневного пребывания молодых инвалидов на 36 человек в г.Мурманске;

- построить спальный корпус на 136 мест для психоневрологического интерната в г.Апатиты;

- ввести в эксплуатацию 10 детских садов на 75 мест, 1 детсад на 140 мест и 2 ДОУ на 220 мест в муниципальных образованиях;

- завершить 2-ую очередь реконструкции школы №2 в г.Кола;

- осуществить реконструкцию зданий в г.Кандалакша и г.Мурманске с целью открытия детских садов;

- ввести в эксплуатацию 9 физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 крытых катка с искусственным льдом и 2 плавательных бассейна;

- осуществить реконструкцию здания «Дома физкультуры» в г.Мурманске;

- осушествить строительство и реконструкцию спортивных сооружений для занятий зимними видами спорта в Долине Уюта;

- выполнить реконструкцию ледовой арены Ледового дворца спорта в г.Мурманске;

- осуществить реконструкцию пострадавшего от пожара Дома культуры «Энергетик» в п.Мурмаши;

- построитель 19,9 км ЛЭП мощностью 10 кВ от с. Варзуга до с. Кузомень;

- завершить 2 очередь реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Мурманске;

- выполнить реконструкцию магистрального канализационного коллектора в п.Зеленоборский.

| Количество вновь построенных и реконструируемых объектов в период 2012-2014 годы, ед. | в том числе: |  |
| --- | --- | --- |
|  | новое строительство | реконструкция |
| 91 | 53 | 38 |

В 2012 году планируется осуществить капитальный ремонт 37 отделений 17 учреждений здравоохранения, в том числе:

- 14 государственных учреждений (31 отделение);

- 3 муниципальных учреждения (6 отделений).

Средства для реализации программных мероприятий в 2012 году предусмотрены в размере 490,0 млн.рублей, в том числе:

- средства ФФОМС  - 377,4 млн.рублей;

- средства областного бюджета – 112,6 млн.рублей.

В 2012 году в результате реализации программных мероприятий будет проведен капитальный ремонт 47,3 тыс.кв.м площади медицинских учреждений.

В целях предупреждения нарушений в области строительства Министерством планируется:

- проведение региональных конкурсов «Лучшая строительная площадка», «Лучшая строительная организация Мурманской области»;

- развитие межрегионального сотрудничества в области строительства, производства строительных материалов;

- взаимодействие с Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области;

- составление реестра объектов незавершенного строительства расположенных на территории Мурманской области,  консервация которых не выполнена и на которых предусмотрено осуществление государственного строительного надзора;

- проведение консультационных семинаров  по вопросам осуществления государственного строительного надзора, строительного контроля.

Приложение № 1

к Докладу

## Стратегическая цель, тактические цели, тактические задачи и показатели их достижения

| Цели, задачи и показатели | Единица измерения | Отчетный период |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год |  | в % к плану | в % к 2010 году | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  |  | отчет | план | отчет |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стратегическая цель. Обеспечение высокого качества жизни населения региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 22 | 24 | 24 | 100 | 109,1 | 26 | 28 | 30 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 100 | 100,9 | 24,7 | 24,8 | 24,8 |
| Направление 5. Обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель 5.1. Обеспечение населения региона качественным, комфортным и доступным жильем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год | кв. метров | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 100 | 75 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 100 | 93,3 | 0,22 | 0,14 | 0,13 |
| Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 24,7 | 24,9 | 24,9 | 100 | 100,8 | 25,0 | 25,0 | 25,5 |
| Отношение средней цены 1 кв. метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения | единиц | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 100 | 93,8 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Отношение средней цены 1 кв. метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения | единиц | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Тактическая задача 5.1.1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров | 27,65 | 23,18 | 23,18 | 100 | 84 | 55,0 | 58,0 | 67,0 |
| Обеспеченность населения жильем | кв. метров на 1 человека | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 100 | 100,4 | 24,7 | 24,8 | 24,8 |
| Тактическая задача 5.1.2. Обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | человек | 153 | 416 | 416 | 100 | 271,9 | 200 | 200 | 200 |
| Тактическая задача 5.1.3. Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в сфере строительства, градостроительства и жилищной сфере | единиц | 30 | 30 | 39 | 130 | 130 | 30 | 30 | 30 |
| Доля выданных заключений о соответствии построенных (реконструированных) объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества законченных строительством объектов | % | 91 | 82 | 82 | 100 | 90,1 | 95 | 100 | 100 |
| Доля устраненных нарушений в области строительства, от общего количества выявленных государственным строительным надзором нарушений | % | 48 | 78 | 78 | 100 | 162,5 | 95 | 100 | 100 |
| Доля разработанных и утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки в муниципальных образованиях в общем числе муниципальных образований Мурманской области | % | 23 | 45 | 38,5 | 85 | 167,4 | 95 | 100 | 100 |
| Численность граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | человек | 543 | 393 | 378 | 96,2 | 69,6 | 425 | 450 | 475 |
| Тактическая задача 5.2.1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней | единиц |  | 8 | 8 | 100 |  | 9 | 11 | 9 |
| из них: количество планируемых к вводу в эксплуатацию | единиц |  | 4 | 3 | 75 |  | 3 | 3 | 2 |
| Направление 8. Повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель 8.1. Повышение эффективности управления государственным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 8.1.4. Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь отремонтированных помещений объектов недвижимости Мурманской области | тыс. кв. метров | 0 | 3,88 | 2,3 | 59 |  | 2,83 | 2,81 | 2,81 |
| Доля отремонтированной площади помещений объектов недвижимости Мурманской области от общей площади, заявленной для финансирования | % | 0 | 2,59 | 1,5 | 58 |  | 2,54 | 2,53 | 2,53 |
| Количество объектов недвижимости, приведенных в нормативно-техническое состояние | единиц | 0 | 0 | 31 |  |  | 49 | 38 | 38 |

Приложение № 2

к Докладу

## Показатели решения задач долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых Министерством строительства и территориального развития Мурманской области

| Наименование | Единица измерения |  | Отчетный период |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год |  | 2011 год |  | в % к плану | в % к 2010 году | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  |  |  | отчет |  | план | отчет |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предоставленных жилищных, в том числе ипотечных, кредитов в рамках программы | единиц |  | 350 |  | 300 | 268 | 89,4 | 76,6 | 300 | 300 | 300 |
| Количество граждан отдельных категорий (семей), улучивших жилищные условия в рамках программы | единиц |  | 163 |  | 117 | 117 | 100 | 71,8 | 457 | 910 | 950 |
| Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья экономкласса | тыс.кв.м |  | 5,8 |  | 10,0 | 5,0 | 50 | 86,2 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| Общая площадь введенного в эксплуатацию малоэтажного жилья | тыс.кв.м |  | 3,11 |  | 11,0 | 8,9 | 80,9 | 286,2 | 14,5 | 18,0 | 21,5 |
| Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилья | тыс.руб. |  | 35,84 |  | 34,54 | 34,74 | 100,6 | 97 | 33,5 | 32,5 | 31,5 |
| Коэффициент доступности жилья | % |  | 2,55 |  | 2,33 | 2,33 | 100 | 91,4 | 2,28 | 2,2 | 2,15 |
| 2. ДЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области» на 2011 - 2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь отремонтированных помещений объектов недвижимости Мурманской области | тыс. м2 |  |  |  | 3,88 | 2,3 | 59 |  | 2,83 | 2,81 |  |
| 3. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 - 2011 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переселенных жителей | чел. |  | 0 |  | 279 | 242 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество расселенных помещений | единиц |  | 0 |  | 118 | 104 | 88,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварийных жилых домов подлежащих расселению | единиц |  | 0 |  | 33 | 31 | 93,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расселяемая площадь | кв.м. |  | 0 |  | 6129,2 | 5552,7 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2010 - 2011 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переселенных жителей | чел. |  | 0 |  | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| Количество расселенных помещений | единиц |  | 0 |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Количество аварийных жилых домов подлежащих расселению | единиц |  | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Расселяемая площадь | кв.м. |  | 0 |  | 2863,3 | 0 | 0 | 0 | 2863,3 | 0 | 0 |
| 5. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2011 - 2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переселенных жителей | чел. |  | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 |
| Количество расселенных помещений | единиц |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |
| Количество аварийных жилых домов подлежащих расселению | единиц |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Расселяемая площадь | кв.м. |  | 0 |  | 268,1 | 0 | 0 | 0 | 9961,9 | 0 | 0 |
| 6. Региональная программа «Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переселенных жителей |  | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 |
| Количество расселенных помещений |  | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| Количество аварийных жилых домов подлежащих расселению |  | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Расселяемая площадь |  | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4828,7 | 0 | 0 |
| 7. ДЦП «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем |  | % |  | 0 | 17 | 13 | 76 |  | 8 |  |  |
| Количество отремонтированных отделений медицинских учреждений |  | единиц |  | 0 | 29 | 22 | 76 |  | 37 |  |  |
| 8. ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы (с 2012 года ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция учреждений здравоохранения |  | единиц |  | 0 | 4 | 2 | 50 |  | 2 | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт учреждений здравоохранения |  | единиц |  | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 9. ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения |  | единиц |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2011-2013 годы (с 2012 года ДЦП «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012-2014 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция учреждений социального назначения |  | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11. ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы (с 2012 года ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2014 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод новых спортивных объектов, в т.ч. |  | единиц |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 | 1 | 14 |
| завершение реконструкции спортивных объектов |  | единиц |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 |
| 12. ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2011-2015 годы (с 2012 года ДЦП «Развитие образования Мурманской области на 2012-2015 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение реконструкции учреждений образования: |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - учреждения общего образования |  | единиц |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |
| - учреждений дошкольного образования |  | единиц |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 |
| Ввод в эксплуатацию учреждений дошкольного образования |  | единиц |  |  | 2 | 2 | 100 |  | 4 | 0 | 6 |
| Строительство новых, реконструкция и расширение действующих оздоровительных лагерей для детей и подростков |  | единиц |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 |
| 13. ДЦП «Культура Мурманской области» на 2011-2013 годы (с 2012 года ДЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2014 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение реконструкции учреждений культуры |  | единиц |  |  | 3 | 3 | 100 |  | 1 | 2 | 0 |
| Завершение капитального ремонта учреждений культуры |  | единиц |  |  | 15 | 13 | 87 |  | 0 | 0 | 0 |
| 14. ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2012 годы (с 2012 года ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2012 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие электросетей в сельской местности |  | км |  |  | 0 | 0 |  |  | 19,9 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт сельских медучреждений |  | ед |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |
| 15. ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество модернизируемых (реконструируемых) объектов |  | единиц |  |  | 8 | 8 | 100 |  | 9 | 11 | 9 |

_____________________________________

Приложение № 3

к Докладу

## Показатели решения задач ведомственных целевых программ

| Наименование | Единица измерения | Отчетный период |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год |  | в % к плану | в % к 2010 году | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  |  | отчет | план | отчет |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области» на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь отремонтированных помещений объектов недвижимости Мурманской области | кв.м |  | 3,88 | 2,3 | 59,3 |  | 0,18 |  |  |

Приложение № 4

к Докладу

## Распределение ассигнований областного бюджета, администрируемых Министерством, по целевым программам

| Наименование | Код ведомства | Раздел | Под раздел | Целевая статья | Вид рас хо дов | Отчетный период |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год |  | в % к плану | в % к 2010 году | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  |  |  |  |  |  | отчет | план | отчет |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1.ДЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009 - 2014 годы |  |  |  |  |  | 38 807,67 | 83 443,7 | 28 325,08 | 33,9 | 73,0 | 288 991,0 | 272 934,1 | 100 000,0 |
| Подпрограмма «Туберкулез» |  |  |  | 5220102 |  | 38 807,67 | 30 000,0 | 12 471,87 | 41,6 | 32,1 | 150 000,0 |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220102 | 003 | 38 807,67 | 30 000,0 | 12 471,87 | 41,6 | 32,1 |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220102 | 411 |  |  |  |  |  | 150 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Онкология» |  |  |  | 5220105 |  |  | 25 000,0 | - |  |  | 90 000,0 |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220105 | 003 |  | 25 000,0 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220105 | 411 |  |  |  |  |  | 90 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Психические расстройства» |  |  |  | 5220108 |  |  | 18 443,7 | 15 853,20 | 86,0 |  | 8 000,0 |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220108 | 003 |  | 962,0 | 489,00 | 50,8 |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220108 | 067 |  | 17 481,7 | 15 364,20 | 87,9 |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220108 | 411 |  |  |  |  |  | 8 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Артериальная гипертония» |  |  |  | 5220109 |  |  | 10 000,0 | - |  |  | 40 991,0 | 272 934,1 | 100 000,0 |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220109 | 003 |  | 10 000,0 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5220109 | 411 |  |  |  |  |  | 40 991,00 | 272 934,10 | 100 000,0 |
| 2. ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2012-2015 годы |  |  |  |  |  | 40 000,00 | 401 625,0 | 239 798,89 | 59,7 | 599,5 | 661 100,00 | 356 000,00 | 370 600,0 |
|  | 807 | 07 | 01 | 5221511 | 003 |  | 183 300,0 | 21 828,10 | 11,9 |  |  |  |  |
|  | 807 | 07 | 01 | 5221511 | 020 |  | 128 500,0 | 128 486,28 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 07 | 02 | 5221511 | 020 |  | 78 825,0 | 78 484,51 | 99,6 |  |  |  |  |
|  | 807 | 11 | 02 | 5221511 | 716 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 07 | 02 | 5221521 | 003 |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 07 | 07 | 5221531 | 003 |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 07 | 01 | 5221520 | 411 |  |  |  |  |  | 341 100,0 | 186 000,0 | 350 000,0 |
|  | 807 | 07 | 01 | 5221520 | 522 |  |  |  |  |  | 190 000,0 | 0,0 | 20 600,0 |
|  | 807 | 07 | 04 | 5221520 | 411 |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 807 | 07 | 07 | 5221520 | 411 |  |  |  |  |  | 125 000,0 | 165 000,0 | 0,0 |
| 3. ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  | 431 628,51 | 236 000,0 | 229 659,57 | 97,3 | 53,2 | 192 000,0 | 2 000 000,0 | 1200000,0 |
|  | 807 | 09 | 09 | 5221721 | 003 |  | 131 000,0 | 124 659,57 | 95,2 |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5221721 | 010 |  | 55 000,0 | 55 000,00 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 02 | 5221721 | 003 |  | 50 000,0 | 50 000,00 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 10 | 5221721 | 633 | 431 628,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5221719 | 411 |  |  |  |  |  | 192 000,0 | 2 000 000,0 | 1200000,0 |
| 4. ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2013 годы |  |  |  | 5222400 |  | 3 000,00 | 8 691,2 | 7 328,67 | 84,3 | 244,3 | 33 088,00 |  |  |
|  | 807 | 05 | 02 | 5222400 | 020 |  | 5 750,0 | 5 750,00 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 02 | 5222400 | 020 |  | 600,0 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5222400 | 010 |  | 1 600,0 | 1 578,67 | 98,7 |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5222400 | 020 |  | 741,2 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 11 | 02 | 5222400 | 726 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 02 | 5222400 | 522 |  |  |  |  |  | 22 028,0 |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5222400 | 522 |  |  |  |  |  | 11 060,0 |  |  |
| 5. ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2013годы |  |  |  | 5223400 |  |  | 195 370,1 | 180 896,38 | 92,6 |  | 268 103,0 | 329 178,0 | 343 500,0 |
|  | 807 | 04 | 12 | 5223400 | 010 |  | 25 000,1 | 23 466,02 | 93,9 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 5223400 | 003 |  | 8 000,0 | 3 000,0 | 37,5 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 5223400 | 010 |  | 3 870,0 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 5223400 | 020 |  | 115 000,0 | 115 000,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 05 | 5223400 | 006 |  | 2 500,0 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 05 | 5223400 | 012 |  | 4 000,0 | 2 430,37 | 60,8 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 05 | 5223400 | 800 |  | 37 000,0 | 37 000,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 5223400 | 411 |  |  |  |  |  | 65 000,0 | 185 000,0 | 173 000,0 |
|  | 807 | 05 | 01 | 5223400 | 521 |  |  |  |  |  | 5 600,0 | 5 900,0 | 6 000,0 |
|  | 807 | 05 | 01 | 5223400 | 522 |  |  |  |  |  | 106 000,0 | 50 000,0 | 75 000,0 |
|  | 807 | 05 | 05 | 5223400 | 242 |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | 807 | 05 | 05 | 5223400 | 244 |  |  |  |  |  | 6 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
|  | 807 | 05 | 05 | 5223400 | 821 |  |  |  |  |  | 45 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 |
|  | 807 | 10 | 03 | 5223400 | 521 |  |  |  |  |  | 40 003,0 | 40 778,0 | 37 000,0 |
| 6. ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости Мурманской области» на 2012-2014годы |  |  |  |  |  |  | 71 800,50 | 46 478,45 | 64,7 |  | 2 346,50 |  |  |
|  | 807 | 01 | 04 | 5223700 | 012 |  | 419,20 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 01 | 13 | 5223700 | 001 |  | 9 920,27 | 3 017,16 | 30,4 |  |  |  |  |
|  | 807 | 03 | 09 | 5223700 | 001 |  | 1 283,40 | 748,07 | 58,3 |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 05 | 5223700 | 001 |  | 1 280,90 | 457,57 | 35,7 |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 09 | 5223700 | 001 |  | 130,30 | - |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 12 | 5223700 | 001 |  | 400,00 | 399,84 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 12 | 5223700 | 012 |  | 200,00 | 95,00 | 47,5 |  |  |  |  |
|  | 807 | 07 | 09 | 5223700 | 022 |  | 4 390,00 | 3 151,75 | 71,8 |  |  |  |  |
|  | 807 | 08 | 01 | 5223700 | 023 |  | 12 446,70 | 7 239,35 | 58,2 |  |  |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 5223700 | 067 |  | 16 657,03 | 11 833,15 | 71,0 |  |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 02 | 5223700 | 068 |  | 24 672,70 | 19 536,56 | 79,2 |  |  |  |  |
|  | 807 | 03 | 09 | 6226700 | 243 |  |  |  |  |  | 452,3 |  |  |
|  | 807 | 04 | 05 | 6226700 | 243 |  |  |  |  |  | 51,4 |  |  |
|  | 807 | 07 | 09 | 6226700 | 243 |  |  |  |  |  | 299,5 |  |  |
|  | 807 | 08 | 01 | 6226700 | 243 |  |  |  |  |  | 617,5 |  |  |
|  | 807 | 09 | 09 | 6226700 | 243 |  |  |  |  |  | 690,0 |  |  |
|  | 807 | 10 | 02 | 6226700 | 243 |  |  |  |  |  | 235,8 |  |  |
| 7. ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015годы |  |  |  | 5225200 |  | 31 147,0 | 83 480,3 | 70 467,86 | 84,4 | 226 | 255 185,4 | 520 407,0 | 444 830,0 |
|  | 807 | 05 | 02 | 5225200 | 001 |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 02 | 5225200 | 003 |  | 74 909,0 | 61 896,56 | 82,6 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 02 | 5225200 | 020 | 31 147,0 | 5 571,3 | 5 571,3 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 02 | 5225200 | 422 |  |  |  |  |  | 226 185,4 | 439 500,0 | 382 500,0 |
|  | 807 | 05 | 02 | 5225200 | 522 |  |  |  |  |  | 29 000,0 | 80 907,0 | 62 330,0 |
| 8. ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2011 годы» |  |  |  | 5226200 |  | 33 942,64 | 35 778,0 | 34 877,38 | 97,5 | 103 |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 03 | 5226200 | 010 | 33 942,64 | 35 778,0 | 34 877,38 | 97,5 | 102,8 |  |  |  |
| 9. ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2011 - 2013 годы |  |  |  |  |  |  | 33 000,0 | 16 500,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 02 | 5227224 | 003 |  | 30 000,0 | 16 500,0 | 55,0 |  |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 02 | 5227252 | 003 |  | 3 000,0 | - |  |  |  |  |  |
| 10. ДЦП «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2013 годы | 807 | 06 | 03 | 5227499 | 522 |  |  |  |  |  | 9 900,0 | 10 000,0 |  |
|  | 807 | 06 | 03 | 5227499 | 522 |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  | 807 | 06 | 03 | 5227499 | 522 |  |  |  |  |  | 4 900,0 | 5 000,0 |  |
| 11. ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2014годы |  |  |  | 5228700 |  |  | 330 250,0 | 135 721,8 | 41,1 |  | 900 351,0 | 513 000,0 | 645 100,0 |
|  | 807 | 11 | 05 | 5228700 | 003 |  | 325 250,0 | 130 721,8 | 40,2 |  |  |  |  |
|  | 807 | 11 | 05 | 5228700 | 020 |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 11 | 05 | 5228700 | 411 |  |  |  |  |  | 779 301,0 | 387 000,0 | 308 500,0 |
|  | 807 | 11 | 05 | 6226700 | 422 |  |  |  |  |  | 121 050,0 | 126 000,0 | 336 600,0 |
| 12. Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 5229300 |  | 20 104,56 | 1 960,6 | 1 960,56 | 100 | 9,8 |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 5229300 | 010 | 20 104,56 | 1 960,6 | 1 960,56 | 100 | 9,8 |  |  |  |
| 13. ДЦП «Модернизация системы социального обслуживания населения»на 2012-2014гг | 807 | 10 | 02 | 5223920 | 411 |  |  |  |  |  | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| 14.ДЦП «Модернизация учреждений культуры,искусства,образования в сфере культуры и искусства Мурманской области» на 2012-2014 годы |  |  |  | 5223800 |  |  | 128 080,00 | 125 661,32 | 98,1 |  | 67 500,0 | 160 000,0 | 663 000,0 |
|  | 807 | 08 | 01 | 5223800 | 411 |  |  |  |  |  | 15 000,0 | 160 000,0 | 663 000,0 |
|  | 807 | 08 | 01 | 5223800 | 522 |  |  |  |  |  | 52 500,0 |  |  |
|  | 807 | 08 | 01 | 5229701 | 003 |  | 22 249,00 | 21 076,20 | 94,7 |  |  |  |  |
|  | 807 | 08 | 01 | 5229701 | 010 |  | 25 200,00 | 24 406,35 | 96,9 |  |  |  |  |
|  | 807 | 08 | 01 | 5229701 | 020 |  | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 807 | 08 | 04 | 5229701 | 003 |  | 211,00 | 198,78 | 94,2 |  |  |  |  |
|  | 807 | 08 | 01 | 5229703 | 020 |  | 2 480,00 | 2 480,00 | 100 |  |  |  |  |
| 15.ДЦП «Развитие донорского движения и службы крови Мурманской области» на 2012-2014годы | 807 | 09 | 09 | 5220109 | 411 |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 16. Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | 268 219,68 | 268 219,68 | 100 |  | 266 677,73 |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 0980104 | 010 |  | 171 610,86 | 171 610,86 | 100 |  | 220 309,27 |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 0980204 | 010 |  | 79 429,02 | 79 429,02 | 100 |  | 46 368,46 |  |  |
|  | 807 | 05 | 01 | 5229800 | 010 |  | 17 179,80 | 17 179,80 | 100 |  |  |  |  |
| 17. ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов Мурманской области» на 2011 - 2014 годы |  |  |  | 5229900 |  |  | 330,00 | 325,90 | 98,8 |  | 464,0 | 484,9 | 504,3 |
|  | 807 | 04 | 12 | 5229900 | 001 |  | 290,00 | 286,10 | 98,7 |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 12 | 5229900 | 012 |  | 40,00 | 39,80 | 99,5 |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 12 | 5229999 | 242 |  |  |  |  |  | 464,0 | 484,9 | 504,3 |
| 18. ВЦП «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Мурманской области» на 2008-2010 годы |  |  |  | 6221300 |  | 6 386,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 12 | 6221300 | 012 | 6 386,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. ВЦП «Развитие системы ипотечного кредитования и жилищного строитель-ства в Мурманской области» на 2009-2010 годы |  |  |  | 6224100 |  | 56 696,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 11 | 02 | 6224100 | 010 | 1 696,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 04 | 12 | 6224100 | 800 | 55 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» |  |  |  | 1005802 |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | 807 | 11 | 02 | 1005802 | 003 |  | 40 000,0 | 40 000,0 | 100 |  |  |  |  |
| 21. ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы |  |  |  | 1008811 |  |  | 105 862,70 | 24 711,85 | 23,3 |  | 111 773,8 |  |  |
|  | 807 | 10 | 03 | 1008811 | 005 |  | 105 862,70 | 24 711,85 | 23,3 |  |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 03 | 1008811 | 322 |  |  |  |  |  | 111 773,8 |  |  |
|  |  |  |  | 1008820 |  |  | 12 166,88 | 11 851,76 | 97,4 |  |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 03 | 1008820 | 010 |  | 12 166,88 | 11 851,76 | 97,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1020101 |  |  | 381 833,80 | 318 858,00 | 83,5 |  |  |  |  |
|  | 807 | 05 | 02 | 1020101 | 003 |  | 381 833,80 | 318 858,00 | 83,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1040200 |  | 8 612,52 | 1 109,39 | 1 109,39 | 100 | 12,9 |  |  |  |
|  | 807 | 10 | 03 | 1040200 | 010 | 8 612,52 | 1 109,39 | 1 109,39 | 100 | 12,9 |  |  |  |
| 22. Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011 - 2012 годы | 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545 062,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | 807 | 09 | 09 | 0960100 | 243 |  |  |  |  |  | 292 372,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | 807 | 09 | 09 | 0960100 | 540 |  |  |  |  |  | 140 089,9 | 0,00 | 0,00 |
|  | 807 | 09 | 09 | 5229601 | 243 |  |  |  |  |  | 112 600,1 | 0,00 | 0,00 |
|  | 807 | 09 | 09 | 5229600 | 017 |  | 24 160,3 | 20 586,72 | 85,2 |  |  |  |  |
| 23. АВЦП «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в градостроительной и жилищной сферах» на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 455,52 | 71 865,28 | 71 869,18 |
|  | 807 | 04 | 12 | 0020400 |  |  |  |  |  |  | 28 761,70 | 29 925,28 | 29 925,28 |
|  | 807 | 04 | 12 | 3409900 |  |  |  |  |  |  | 34 415,5 | 31 184,0 | 31 184,0 |
|  | 807 | 10 | 03 | 5053401 |  |  |  |  |  |  | 2 043,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | 807 | 10 | 03 | 5053402 |  |  |  |  |  |  | 13 234,36 | 10 756,00 | 10 759,90 |
| Непрограммная часть |  |  |  |  |  | 527426,37 | 1100218,1 | 471936,9 | 42,9 | 89,5 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1197751,9 | 3374221,4 | 2090602,5 | 62,0 | 175,0 | 3886028,9 | 4446439,3 | 4303739,4 |

_____________________________________