Программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Мурманской области» на 2013-2017 годы

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области

от 18.04.2013 № 207-ПП, от 30.05.2013 № 292-ПП,

от 30.09.2013 № 565-ПП, от 21.03.2014 № 132-ПП,

от 14.05.2014 № 245-ПП, от 17.06.2014 № 309-ПП,

от 10.11.2014 № 558-ПП, от 06.03.2015 № 69-ПП,

от 14.07.2015 № 296-ПП, от 03.11.2015  493-ПП,

от 02.12.2015 № 555-ПП, от 11.02.2016 № 54-ПП,

от 14.03.2016 № 95-ПП, от 28.03.2016 № 131-ПП,

от 26.04.2016 № 192-ПП, от 24.06.2016 № 313-ПП,

от 26.10.2016 № 530-ПП, от 31.01.2017 № 33-ПП,

от 14.03.2017 № 123-ПП, от 26.07.2017 № 383-ПП,

от 08.09.2017 № 440-ПП, от 11.04.2018 № 164-ПП)

Мурманск

2018

Паспорт программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы (далее – Программа)

| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) |
| --- | --- |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение населения региона качественным, комфортным и доступным жильем |
| Государственный заказчик Программы | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Минстрой МО) |
| Цель Программы | Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2. Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | число жителей, переселенных из аварийных жилых домов, - 2 975 человек; - число расселенных аварийных жилых домов - 248 ед.; - общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, - 54 067,77 кв. метра |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2017 годы, в том числе по этапам: I этап – 2013-2016 годы; II этап – 2014-2016годы; III этап – 2015-2016 годы; IV этап – 2016-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Всего по Программе: 2 152 783 178,15 рублей, в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 918 222 086,65 рубля, из них: 2013 год: 173 815 655,81 рубля, 2014 год: 136 831 250,24 рубля, 2015 год: 249 512 008,21 рубля, 2016 год: 328 853 672,39 рубля, 2017 год: 29 209 500, 00 рубля; областной бюджет: 929 250 224,97 рубля, из них: 2013 год: 88 495 603,85 рубля, 2014 год: 113 997 245,94 рубля, 2015 год: 176 525 817,25 рубля, 2016 год: 245 648 757,93 рубля, 2017 год: 304 582 800,00 рубля; местные бюджеты: 305 310 866,53 рубля, из них: 2013 год: 20 042 071,14 рубля, 2014 год: 47 049 884,39 рубля, 2015 год: 217 647 899,52 рубля, 2016 год: 16 716 626,17 рубля, 2017 год: 3 854 385,31 рубля |
| Доля долевого финансирования за счет средств консолидированного бюджета области по этапам Программы | I этап - 34,05 %; II этап - 51,76 %; III этап - 69,74 %; IV этап - 62,29 % |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение 2 975 граждан из 248 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 54 067,77 кв. м. Снос 248 аварийных многоквартирных домов |
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | http://minstroy.gov-murman.ru/proekts/proekts.html |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

- Программа

Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда принят Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Федеральный закон № 185-ФЗ позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и одновременно поддержать развитие жилищного строительства на территориях субъектов Российской Федерации.

Настоящая Программа позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, и его сноса или реконструкции.

Реализация Программы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципальных образований перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик городов.

В связи с большим количеством многоквартирных домов, имеющих высокую степень износа, проблема расселения этих домов не может быть решена в пределах одного финансового года и требует совместного софинансирования из областного и местного бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников финансирования.

Переселение граждан, проживающих на территории Мурманской области, из аварийного жилищного фонда является одной из важнейших задач Правительства Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.

- 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

Цель Программы:

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

- переселение 2975 человек из 248 домов (количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению);

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 08.09.2017 N 440-ПП)

- 54 067,77 кв. метра - общая площадь помещений, подлежащих расселению.

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 08.09.2017 N 440-ПП)

- 3. Сроки реализации Программы

- Настоящая Программа рассчитана на 2013-2017 годы и реализуется в четыре этапа:

I этап – 2013-2016 годы;

II этап – 2014-2016годы;

III этап – 2015-2016 годы;

IV этап – 2016-2017 годы

- 4. Перечень программных мероприятий

- 5. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы

| Описание внешних рисков | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - инфляционные процессы; - изменение стоимости программных мероприятий; - несчастные случаи при выполнении программных мероприятий; - форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.) | - учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия; - при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности; - поддержание в постоянной готовности противопожарных средств; - правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий | - недобросовестность застройщиков | - ужесточение договорных обязательств |

- 6. Комплекс программных мероприятий

- В рамках реализации Программы предусмотрено создание единой автоматизированной системы ведения реестра аварийного жилищного фонда Мурманской области, строительство многоквартирных жилых домов или приобретение у застройщиков жилых помещений в таких домах (в том числе строительство которых не завершено, включая жилые дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, и переселение граждан в указанные жилые помещения, а также снос расселенных аварийных многоквартирных домов.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений гражданам в многоквартирных жилых домах, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).

- Средства местного бюджета, полученные за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) и областного бюджета, расходуются на приобретение у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных жилых домах (в том числе в жилых домах, строительство которых не завершено, включая жилые дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) и (или) на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения.

- Средства областного бюджета, полученные за счет средств Фонда ЖКХ и предусмотренные в областном бюджете на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться главным распорядителем средств областного бюджета на строительство (в том числе долевое строительство) многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с настоящей Программой.

Жилые дома (жилые помещения), построенные по государственным контрактам, подлежат дальнейшей передаче муниципальным образованиям для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в соответствии с действующим законодательством.

На основании решения Правительства Мурманской области, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с момента государственной регистрации государственного контракта на участие в долевом строительстве жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства допускается уступка исполнительным органом государственной власти, заключившим контракт, прав требований по государственному контракту муниципальному образованию.

- В Программу на 2013-2017 годы включены 8 муниципальных образований, выполнивших предусмотренные Федеральным законом № 185-ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

- Участниками Программы являются муниципальные образования:

- г. Мурманск;

- г. Мончегорск с подведомственной территорией;

- г.п. Кандалакша;

- г.п. Зеленоборский;

- г.п. Умба;

- с.п. Териберка;

- г.п. Кильдинстрой;

- г.п. Мурмаши.

- Отбор аварийных многоквартирных жилых домов для включения в Программу осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований – участников Программы из общего числа многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложении № 1 к Программе, реестр домов по способам переселения – в приложении № 2 к Программе.

- 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

- Общее финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы составляет                    2 098 168 303,06 рубля и предусматривает их использование в четыре этапа.

- По I этапу реализации Программы.

- Общий объем финансирования I этапа программных мероприятий за счет средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и местных бюджетов рассчитывается как произведение стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 (далее - приказ Минрегиона РФ), на площадь жилых помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных домах.

- Строительство, приобретение жилых помещений в собственность муниципальных образований, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения осуществляются муниципальными образованиями за счет средств субсидий, за исключением случаев, когда жилые помещения строятся путем заключения государственных контрактов с последующей передачей жилых помещений в собственность муниципальных образований либо по решению Правительства Мурманской области переходят в собственность муниципальных образований путем уступки прав по контракту на участие в долевом строительстве.

- Правила предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении № 4 к Программе.

- Допускается приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную с учетом предельной стоимости одного квадратного метра, утвержденной приказом Минрегиона РФ.

- Финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет дополнительных источников бюджета Мурманской области и местных бюджетов, при этом стоимость одного квадратного метра общей площади, приобретаемой с учетом дополнительных источников, для определения общего объема финансирования I этапа Программы рассчитана в сумме 41 000 рублей.

- Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, представлен в приложении № 5 к Программе.

- Расчет размера субсидий муниципальным образованиям на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году, осуществляется в соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, представленной в приложении № 6 к Программе.

- В случае приобретения (строительства) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на текущий год, средства Фонда ЖКХ, средства долевого финансирования за счет областного и местного бюджетов в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

- В иных случаях предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета (за исключением жилых помещений, приобретаемых по государственным контрактам).

- По II-IV этапам реализации Программы.

- Финансирование мероприятий Программы по II-IV этапам осуществляется в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП.

- Общий объем финансирования программных мероприятий II-IV этапов за счет средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и местных бюджетов рассчитывается как произведение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого для переселения граждан, проживающих в домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на площадь жилых помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных домах.

- Расчётная стоимость одного квадратного метра общей площади, приобретаемой для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках II-IV этапов Программы, составляет 41 000 рублей.

- Допускается приобретение (строительство) жилых помещений по цене, превышающей расчётную стоимость жилых помещений, утвержденную Программой.

- Обоснование стоимости приобретения подтверждается государственным и муниципальными заказчиками мониторингом цен жилья экономкласса на первичном (вторичном) рынке, коммерческими предложениями застройщиков.

- В случае если жилые помещения предлагаются застройщиком со стоимостью одного квадратного метра, превышающей расчетную, такое коммерческое предложение подтверждается положительным заключением экспертизы сметной документации на строительство жилого дома, с определением стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений жилого дома.

- Для обоснования цены строительства при заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 должно быть получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета.

- Финансирование расходов на оплату стоимости превышения в рамках заключенных государственных контрактов осуществляется за счет дополнительных средств областного бюджета, а в рамках заключенных муниципальных контрактов - за счет дополнительных средств местных бюджетов.

- Строительство, приобретение жилых помещений в собственность муниципальных образований, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения осуществляются муниципальными образованиями за счет средств субсидий, за исключением случаев, когда жилые помещения строятся путем заключения государственных контрактов с последующей передачей жилых помещений в собственность муниципальных образований либо по решению Правительства Мурманской области переходят в собственность муниципальных образований путем уступки прав по контракту на участие в долевом строительстве.

- Правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении № 4 к Программе.

- Расчет объема софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Методикой расчета объема софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы в 2014-2017 годах, представленной в приложении № 7 к Программе.

- Объемы финансирования Программы на 2016-2017 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в связи с ежегодным уточнением размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

- В случае приобретения (строительства) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом расчётной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, средства Фонда ЖКХ, средства долевого финансирования за счет областного и местного бюджетов в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

- В иных случаях предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета (за исключением жилых помещений, приобретаемых по государственным контрактам).

- Распределение финансовых средств Программы по муниципальным образованиям Мурманской области представлено в таблице:

Распределение финансовых средств Программы по муниципальным образованиям Мурманской области

| Показатели | Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределяется в ходе исполнения бюджета | г. Мурманск | г. Мончегорск | г.п. Умба | г.п. Зеленоборский | г.п. Кандалакша | с.п. Териберка |
| Стоимость переселения граждан, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств Фонда, | 918 222 086,65 | 0,00 | 356 702 236,35 | 68 024 089,65 | 5 698 633,80 | 86 416 699,39 | 250 219 929,68 | 151 160 497,78 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2013 года | 258 775 122,02 | 0,00 | 123 348 668,39 | 39 288 745,65 | 5 698 633,80 | 30 851 835,39 | 59 587 238,79 | 0,00 |
| 2013 год | 173 815 655,81 | 0,00 | 123 348 668,39 | 39 017 492,71 | 0,00 | 11 449 494,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 45 848 351,20 | 0,00 | 0,00 | 271 252,94 | 5 698 633,80 | 19 138 725,67 | 20 739 738,79 | 0,00 |
| 2015 год | 39 111 115,01 |  |  |  |  | 263 615,01 | 38 847 500,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года | 215 468 000,00 | 0,00 | 119 427 740,70 | 28 735 344,00 | 0,00 | 18 404 464,00 | 0,00 | 48 900 451,30 |
| 2014 год | 75 318 956,04 | 0,00 | 50 429 215,38 | 18 673 971,80 | 0,00 | 6 215 768,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 140 149 043,96 | 0,00 | 68 998 525,32 | 10 061 372,20 | 0,00 | 12 188 695,14 | 0,00 | 48 900 451,30 |
| Итого по этапу 2015 года | 211 684 677,76 | 0,00 | 113 925 827,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 858 850,50 | 28 900 000,00 |
| 2015 год | 85 915 792,24 | 0,00 | 77 766 366,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 149 425,48 | 0,00 |
| 2016 год | 125 768 885,52 | 0,00 | 36 159 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 709 425,02 | 28 900 000,00 |
| Итого по этапу 2016 года | 232 294 286,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 160 400,00 | 121 773 840,39 | 73 360 046,48 |
| 2016 год | 203 084 786,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 900,00 | 121 773 840,39 | 73 360 046,48 |
| 2017 год | 29 209 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 209 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств областного бюджета | 844 080 143,78 | 0,00 | 186 097 889,37 | 26 243 126,94 | 0,00 | 75 462 289,91 | 279 773 915,34 | 276 502 922,22 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2013 года | 65 373 987,89 | 0,00 | 37 708 750,47 | 11 683 848,94 | 0,00 | 10 380 627,27 | 5 600 761,21 | 0,00 |
| 2013 год | 58 447 397,75 | 0,00 | 37 708 750,47 | 11 683 848,94 | 0,00 | 9 054 798,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 5 600 761,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 761,21 | 0,00 |
| 2015 год | 1 325 828,93 | 0,00 |  |  |  | 1 325 828,93 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года | 188 894 363,68 | 0,00 | 53 460 068,98 | 14 559 278,00 | 0,00 | 13 270 678,00 | 0,00 | 107 604 338,70 |
| 2014 год | 95 389 484,73 | 0,00 | 25 304 862,57 | 9 432 949,11 | 0,00 | 3 293 199,80 | 0,00 | 57 358 473,25 |
| 2015 год | 93 504 878,95 | 0,00 | 28 155 206,41 | 5 126 328,89 | 0,00 | 9 977 478,20 | 0,00 | 50 245 865,45 |
| Итого по этапу 2015 года | 291 859 089,64 | 0,00 | 94 929 069,92 | 0,00 | 0,00 | 4 503 673,00 | 129 215 396,72 | 63 210 950,00 |
| 2015 год | 81 645 109,37 | 0,00 | 48 992 356,65 |  | 0,00 | 2 571 400,00 | 30 081 352,72 | 0,00 |
| 2016 год | 162 201 157,27 | 0,00 | 45 936 713,27 | 0,00 | 0,00 | 1 932 273,00 | 51 121 221,00 | 63 210 950,00 |
| 2017 год | 48 012 823,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 48 012 823,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года | 297 952 702,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 307 311,64 | 144 957 757,41 | 105 687 633,52 |
| 2016 год | 83 447 600,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 618 927,00 | 10 632 633,98 | 67 196 039,68 |
| 2017 год | 214 505 101,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 688 384,64 | 134 325 123,43 | 38 491 593,84 |
| за счет средств местных бюджетов | 113 944 922,66 | 0,00 | 101 722 394,28 | 7 777 583,44 | 341 000,00 | 1 845 714,46 | 2 258 230,48 | 0,00 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2013 года | 5 982 803,92 | 0,00 | 4 189 861,14 | 1 298 205,44 | 0,00 | 494 737,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 год | 4 189 861,14 | 0,00 | 4 189 861,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 1 747 522,44 | 0,00 | 0,00 | 1 298 205,44 | 0,00 | 449 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 45 420,34 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 45 420,34 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года | 42 315 826,32 | 0,00 | 35 137 990,32 | 6 479 378,00 | 0,00 | 698 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 39 391 551,17 | 0,00 | 35 137 990,32 | 4 253 560,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 2 924 275,15 | 0,00 | 0,00 | 2 225 817,15 | 0,00 | 698 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015 года | 63 577 845,60 | 0,00 | 62 394 542,82 | 0,00 | 0,00 | 133 577,00 | 1 049 725,78 | 0,00 |
| 2015 год | 51 315 455,94 | 0,00 | 51 006 724,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 731,80 | 0,00 |
| 2016 год | 12 262 389,66 | 0,00 | 11 387 818,68 | 0,00 | 0,00 | 133 577,00 | 740 993,98 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года | 2 068 446,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 518 942,12 | 1 208 504,70 | 0,00 |
| 2016 год | 1 214 061,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 461,51 | 889 600,00 | 0,00 |
| 2017 год | 854 385,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 194 480,61 | 318 904,70 | 0,00 |
| Дополнительное финансирование на переселение граждан, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета | 42 555 206,10 | 0,00 | 15 852 210,00 | 7 351 037,10 | 0,00 | 6 844 959,00 | 12 507 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 30 048 206,10 | 0,00 | 15 852 210,00 | 7 351 037,10 | 0,00 | 6 844 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 12 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 507 000,00 | 0,00 |
| за счет средств местных бюджетов | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 179 365 943,87 | 0,00 | 175 527 440,00 | 2 677 662,87 | 0,00 | 1 160 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 15 852 210,00 | 0,00 | 15 852 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 2 910 810,78 | 0,00 | 0,00 | 2 622 858,47 | 0,00 | 287 952,31 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 2 098 168 303,06 | 0,00 | 835 902 170,00 | 112 073 500,00 | 6 039 633,80 | 171 730 503,76 | 544 759 075,50 | 427 663 420,00 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2013 года | 392 377 833,80 | 0,00 | 196 951 700,00 | 62 299 500,00 | 5 698 633,80 | 49 733 000,00 | 77 695 000,00 | 0,00 |
| 2013 год | 282 353 330,80 | 0,00 | 196 951 700,00 | 58 052 378,75 | 0,00 | 27 349 252,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 68 614 445,63 | 0,00 | 0,00 | 4 192 316,85 | 5 698 633,80 | 19 875 994,98 | 38 847 500,00 | 0,00 |
| 2015 год | 41 410 057,37 | 0,00 | 0,00 | 54 804,40 | 0,00 | 2 507 752,97 | 38 847 500,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года | 446 678 190,00 | 0,00 | 208 025 800,00 | 49 774 000,00 | 0,00 | 32 373 600,00 | 0,00 | 156 504 790,00 |
| 2014 год | 210 099 991,94 | 0,00 | 110 872 068,27 | 32 360 481,76 | 0,00 | 9 508 968,66 | 0,00 | 57 358 473,25 |
| 2015 год | 236 578 198,06 | 0,00 | 97 153 731,73 | 17 413 518,24 | 0,00 | 22 864 631,34 | 0,00 | 99 146 316,75 |
| Итого по этапу 2015 года | 726 796 843,00 | 0,00 | 430 924 670,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 250,00 | 199 123 973,00 | 92 110 950,00 |
| 2015 год | 378 311 412,55 | 0,00 | 337 200 502,55 | 0,00 | 0,00 | 2 571 400,00 | 38 539 510,00 | 0,00 |
| 2016 год | 300 472 607,45 | 0,00 | 93 724 167,45 | 0,00 | 0,00 | 2 065 850,00 | 112 571 640,00 | 92 110 950,00 |
| 2017 год | 48 012 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 012 823,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года | 532 315 436,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 84 986 653,76 | 267 940 102,50 | 179 047 680,00 |
| 2016 год | 287 746 449,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 894 288,51 | 133 296 074,37 | 140 556 086,16 |
| 2017 год | 244 568 987,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 71 092 365,25 | 134 644 028,13 | 38 491 593,84 |
| Снос аварийных многоквартирных домов, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета | 42 064 875,09 | 42 064 875,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 42 064 875,09 | 42 064 875,09 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств местных бюджетов | 12 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2015 год | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2016 год | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2017 год | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| ВСЕГО | 2 152 233 178,15 | 42 064 875,09 | 837 902 170,00 | 114 073 00,00 | 8 039 633,80 | 173 730 03,76 | 546 759 75,50 | 429 663 20,00 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 282 353 330,80 | 0,00 | 196 951 700,00 | 58 052 378,75 | 0,00 | 27 349 252,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 год | 281 714 437,57 | 0,00 | 111 372 068,27 | 37 052 798,61 | 6 198 633,80 | 29 884 963,64 | 39 347 500,00 | 57 858 473,25 |
| 2015 год | 659 299 667,98 | 0,00 | 434 854 234,28 | 17 968 322,64 | 500 000,00 | 28 443 784,31 | 77 887 010,00 | 99 646 316,75 |
| 2016 год | 591 219 056,49 | 0,00 | 94 224 167,45 | 500 000,00 | 500 000,00 | 16 460 138,51 | 246 367714,37 | 233 167 36,16 |
| 2017 год | 337 646 685,31 | 42 064 875,09 | 500 000,00 | 500 000,00 | 841 000,00 | 71 592 365,25 | 183 156851,13 | 38 991 593,84 |

- 8. Механизм реализации Программы

- Участниками Программы являются муниципальные образования Мурманской области, указанные в разделе 6 Программы.

- Финансирование Программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета субсидий, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда ЖКХ, а также путем заключения государственных контрактов на строительство (долевое строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с последующей передачей в собственность муниципальных образований жилых помещений либо передачей прав по договору участия в долевом строительстве.

- Субсидии местным бюджетам из областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда ЖКХ (далее – субсидии), предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, посредством приобретения у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в жилых домах, строительство которых не завершено, включая жилые дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) и (или) строительства таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения.

- Переселение из аварийных домов граждан, улучшивших свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований.

- Финансовые взаимоотношения участников Программы регулируются соглашением с ответственным исполнителем Программы.

- 9. Контроль за ходом реализации Программы

- Контроль за ходом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области – участников Программы.

- В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы муниципальные образования – участники Программы представляют в Минстрой МО следующие документы:

- заключенные муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков, а также у лиц, не являющихся застройщиками, или на финансирование мероприятий на строительство домов, дополнительные соглашения к заключенным муниципальным контрактам (при наличии);

- акты приема-передачи жилых помещений от застройщика;

- копии разрешений на ввод жилых домов в эксплуатацию с предъявлением оригиналов;

- копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности муниципального образования на жилые помещения в построенных в рамках Программы домах с предъявлением оригинала;

- копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности муниципального образования на жилые помещения, приобретенные у лиц, не являющихся застройщиками;

- копии соглашений с собственниками о предоставлении выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения;

- решения органа местного самоуправления о предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;

- договоры социального найма с нанимателями жилых помещений, предоставленных в рамках Программы;

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу;

- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности граждан на обмененные (изъятые) у них жилые помещения в аварийных многоквартирных домах.

- Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Минстрой МО следующую отчетность:

- ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и местных бюджетов на реализацию Программы. Отчет представляется по форме, установленной Фондом ЖКХ;

- отчет (оперативную информацию) о ходе реализации Программы. Отчет (оперативная информация) составляется и представляется по форме и в сроки, установленные Фондом ЖКХ;

- отчет о ходе реализации Программы и о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ. Отчет составляется и представляется по форме и в сроки, установленные Фондом ЖКХ.

- По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но не позднее планируемой даты окончания переселения, утвержденной Программой, муниципальные образования – участники Программы направляют в Минстрой МО уведомление о завершении реализации Программы или её этапов с приложением отчета по форме, утвержденной Минстроем МО.

- Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.

- Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется ответственным исполнителем.

- 10. Планируемые показатели выполнения Программы

- Выполнение Программы определяется в абсолютных и относительных показателях по каждому муниципальному образованию Мурманской области, участвующему в Программе, и по Мурманской области в целом.

- Планируемые показатели выполнения Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении № 3 к Программе.

______________________________

Приложение № 1

к Программе

Перечень аварийных домов, подлежащих расселению в рамках Программы

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | в том числе |  | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Всего по Мурманской области за 2013-2017 годы, в т. ч.: |  | х | х | х | х | 2 975 | 2 975 | 77 105,20 | 1 442 | 577 | 865 | 54 067,77 | 20 758,90 | 33 308,87 | 2 098 168 303,06 | 918 222 086,65 | 844 080 143,78 | 273 620 152,66 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
| Всего по Мурманской области за 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 2 562 | 2 329 | 62 860,10 | 1 084 | 445 | 639 | 41 466,10 | 16 338,80 | 25 127,30 | 2 093 190 053,06 | 918 222 086,65 | 839 576 470,78 | 273 145 575,66 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
| Всего по Мурманской области за 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 1 778 | 646 | 43 499,90 | 358 | 132 | 226 | 12 601,67 | 4 420,10 | 8 181,57 | 4 978 250,00 | 0,00 | 4 503 673,00 | 474 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2013 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 1 251 | 602 | 29 773,90 | 273 | 115 | 158 | 10 518,60 | 4 343,70 | 6 174,90 | 392 377 833,80 | 258 775 122,02 | 65 373 987,89 | 5 982 803,92 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
| Итого по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | х | х | х | х | 1 146 | 567 | 27 398,70 | 250 | 111 | 139 | 9 853,80 | 4 230,40 | 5 623,40 | 392 377 833,80 | 258 775 122,02 | 65 373 987,89 | 5 982 803,92 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | х | х | х | х | 706 | 327 | 12 663,50 | 128 | 62 | 66 | 4 807,70 | 2 135,50 | 2 672,20 | 196 951 700,00 | 123 348 668,39 | 37 708 750,47 | 4 189 861,14 | 31 704 420,00 | 15 852 210,00 | 15 852 210,00 | 0,00 |
| 1 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 2810 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 11 | 429,70 | 5 | 2 | 3 | 245,20 | 107,60 | 137,60 | 9 618 600,00 | 6 024 022,65 | 1 841 595,62 | 204 621,73 | 1 548 360,00 | 774 180,00 | 774 180,00 | 0,00 |
| 2 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 33 | 17 | 439,70 | 5 | 2 | 3 | 210,10 | 43,70 | 166,40 | 8 749 400,00 | 5 479 652,31 | 1 675 176,91 | 186 130,78 | 1 408 440,00 | 704 220,00 | 704 220,00 | 0,00 |
| 3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 2808 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 13 | 419,90 | 6 | 0 | 6 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 8 679 700,00 | 5 435 999,98 | 1 661 832,01 | 184 648,01 | 1 397 220,00 | 698 610,00 | 698 610,00 | 0,00 |
| 4 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 2807 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 30 | 1 | 512,80 | 1 | 1 | 0 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 1 279 200,00 | 801 148,79 | 244 918,09 | 27 213,12 | 205 920,00 | 102 960,00 | 102 960,00 | 0,00 |
| 5 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 6 | 413,00 | 3 | 3 | 0 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 6 346 800,00 | 3 974 930,55 | 1 215 170,50 | 135 018,95 | 1 021 680,00 | 510 840,00 | 510 840,00 | 0,00 |
| 6 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 47 | 2797 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 33 | 13 | 458,00 | 2 | 1 | 1 | 86,40 | 43,40 | 43,00 | 3 542 400,00 | 2 218 565,88 | 678 234,71 | 75 359,41 | 570 240,00 | 285 120,00 | 285 120,00 | 0,00 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 2806 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 36 | 11 | 540,10 | 4 | 2 | 2 | 124,20 | 49,40 | 74,80 | 5 530 900,00 | 3 463 941,41 | 1 058 956,74 | 117 661,85 | 890 340,00 | 445 170,00 | 445 170,00 | 0,00 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 2805 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 5 | 582,90 | 2 | 2 | 0 | 59,60 | 59,60 | 0,00 | 2 447 700,00 | 1 532 967,40 | 468 641,34 | 52 071,26 | 394 020,00 | 197 010,00 | 197 010,00 | 0,00 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 55 | 17 | 822,80 | 5 | 4 | 1 | 143,40 | 112,90 | 30,50 | 5 887 600,00 | 3 687 338,67 | 1 127 251,20 | 125 250,13 | 947 760,00 | 473 880,00 | 473 880,00 | 0,00 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 1872 | 12.10.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 34 | 9 | 529,00 | 3 | 2 | 1 | 114,20 | 74,80 | 39,40 | 4 682 200,00 | 2 932 410,00 | 896 463,00 | 99 607,00 | 753 720,00 | 376 860,00 | 376 860,00 | 0,00 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 27 | 12 | 599,80 | 5 | 2 | 3 | 134,00 | 53,50 | 80,50 | 5 444 800,00 | 3 410 017,94 | 1 042 471,84 | 115 830,22 | 876 480,00 | 438 240,00 | 438 240,00 | 0,00 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 2818 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 26 | 12 | 503,20 | 4 | 2 | 2 | 107,20 | 53,60 | 53,60 | 4 346 000,00 | 2 721 851,67 | 832 093,51 | 92 454,82 | 699 600,00 | 349 800,00 | 349 800,00 | 0,00 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 15 | 430,70 | 4 | 2 | 2 | 227,30 | 119,50 | 107,80 | 9 134 800,00 | 5 721 024,06 | 1 748 966,35 | 194 329,59 | 1 470 480,00 | 735 240,00 | 735 240,00 | 0,00 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 2801 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 42 | 38 | 587,10 | 18 | 10 | 8 | 482,50 | 240,80 | 241,70 | 19 753 800,00 | 12 371 586,17 | 3 782 100,46 | 420 233,37 | 3 179 880,00 | 1 589 940,00 | 1 589 940,00 | 0,00 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 43 | 2793 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 27 | 27 | 549,20 | 12 | 3 | 9 | 549,20 | 71,40 | 477,80 | 22 517 200,00 | 14 102 272,96 | 4 311 186,34 | 479 020,70 | 3 624 720,00 | 1 812 360,00 | 1 812 360,00 | 0,00 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 58 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 27 | 24 | 579,20 | 10 | 4 | 6 | 435,30 | 175,00 | 260,30 | 17 568 500,00 | 11 002 956,97 | 3 363 698,73 | 373 744,30 | 2 828 100,00 | 1 414 050,00 | 1 414 050,00 | 0,00 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 1 | 177,30 | 1 | 1 | 0 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 984 000,00 | 616 268,30 | 188 398,53 | 20 933,17 | 158 400,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 23 | 10 | 337,50 | 5 | 1 | 4 | 172,90 | 41,70 | 131,20 | 7 400 500,00 | 4 634 851,19 | 1 416 913,93 | 157 434,88 | 1 191 300,00 | 595 650,00 | 595 650,00 | 0,00 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 29 | 20 | 359,80 | 6 | 2 | 4 | 254,70 | 68,70 | 186,00 | 10 655 900,00 | 6 673 672,17 | 2 040 199,05 | 226 688,78 | 1 715 340,00 | 857 670,00 | 857 670,00 | 0,00 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 24 | 9 | 360,50 | 3 | 3 | 0 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | 4 776 500,00 | 2 991 469,05 | 914 517,85 | 101 613,10 | 768 900,00 | 384 450,00 | 384 450,00 | 0,00 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 16 | 4 | 333,60 | 2 | 1 | 1 | 55,80 | 27,00 | 28,80 | 2 287 800,00 | 1 432 823,80 | 438 026,58 | 48 669,62 | 368 280,00 | 184 140,00 | 184 140,00 | 0,00 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 8 | 385,40 | 3 | 2 | 1 | 134,50 | 91,50 | 43,00 | 5 514 500,00 | 3 453 670,28 | 1 055 816,76 | 117 312,96 | 887 700,00 | 443 850,00 | 443 850,00 | 0,00 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 6 | 322,70 | 2 | 1 | 1 | 93,00 | 46,50 | 46,50 | 3 825 300,00 | 2 395 743,02 | 732 399,28 | 81 377,70 | 615 780,00 | 307 890,00 | 307 890,00 | 0,00 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 9 | 238,50 | 3 | 1 | 2 | 130,30 | 43,90 | 86,40 | 5 346 400,00 | 3 348 391,12 | 1 023 632,00 | 113 736,88 | 860 640,00 | 430 320,00 | 430 320,00 | 0,00 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 17 | 6 | 315,40 | 3 | 1 | 2 | 125,40 | 41,60 | 83,80 | 5 141 400,00 | 3 220 001,87 | 984 382,31 | 109 375,82 | 827 640,00 | 413 820,00 | 413 820,00 | 0,00 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 10 | 2822 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 399,40 | 1 | 1 | 0 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 1 057 800,00 | 662 488,42 | 202 528,42 | 22 503,16 | 170 280,00 | 85 140,00 | 85 140,00 | 0,00 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 31 | 12 | 562,10 | 5 | 4 | 1 | 184,80 | 158,40 | 26,40 | 7 613 700,00 | 4 768 375,99 | 1 457 733,61 | 161 970,40 | 1 225 620,00 | 612 810,00 | 612 810,00 | 0,00 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 2799 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 10 | 474,20 | 5 | 2 | 3 | 176,10 | 63,90 | 112,20 | 6 818 300,00 | 4 270 225,77 | 1 305 444,80 | 145 049,43 | 1 097 580,00 | 548 790,00 | 548 790,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мончегорску |  | х | х | х | х | 151 | 80 | 3 534,30 | 34 | 15 | 19 | 1 519,60 | 666,40 | 853,20 | 62 299 500,00 | 39 288 745,65 | 11 683 848,94 | 1 298 205,44 | 10 028 699,97 | 7 351 037,10 | 2 677 662,87 | 0,00 |
| 29 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 30а | 343 | 19.06.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 17 | 543,70 | 8 | 4 | 4 | 361,60 | 181,20 | 180,40 | 14 825 600,00 | 9 300 372,84 | 2 824 800,45 | 313 866,71 | 2 386 560,00 | 1 749 348,48 | 637 211,52 | 0,00 |
| 30 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.3 | 556 | 14.06.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 44 | 2 | 955,30 | 1 | 0 | 1 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 2 050 000,00 | 1 283 892,30 | 392 496,93 | 43 610,77 | 330 000,00 | 241 890,00 | 88 110,00 | 0,00 |
| 31 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.5 | 556 | 14.06.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 41 | 13 | 966,90 | 6 | 1 | 5 | 262,80 | 39,60 | 223,20 | 10 758 400,00 | 6 737 866,77 | 2 059 823,91 | 228 869,33 | 1 731 839,99 | 1 269 438,72 | 462 401,27 | 0,00 |
| 32 | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 14а | 343 | 19.06.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 25 | 534,60 | 9 | 5 | 4 | 401,00 | 222,70 | 178,30 | 16 436 900,00 | 10 419 847,37 | 3 034 001,39 | 337 111,27 | 2 645 939,97 | 1 939 474,02 | 706 465,95 | 0,00 |
| 33 | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 16а | 343 | 19.06.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 23 | 23 | 533,80 | 10 | 5 | 5 | 444,60 | 222,90 | 221,70 | 18 228 600,00 | 11 546 766,37 | 3 372 726,26 | 374 747,36 | 2 934 360,01 | 2 150 885,88 | 783 474,13 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | х | х | х | х | 183 | 87 | 5 578,00 | 40 | 30 | 10 | 1 905,70 | 1 305,50 | 600,20 | 77 695 000,00 | 59 587 238,79 | 5 600 761,21 | 0,00 | 12 507 000,00 | 12 507 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 5 | 82-р | 29.03.2011 | I.2016 | IV.2017 | 17 | 3 | 636,40 | 2 | 2 | 0 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 3 639 617,84 | 2 810 992,20 | 264 212,55 | 0,00 | 564 413,09 | 564 413,09 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 184-р | 05.06.2008 | I.2016 | IV.2017 | 10 | 5 | 629,90 | 3 | 2 | 1 | 179,60 | 105,40 | 74,20 | 7 329 114,01 | 5 621 984,40 | 528 425,09 | 0,00 | 1 178 704,52 | 1 178 704,52 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г.п. Кандалакша, ул. Батюты, д. 3 | 318-р | 30.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 30 | 5 | 646,50 | 3 | 3 | 0 | 110,50 | 110,50 | 0,00 | 4 992 448,05 | 3 900 613,92 | 366 628,96 | 0,00 | 725 205,17 | 725 205,17 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г.п. Кандалакша, ул. Новая, д. 7а | 315-р | 30.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 13 | 2 | 173,40 | 1 | 0 | 1 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 766 734,78 | 594 075,67 | 55 838,73 | 0,00 | 116 820,38 | 116 820,38 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г.п. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 58 | 319-р | 18.01.2009 | I.2016 | IV.2017 | 14 | 14 | 472,90 | 6 | 2 | 4 | 251,50 | 52,70 | 198,80 | 10 432 350,36 | 8 027 266,39 | 754 503,87 | 0,00 | 1 650 580,10 | 1 650 580,10 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 13 | 245-р | 17.09.2009 | I.2016 | IV.2017 | 15 | 15 | 653,50 | 4 | 3 | 1 | 206,40 | 124,00 | 82,40 | 8 538 523,29 | 6 566 709,61 | 617 222,30 | 0,00 | 1 354 591,38 | 1 354 591,38 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 15 | 246-р | 17.09.2009 | I.2016 | IV.2017 | 19 | 11 | 658,20 | 9 | 9 | 0 | 304,80 | 304,80 | 0,00 | 12 399 015,43 | 9 505 210,74 | 893 419,74 | 0,00 | 2 000 384,95 | 2 000 384,95 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г.п. Кандалакша, ул. Уверова, д. 9 | 318-р | 30.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 23 | 6 | 474,40 | 1 | 1 | 0 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 2 135 459,18 | 1 628 636,72 | 153 079,85 | 0,00 | 353 742,61 | 353 742,61 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 244-р | 17.09.2009 | I.2016 | IV.2017 | 27 | 12 | 658,70 | 5 | 4 | 1 | 291,60 | 207,30 | 84,30 | 11 665 640,50 | 8 914 033,00 | 837 853,39 | 0,00 | 1 913 754,11 | 1 913 754,11 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г.п. Кандалакша, ул. Шевчука, д. 4 | 356-р | 14.12.2009 | I.2016 | IV.2017 | 15 | 14 | 574,10 | 6 | 4 | 2 | 403,60 | 260,90 | 142,70 | 15 796 096,56 | 12 017 716,14 | 1 129 576,73 | 0,00 | 2 648 803,69 | 2 648 803,69 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Зеленоборский |  | х | х | х | х | 78 | 54 | 4 538,00 | 39 | 0 | 39 | 1 302,40 | 0,00 | 1 302,40 | 49 733 000,00 | 30 851 835,39 | 10 380 627,27 | 494 737,34 | 8 005 800,00 | 6 844 959,00 | 1 160 841,00 | 0,00 |
| 44 | г.п. Зеленоборский, переулок Полярный, д. 4 | 31 | 14.03.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 111,60 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1 135 700,00 | 703 081,73 | 237 308,36 | 12 489,91 | 182 820,00 | 156 311,10 | 26 508,90 | 0,00 |
| 45 | г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 5 | 45 | 16.01.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 117,10 | 1 | 0 | 1 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 1 865 500,00 | 1 154 881,55 | 389 802,53 | 20 515,92 | 300 300,00 | 256 756,50 | 43 543,50 | 0,00 |
| 46 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 277 | 24.03.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 207,70 | 1 | 0 | 1 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 1 316 100,00 | 814 762,59 | 275 003,54 | 14 473,87 | 211 860,00 | 181 140,30 | 30 719,70 | 0,00 |
| 47 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 402 | 08.06.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 1 | 326,50 | 1 | 0 | 1 | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 1 168 500,00 | 731 818,61 | 244 152,32 | 4 429,07 | 188 100,00 | 160 825,50 | 27 274,50 | 0,00 |
| 48 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 4 | 11 | 29.01.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 2 | 59,40 | 1 | 0 | 1 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 1 139 800,00 | 713 844,12 | 238 165,07 | 4 310,81 | 183 480,00 | 156 875,40 | 26 604,60 | 0,00 |
| 49 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 10 | 284 | 27.03.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 125,70 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 1 316 100,00 | 814 762,58 | 275 003,55 | 14 473,87 | 211 860,00 | 181 140,30 | 30 719,70 | 0,00 |
| 50 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 4 | 45 | 16.01.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 80,70 | 1 | 0 | 1 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 815 900,00 | 505 102,03 | 170 485,07 | 8 972,90 | 131 340,00 | 112 295,70 | 19 044,30 | 0,00 |
| 51 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 5 | 28 | 11.03.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 126,10 | 1 | 0 | 1 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 1 303 800,00 | 807 147,99 | 272 433,41 | 14 338,60 | 209 880,00 | 179 447,40 | 30 432,60 | 0,00 |
| 52 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 6 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 83,30 | 1 | 0 | 1 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 820 000,00 | 519 579,44 | 165 720,93 | 2 699,63 | 132 000,00 | 112 860,00 | 19 140,00 | 0,00 |
| 53 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 12 | 15 | 20.03.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 100,20 | 1 | 0 | 1 | 50,30 | 0,00 | 50,30 | 1 877 800,00 | 1 162 496,15 | 392 372,66 | 20 651,19 | 302 280,00 | 258 449,40 | 43 830,60 | 0,00 |
| 54 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 16 | 38 | 03.11.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 385,50 | 1 | 0 | 1 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 1 353 000,00 | 837 606,40 | 282 713,92 | 14 879,68 | 217 800,00 | 186 219,00 | 31 581,00 | 0,00 |
| 55 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 42 | 23а | 07.08.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 64,50 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 1 320 200,00 | 817 300,78 | 275 860,26 | 14 518,96 | 212 520,00 | 181 704,60 | 30 815,40 | 0,00 |
| 56 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 65 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 111,40 | 1 | 0 | 1 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 574 000,00 | 355 348,17 | 119 939,24 | 6 312,59 | 92 400,00 | 79 002,00 | 13 398,00 | 0,00 |
| 57 | г.п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 17 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 5 | 383,10 | 3 | 0 | 3 | 148,70 | 0,00 | 148,70 | 5 707 200,00 | 3 533 176,04 | 1 192 538,76 | 62 765,20 | 918 720,00 | 785 505,60 | 133 214,40 | 0,00 |
| 58 | г.п. Зеленоборский, ул. Нагорная, д. 3 | 11 | 26.01.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 3 | 331,30 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 1 918 800,00 | 1 187 878,15 | 400 939,76 | 21 102,09 | 308 880,00 | 264 092,40 | 44 787,60 | 0,00 |
| 59 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 14 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 124,10 | 1 | 0 | 1 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | 1 246 400,00 | 780 606,52 | 260 439,50 | 4 713,98 | 200 640,00 | 171 547,20 | 29 092,80 | 0,00 |
| 60 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 2 | 28 | 11.03.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 1 | 176,90 | 1 | 0 | 1 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 1 353 000,00 | 837 606,39 | 282 713,93 | 14 879,68 | 217 800,00 | 186 219,00 | 31 581,00 | 0,00 |
| 61 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 12 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 112,80 | 4 | 0 | 4 | 112,80 | 0,00 | 112,80 | 4 546 900,00 | 2 814 865,11 | 950 090,15 | 50 004,74 | 731 940,00 | 625 808,70 | 106 131,30 | 0,00 |
| 62 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 14 | 45 | 16.01.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 114,00 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 1 160 300,00 | 718 310,93 | 242 448,62 | 12 760,45 | 186 780,00 | 159 696,90 | 27 083,10 | 0,00 |
| 63 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 19 | 261 | 24.03.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 3 | 112,90 | 1 | 0 | 1 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 1 143 900,00 | 708 158,13 | 239 021,78 | 12 580,09 | 184 140,00 | 157 439,70 | 26 700,30 | 0,00 |
| 64 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 26 | 261 | 24.03.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 114,20 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 1 139 800,00 | 705 619,93 | 238 165,07 | 12 535,00 | 183 480,00 | 156 875,40 | 26 604,60 | 0,00 |
| 65 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 45 | 1136 | 21.11.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 113,70 | 1 | 0 | 1 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 1 299 700,00 | 804 609,77 | 271 576,71 | 14 293,52 | 209 220,00 | 178 883,10 | 30 336,90 | 0,00 |
| 66 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 53 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 112,50 | 2 | 0 | 2 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 2 308 300,00 | 1 429 007,26 | 482 327,10 | 25 385,64 | 371 580,00 | 317 700,90 | 53 879,10 | 0,00 |
| 67 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 56а | 1136 | 21.11.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 112,90 | 2 | 0 | 2 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 2 246 800,00 | 1 390 934,25 | 469 476,47 | 24 709,28 | 361 680,00 | 309 236,40 | 52 443,60 | 0,00 |
| 68 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 58а | 1136 | 21.11.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 112,30 | 2 | 0 | 2 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 2 296 000,00 | 1 421 392,66 | 479 756,97 | 25 250,37 | 369 600,00 | 316 008,00 | 53 592,00 | 0,00 |
| 69 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 1 | 160 | 22.08.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 93,60 | 1 | 0 | 1 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 1 623 600,00 | 1 019 055,48 | 339 256,72 | 3 927,80 | 261 360,00 | 223 462,80 | 37 897,20 | 0,00 |
| 70 | г.п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 7 | 28 | 11.03.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 147,00 | 1 | 0 | 1 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 820 000,00 | 519 579,42 | 165 720,93 | 2 699,65 | 132 000,00 | 112 860,00 | 19 140,00 | 0,00 |
| 71 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 15 | 218 | 02.04.2005 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 1 | 218,40 | 1 | 0 | 1 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 1 361 200,00 | 842 682,79 | 284 427,35 | 14 969,86 | 219 120,00 | 187 347,60 | 31 772,40 | 0,00 |
| 72 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 24 | 1136 | 21.11.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 146,00 | 1 | 0 | 1 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 1 299 700,00 | 804 609,77 | 271 576,71 | 14 293,52 | 209 220,00 | 178 883,10 | 30 336,90 | 0,00 |
| 73 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 30 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 112,60 | 2 | 0 | 2 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 2 255 000,00 | 1 396 010,65 | 471 189,88 | 24 799,47 | 363 000,00 | 310 365,00 | 52 635,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Умба |  | х | х | х | х | 28 | 19 | 1 084,90 | 9 | 4 | 5 | 318,40 | 123,00 | 195,40 | 5 698 633,80 | 5 698 633,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г.п. Умба, ул. 8 Марта, д. 6 | 190 | 08.12.2011 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 8 | 133,30 | 2 | 0 | 2 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 1 379 000,00 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г.п. Умба, ул. Дзержинского, д. 81 | 189 | 08.12.2011 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 1 | 200,80 | 1 | 1 | 0 | 26,10 | 26,10 | 0,00 | 379 963,80 | 379 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г.п. Умба, ул. Октябрьская, д. 7 | 192 | 08.12.2011 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 6 | 545,30 | 3 | 2 | 1 | 125,20 | 69,00 | 56,20 | 2 075 502,00 | 2 075 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г.п. Умба, ул. Победы, д. 26 | 186 | 08.12.2011 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 2 | 124,80 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г.п. Умба, ул. Умбская, д. 21 | 184 | 08.12.2011 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 80,70 | 2 | 1 | 1 | 54,50 | 27,90 | 26,60 | 1 056 168,00 | 1 056 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2013 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | х | х | х | х | 240 | 35 | 5 047,20 | 23 | 4 | 19 | 664,80 | 113,30 | 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | х | х | х | х | 209 | 25 | 3 905,10 | 15 | 4 | 11 | 382,60 | 113,30 | 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Мурманск, проезд Жуковского, д. 3 | 2789 | 31.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 33 | 4 | 488,70 | 2 | 2 | 0 | 69,70 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 11 | 52 | 22.01.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 2 | 310,90 | 2 | 0 | 2 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 29 | 2 | 359,80 | 1 | 0 | 1 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 24 | 1 | 360,50 | 1 | 0 | 1 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 1 | 385,40 | 1 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 2794 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 26 | 11 | 438,40 | 5 | 0 | 5 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 53 | 22.01.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 1 | 330,60 | 1 | 0 | 1 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 31 | 1 | 562,10 | 1 | 1 | 0 | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Дежнёва, д. 13 | 2788 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 14 | 2 | 668,70 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Умба |  | х | х | х | х | 31 | 10 | 1 142,10 | 8 | 0 | 8 | 282,20 | 0,00 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г.п. Умба, ул. 8 Марта, д. 6 | 190 | 08.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 1 | 133,30 | 1 | 0 | 1 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г.п. Умба, ул. Дзержинского, д. 81 | 189 | 08.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 3 | 200,80 | 2 | 0 | 2 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г.п. Умба, ул. Набережная, д. 5 | 208 | 19.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 52,10 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г.п. Умба, ул. Октябрьская, д. 7 | 192 | 08.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 1 | 545,30 | 1 | 0 | 1 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г.п. Умба, ул. Победы, д. 26 | 186 | 08.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 1 | 124,80 | 1 | 0 | 1 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г.п. Умба, ул. Спортивная, д. 11 | 184 | 08.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 3 | 85,80 | 2 | 0 | 2 | 57,30 | 0,00 | 57,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2014 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 2 119 | 1 098 | 51 123,80 | 564 | 221 | 343 | 20 336,00 | 7 274,80 | 13 061,20 | 446 678 190,00 | 215 468 000,00 | 188 894 363,68 | 42 315 826,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | х | х | х | х | 1 277 | 568 | 28 103,10 | 280 | 105 | 175 | 10 276,60 | 3 416,10 | 6 860,50 | 446 678 190,00 | 215 468 000,00 | 188 894 363,68 | 42 315 826,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | х | х | х | х | 879 | 336 | 14 892,50 | 158 | 74 | 84 | 5 059,30 | 2 161,60 | 2 897,70 | 208 025 800,00 | 119 427 740,70 | 53 460 068,98 | 35 137 990,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 2810 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 7 | 429,70 | 6 | 3 | 3 | 112,40 | 52,30 | 60,10 | 4 608 400,00 | 2 645 685,30 | 1 184 302,05 | 778 412,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 33 | 15 | 439,70 | 5 | 3 | 2 | 200,40 | 116,80 | 83,60 | 8 077 000,00 | 4 637 010,72 | 2 075 689,54 | 1 364 299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 2808 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 6 | 419,90 | 6 | 3 | 3 | 168,00 | 84,00 | 84,00 | 6 888 000,01 | 3 954 405,07 | 1 770 131,18 | 1 163 463,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 2807 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 30 | 6 | 512,80 | 4 | 1 | 3 | 118,20 | 22,80 | 95,40 | 5 100 400,00 | 2 928 142,80 | 1 310 740,00 | 861 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 25 | 12 | 413,00 | 3 | 1 | 2 | 95,10 | 47,20 | 47,90 | 2 759 300,00 | 1 584 115,84 | 709 106,12 | 466 078,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 47 | 2797 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 33 | 20 | 458,00 | 9 | 3 | 6 | 371,60 | 101,00 | 270,60 | 15 215 100,00 | 8 734 998,34 | 3 910 093,33 | 2 570 008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 2821 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 30 | 1 | 496,60 | 1 | 1 | 0 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 1 389 900,00 | 797 942,46 | 357 187,18 | 234 770,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 11 | 52 | 22.01.2010 | I.2016 | IV.2017 | 21 | 19 | 310,90 | 8 | 7 | 1 | 286,10 | 243,80 | 42,30 | 11 730 100,01 | 6 734 257,67 | 3 014 491,26 | 1 981 351,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 2806 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 36 | 4 | 540,10 | 2 | 0 | 2 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | 3 521 900,00 | 2 021 924,97 | 905 084,93 | 594 890,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 2805 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 18 | 2 | 582,90 | 2 | 2 | 0 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 1 779 400,00 | 1 021 554,65 | 457 283,88 | 300 561,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 55 | 12 | 822,80 | 6 | 4 | 2 | 166,80 | 91,10 | 75,70 | 7 585 000,00 | 4 354 553,21 | 1 949 251,58 | 1 281 195,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 68 | 61 | 1 032,10 | 29 | 7 | 22 | 914,40 | 212,20 | 702,20 | 37 510 900,00 | 21 535 030,93 | 9 639 839,43 | 6 336 029,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 1872 | 12.10.2011 | I.2016 | IV.2017 | 34 | 17 | 529,00 | 7 | 5 | 2 | 245,10 | 158,80 | 86,30 | 9 889 200,00 | 5 677 395,84 | 2 541 402,63 | 1 670 401,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 27 | 1 | 599,80 | 1 | 0 | 1 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 975 800,00 | 560 207,38 | 250 768,58 | 164 824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 2817 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 21 | 6 | 430,70 | 2 | 1 | 1 | 65,00 | 17,10 | 47,90 | 2 958 560,00 | 1 698 511,13 | 760 313,49 | 499 735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 13 | 2 | 177,30 | 1 | 1 | 0 | 24,40 | 24,40 | 0,00 | 1 230 000,00 | 706 143,77 | 316 094,85 | 207 761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 2812 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 30 | 17 | 435,10 | 8 | 6 | 2 | 231,30 | 157,20 | 74,10 | 9 552 179,97 | 5 483 912,44 | 2 454 792,63 | 1 613 474,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 29 | 4 | 359,80 | 2 | 0 | 2 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 1 972 100,00 | 1 132 183,83 | 506 805,42 | 333 110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 24 | 10 | 360,50 | 3 | 1 | 2 | 104,80 | 20,10 | 84,70 | 4 317 300,00 | 2 478 564,61 | 1 109 492,94 | 729 242,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 29а | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 27 | 21 | 414,60 | 8 | 3 | 5 | 253,70 | 78,60 | 175,10 | 10 401 700,00 | 5 971 622,41 | 2 673 108,80 | 1 756 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 16 | 11 | 333,60 | 6 | 2 | 4 | 202,90 | 65,70 | 137,20 | 8 413 200,00 | 4 830 023,33 | 2 162 088,81 | 1 421 087,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 25 | 12 | 385,40 | 4 | 4 | 0 | 94,10 | 94,10 | 0,00 | 3 841 700,00 | 2 205 522,35 | 987 269,59 | 648 908,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 15 | 6 | 322,70 | 4 | 2 | 2 | 118,00 | 48,40 | 69,60 | 4 858 500,01 | 2 789 267,88 | 1 248 574,68 | 820 657,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 13 | 1 | 238,50 | 1 | 1 | 0 | 42,40 | 42,40 | 0,00 | 1 941 760,00 | 1 114 765,60 | 499 008,41 | 327 985,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 17 | 9 | 315,40 | 6 | 3 | 3 | 125,00 | 65,40 | 59,60 | 5 125 000,00 | 2 942 265,67 | 1 317 061,89 | 865 672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 53 | 22.01.2010 | I.2016 | IV.2017 | 6 | 3 | 330,60 | 1 | 0 | 1 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 963 500,00 | 553 145,95 | 247 607,64 | 162 746,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 31 | 4 | 562,10 | 1 | 0 | 1 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 2 045 900,00 | 1 174 552,46 | 525 771,11 | 345 576,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 56 | 2786 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 30 | 1 | 506,80 | 1 | 1 | 0 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 1 033 200,00 | 593 160,76 | 265 519,68 | 174 519,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Мурманск, ул. Сомова, д. 8 | 2802 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 41 | 3 | 508,60 | 2 | 2 | 0 | 72,30 | 72,30 | 0,00 | 2 710 100,00 | 1 555 870,09 | 696 462,33 | 457 767,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 26 | 16 | 568,60 | 7 | 2 | 5 | 315,10 | 99,10 | 216,00 | 12 919 100,00 | 7 416 863,32 | 3 320 049,60 | 2 182 187,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 4 | 2803 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 40 | 12 | 580,70 | 4 | 3 | 1 | 149,30 | 97,90 | 51,40 | 5 916 300,00 | 3 396 551,49 | 1 520 416,25 | 999 332,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 2799 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 25 | 15 | 474,20 | 8 | 2 | 6 | 262,80 | 53,80 | 209,00 | 10 795 300,00 | 6 197 588,43 | 2 774 259,17 | 1 823 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мончегорску |  | х | х | х | х | 85 | 70 | 1 922,20 | 31 | 27 | 4 | 1 221,20 | 1 057,40 | 163,80 | 49 774 000,00 | 28 735 344,00 | 14 559 278,00 | 6 479 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.3 | 556 | 14.06.2011 | I.2016 | IV.2017 | 44 | 42 | 955,30 | 17 | 15 | 2 | 674,60 | 600,10 | 74,50 | 27 046 237,37 | 15 582 132,98 | 7 911 232,54 | 3 552 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.5 | 556 | 14.06.2011 | I.2016 | IV.2017 | 41 | 28 | 966,90 | 14 | 12 | 2 | 546,60 | 457,30 | 89,30 | 22 727 762,63 | 13 153 211,02 | 6 648 045,46 | 2 926 506,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | х | х | х | х | 38 | 29 | 2 231,70 | 21 | 4 | 17 | 798,50 | 197,10 | 601,40 | 32 373 600,00 | 18 404 464,00 | 13 270 678,00 | 698 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г.п. Зеленоборский, ул. Зеленая, д. 19 | 21 | 07.04.2008 | I.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 62,30 | 2 | 0 | 2 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | 2 525 830,04 | 1 435 940,02 | 1 035 395,42 | 54 494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 402 | 08.06.2010 | I.2016 | IV.2017 | 7 | 1 | 326,50 | 1 | 0 | 1 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 1 281 159,38 | 728 341,97 | 525 176,49 | 27 640,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 7 | 28 | 11.03.2009 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 88,30 | 1 | 0 | 1 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 823 023,27 | 467 890,57 | 337 376,03 | 17 756,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 8 | 15 | 20.03.2008 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 105,10 | 1 | 0 | 1 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | 1 301 430,88 | 739 866,37 | 533 486,24 | 28 078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 9 | 32 | 23.04.2008 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 131,20 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1 512 254,58 | 859 720,11 | 619 907,69 | 32 626,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г.п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 13 | 15 | 20.03.2008 | I.2016 | IV.2017 | 11 | 11 | 394,10 | 5 | 4 | 1 | 252,00 | 197,10 | 54,90 | 10 216 840,58 | 5 808 296,72 | 4 188 116,29 | 220 427,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г.п. Зеленоборский, ул. Нагорная, д. 3 | 11 | 26.01.2009 | I.2016 | IV.2017 | 4 | 1 | 331,30 | 1 | 0 | 1 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 1 577 123,40 | 896 598,18 | 646 498,90 | 34 026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 41 | 380 | 15.05.1998 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 112,10 | 1 | 0 | 1 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 1 139 258,81 | 647 671,18 | 467 008,21 | 24 579,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 60 | 106 | 17.12.2008 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 113,60 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 1 147 367,42 | 652 280,94 | 470 332,11 | 24 754,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 3 | 15 | 20.03.2008 | I.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 86,10 | 1 | 0 | 1 | 43,10 | 0,00 | 43,10 | 1 747 404,08 | 993 403,13 | 716 300,84 | 37 700,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 3 | 1136 | 21.11.2001 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 103,90 | 1 | 0 | 1 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 2 164 997,16 | 1 230 805,73 | 887 481,78 | 46 709,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 20 | 28 | 11.03.2009 | I.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 79,70 | 2 | 0 | 2 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 1 613 612,12 | 917 342,10 | 661 456,46 | 34 813,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г.п. Зеленоборский, ул. Центральная, д. 5 | 105 | 13.07.2009 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 97,60 | 1 | 0 | 1 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 2 205 540,18 | 1 253 854,53 | 904 101,29 | 47 584,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 14 | 15 | 13.03.2008 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 102,10 | 1 | 0 | 1 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 964 923,84 | 548 561,36 | 395 544,32 | 20 818,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г.п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 10 | 106 | 17.12.2008 | I.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 97,80 | 1 | 0 | 1 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 2 152 834,26 | 1 223 891,09 | 882 495,93 | 46 447,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | х | х | х | х | 275 | 133 | 9 056,70 | 70 | 0 | 70 | 3 197,60 | 0,00 | 3 197,60 | 156 504 790,00 | 48 900 451,30 | 107 604 338,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 8 | 3 | 188,70 | 2 | 0 | 2 | 47,10 | 0,00 | 47,10 | 2 329 915,49 | 901 701,22 | 1 428 214,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 25 | 11 | 757,80 | 7 | 0 | 7 | 355,30 | 0,00 | 355,30 | 17 426 098,44 | 5 699 670,01 | 11 726 428,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 11 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 6 | 6 | 520,50 | 5 | 0 | 5 | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 8 721 062,65 | 2 615 454,51 | 6 105 608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 36 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 2 | 1 | 334,90 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 2 042 243,24 | 612 470,57 | 1 429 772,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 13 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 2 | 1 | 49,80 | 1 | 0 | 1 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 1 216 551,60 | 364 844,92 | 851 706,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 148 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 7 | 645,20 | 3 | 0 | 3 | 131,70 | 0,00 | 131,70 | 6 434 531,94 | 1 929 721,91 | 4 504 810,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 14 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 16 | 3 | 331,10 | 2 | 0 | 2 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 4 107 102,50 | 1 598 608,39 | 2 508 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 16 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 3 | 3 | 409,80 | 2 | 0 | 2 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 5 056 750,61 | 1 516 524,05 | 3 540 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 17 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 19 | 16 | 384,10 | 5 | 0 | 5 | 249,30 | 0,00 | 249,30 | 12 180 173,22 | 3 652 844,89 | 8 527 328,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 5 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 13 | 9 | 436,20 | 5 | 0 | 5 | 279,90 | 0,00 | 279,90 | 13 675 212,53 | 4 101 208,52 | 9 574 004,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 8 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 12 | 8 | 480,90 | 3 | 0 | 3 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 9 038 636,36 | 2 710 695,16 | 6 327 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 10 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 393,00 | 1 | 0 | 1 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 2 174 158,48 | 652 032,08 | 1 522 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 6 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 7 | 3 | 662,00 | 3 | 0 | 3 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 6 204 901,72 | 1 860 855,60 | 4 344 046,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 9 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 8 | 8 | 661,60 | 6 | 0 | 6 | 394,50 | 0,00 | 394,50 | 19 274 281,33 | 5 780 374,28 | 13 493 907,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 27 | 16 | 407,70 | 4 | 0 | 4 | 216,70 | 0,00 | 216,70 | 10 587 418,92 | 3 175 176,44 | 7 412 242,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 19 | 9 | 410,80 | 4 | 0 | 4 | 206,80 | 0,00 | 206,80 | 10 103 729,73 | 3 030 117,62 | 7 073 612,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 28 | 14 | 475,00 | 7 | 0 | 7 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 10 669 227,90 | 3 501 545,22 | 7 167 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 4 | 484,90 | 2 | 0 | 2 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | 3 584 425,15 | 1 408 030,73 | 2 176 394,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 5 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 29 | 9 | 540,00 | 6 | 0 | 6 | 205,20 | 0,00 | 205,20 | 10 025 557,74 | 3 006 673,77 | 7 018 883,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 6 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 10 | 1 | 482,70 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 1 652 810,45 | 781 901,41 | 870 909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | х | х | х | х | 1 296 | 530 | 32 334,90 | 284 | 116 | 168 | 10 059,40 | 3 858,70 | 6 200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | х | х | х | х | 896 | 422 | 16 573,00 | 212 | 92 | 120 | 7 080,20 | 2 938,30 | 4 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 2810 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 2 | 429,70 | 2 | 2 | 0 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 22 | 2829 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 24 | 24 | 431,90 | 13 | 12 | 1 | 431,90 | 384,10 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 24 | 2815 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 35 | 35 | 438,30 | 13 | 7 | 6 | 438,30 | 205,40 | 232,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 26 | 2828 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 36 | 36 | 436,50 | 15 | 9 | 6 | 436,50 | 249,20 | 187,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 28 | 2827 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 36 | 36 | 436,80 | 14 | 7 | 7 | 436,80 | 244,00 | 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 30 | 2826 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 19 | 19 | 373,90 | 14 | 7 | 7 | 373,90 | 180,00 | 193,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 32 | 2785 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 25 | 25 | 438,10 | 14 | 4 | 10 | 438,10 | 145,10 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 34 | 2825 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 29 | 29 | 434,70 | 13 | 5 | 8 | 434,70 | 119,90 | 314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 6 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 22 | 22 | 571,00 | 18 | 6 | 12 | 571,00 | 187,10 | 383,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 31 | 2824 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 28 | 28 | 416,40 | 11 | 4 | 7 | 416,40 | 174,00 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 33 | 2823 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 26 | 26 | 412,70 | 9 | 4 | 5 | 412,70 | 184,20 | 228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 35 | 2823 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 15 | 15 | 350,40 | 12 | 7 | 5 | 350,40 | 175,80 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 37 | 2831 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 19 | 19 | 175,20 | 6 | 2 | 4 | 175,20 | 44,20 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 41 | 2814 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 15 | 15 | 433,50 | 10 | 2 | 8 | 433,50 | 60,80 | 372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 2806 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 36 | 1 | 540,10 | 1 | 1 | 0 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 2805 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 18 | 2 | 582,90 | 2 | 1 | 1 | 51,80 | 28,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 68 | 6 | 1 032,10 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 1872 | 12.10.2011 | I.2016 | IV.2017 | 34 | 8 | 529,00 | 4 | 1 | 3 | 169,70 | 50,70 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 2818 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 26 | 1 | 503,20 | 1 | 0 | 1 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 2801 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 42 | 2 | 587,10 | 1 | 1 | 0 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 2812 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 30 | 4 | 435,10 | 1 | 0 | 1 | 83,10 | 0,00 | 83,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 23 | 4 | 337,50 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2800 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 29 | 3 | 359,80 | 1 | 0 | 1 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 24 | 3 | 360,50 | 2 | 0 | 2 | 69,40 | 0,00 | 69,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 2790 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 32 | 5 | 511,40 | 2 | 0 | 2 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 22 | 2796 | 29.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 19 | 3 | 329,20 | 1 | 0 | 1 | 48,40 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 16 | 1 | 333,60 | 1 | 0 | 1 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 25 | 3 | 385,40 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 2794 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 26 | 3 | 438,40 | 3 | 0 | 3 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 17 | 1 | 315,40 | 1 | 0 | 1 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 53 | 22.01.2010 | I.2016 | IV.2017 | 6 | 2 | 330,60 | 2 | 1 | 1 | 64,80 | 40,90 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 31 | 14 | 562,10 | 8 | 6 | 2 | 223,20 | 187,90 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 26 | 6 | 568,60 | 4 | 1 | 3 | 149,90 | 72,50 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Мурманск, ул. Фадеев ручей, д. 17 | 2820 | 30.12.2011 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 803,90 | 1 | 0 | 1 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Мурманск, ул. Фурманова, д. 13 | 271 | 01.04.2005 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 482,80 | 1 | 1 | 0 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | I.2016 | IV.2017 | 17 | 17 | 465,20 | 8 | 1 | 7 | 234,00 | 17,40 | 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мончегорску |  | х | х | х | х | 18 | 1 | 543,70 | 1 | 1 | 0 | 45,70 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 30а | 343 | 19.06.2003 | I.2016 | IV.2017 | 18 | 1 | 543,70 | 1 | 1 | 0 | 45,70 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | х | х | х | х | 198 | 49 | 7 559,50 | 28 | 14 | 14 | 1 179,50 | 505,70 | 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 10 | 282 | 13.06.1991 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 614,90 | 2 | 2 | 0 | 66,30 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 184-р | 05.06.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 3 | 629,90 | 1 | 0 | 1 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 15 | 315-р | 30.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 33 | 3 | 636,40 | 1 | 0 | 1 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 18а | 143-р | 20.05.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 3 | 275,80 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г.п. Кандалакша, ул. Кировская, д. 15 | 82-р | 29.03.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 35 | 2 | 503,40 | 2 | 1 | 1 | 58,90 | 29,90 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 20 | 864 | 30.08.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 294,60 | 1 | 1 | 0 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 82-р | 29.03.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 19 | 7 | 473,20 | 3 | 0 | 3 | 175,70 | 0,00 | 175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 19 | 174-р | 17.06.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 310,70 | 2 | 0 | 2 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г.п. Кандалакша, ул. Локомотивная, д. 3 | 118-р | 20.04.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 108,30 | 1 | 0 | 1 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г.п. Кандалакша, ул. Новая, д. 11а | 121-р | 28.04.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 171,70 | 3 | 2 | 1 | 104,00 | 85,80 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 15 | 246-р | 17.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 19 | 6 | 658,20 | 3 | 3 | 0 | 113,60 | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 17/1 | 1186 | 05.12.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 654,20 | 3 | 2 | 1 | 81,90 | 63,50 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 26 | 315-р | 30.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 2 | 419,40 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 244-р | 17.09.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 27 | 4 | 658,70 | 2 | 1 | 1 | 128,10 | 45,00 | 83,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 28 | 841 | 04.10.1999 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 576,00 | 1 | 1 | 0 | 28,60 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г.п. Кандалакша, ул. Шевчука, д. 4 | 356-р | 14.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 1 | 574,10 | 1 | 1 | 0 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кильдинстрой |  | х | х | х | х | 8 | 8 | 773,90 | 6 | 1 | 5 | 237,10 | 43,50 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г.п. Кильдинстрой, ул. Полярная, д. 8 | 21 | 19.01.1990 | IV.2014 | IV.2017 | 2 | 2 | 399,40 | 2 | 0 | 2 | 99,70 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | жд.ст. Магнетиты, ул. Зеленая, д. 7 | 55 | 17.02.2006 | IV.2014 | IV.2017 | 3 | 3 | 113,10 | 1 | 0 | 1 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | н.п. Шонгуй, ул. Комсомольская, д. 19 | 44 | 19.11.2007 | IV.2014 | IV.2017 | 3 | 3 | 261,40 | 3 | 1 | 2 | 105,00 | 43,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Мурмаши |  | х | х | х | х | 8 | 8 | 1 262,80 | 7 | 6 | 1 | 244,70 | 212,80 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г.п. Мурмаши, ул. Зеленая, д. 11 | 108 | 10.08.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 7 | 7 | 996,20 | 6 | 5 | 1 | 215,60 | 183,70 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г.п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 12а | 124 | 18.08.2009 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 266,60 | 1 | 1 | 0 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Зеленоборский |  | х | х | х | х | 79 | 34 | 3 067,90 | 22 | 1 | 21 | 840,13 | 47,60 | 792,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 25 | 21 | 07.04.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 63,70 | 1 | 0 | 1 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г.п. Зеленоборский, ул. Дорожников, 1а | 160 | 26.10.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 3 | 255,50 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 402 | 08.06.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 4 | 326,50 | 2 | 0 | 2 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г.п. Зеленоборский, ул. Зеленая, д. 18 | 106 | 17.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 63,30 | 1 | 0 | 1 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 3 | 218 | 02.04.2005 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 47,60 | 1 | 1 | 0 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 20 | 706 | 06.07.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 391,60 | 1 | 0 | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 26 | 191 | 21.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 2 | 157,30 | 1 | 0 | 1 | 32,33 | 0,00 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г.п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 17 | 3 | 04.01.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 8 | 383,10 | 2 | 0 | 2 | 85,70 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г.п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 16 | 191 | 21.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 2 | 136,60 | 1 | 0 | 1 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г.п. Зеленоборский, ул. Нижняя, д. 7а | 185 | 03.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 104,90 | 1 | 0 | 1 | 52,10 | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 15 | 185 | 03.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 1 | 105,30 | 1 | 0 | 1 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 19 | 261 | 24.03.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 1 | 112,90 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 52 | 36 | 14.03.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 116,60 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 55 | 106 | 17.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 1 | 77,60 | 1 | 0 | 1 | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 7 | 106 | 17.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 32,30 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г.п. Зеленоборский, ул. Портовая, д. 32 | 302 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 1 | 107,70 | 1 | 0 | 1 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 38 | 276 | 07.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 1 | 321,40 | 1 | 0 | 1 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г.п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 20 | 302 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 154,20 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 10 | 28 | 11.03.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 1 | 109,80 | 1 | 0 | 1 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | х | х | х | х | 89 | 8 | 2 554,10 | 8 | 1 | 7 | 432,07 | 65,10 | 366,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 25 | 2 | 757,80 | 2 | 0 | 2 | 89,57 | 0,00 | 89,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 1 | 192,60 | 1 | 0 | 1 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | с.п. Териберка, ул. Зеленая, д. 11 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 65,10 | 1 | 1 | 0 | 65,10 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 36 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 2 | 1 | 334,90 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 1 | 645,20 | 1 | 0 | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 13 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 73,60 | 1 | 0 | 1 | 73,60 | 0,00 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 43 | 21.08.2008 | I.2016 | IV.2017 | 20 | 1 | 484,90 | 1 | 0 | 1 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 1 760 | 795 | 37 319,60 | 352 | 169 | 183 | 13 300,07 | 6 063,80 | 7 236,27 | 726 796 843,00 | 211 684 677,76 | 291 859 089,64 | 223 253 075,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | х | х | х | х | 1 593 | 736 | 33 204,70 | 316 | 161 | 155 | 11 935,20 | 5 745,00 | 6 190,20 | 722 159 593,00 | 211 684 677,76 | 287 355 416,64 | 223 119 498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | х | х | х | х | 875 | 447 | 14 885,80 | 196 | 113 | 83 | 6 571,60 | 3 600,20 | 2 971,40 | 430 924 670,00 | 113 925 827,26 | 94 929 069,92 | 222 069 772,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 2809 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 33 | 1 | 439,70 | 1 | 1 | 0 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 1 928 850,00 | 502 828,69 | 418 983,66 | 1 007 037,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 2808 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 1 | 419,90 | 1 | 1 | 0 | 17,70 | 17,70 | 0,00 | 1 179 420,00 | 257 613,60 | 214 657,38 | 707 149,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 2807 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 23 | 512,80 | 10 | 0 | 10 | 339,10 | 0,00 | 339,10 | 22 174 350,00 | 5 835 912,42 | 4 862 793,21 | 11 475 644,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 2830 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 7 | 413,00 | 6 | 4 | 2 | 142,70 | 106,10 | 36,60 | 9 951 480,00 | 2 497 612,09 | 2 081 143,49 | 5 372 724,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Мурманск, проезд Жуковского, д. 3 | 2789 | 31.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 33 | 29 | 488,70 | 10 | 4 | 6 | 419,00 | 175,40 | 243,60 | 25 040 492,50 | 7 122 516,72 | 5 934 860,48 | 11 983 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 2821 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 29 | 496,60 | 12 | 11 | 1 | 468,10 | 423,70 | 44,40 | 28 523 000,00 | 7 925 406,72 | 6 603 871,17 | 13 993 722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 2806 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 36 | 20 | 540,10 | 10 | 7 | 3 | 260,00 | 156,00 | 104,00 | 20 747 264,50 | 4 944 107,27 | 4 119 693,62 | 11 683 463,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 2805 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 9 | 582,90 | 6 | 4 | 2 | 237,60 | 146,70 | 90,90 | 15 281 725,41 | 4 125 130,38 | 3 437 278,43 | 7 719 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 55 | 26 | 822,80 | 10 | 5 | 5 | 492,70 | 246,10 | 246,60 | 30 646 880,00 | 8 432 368,24 | 7 026 298,55 | 15 188 213,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Мурманск, ул. Дежнёва, д. 13 | 2788 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 14 | 12 | 668,70 | 5 | 0 | 5 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 13 601 500,00 | 3 661 006,14 | 3 050 545,40 | 6 889 948,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 2105 | 01.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 68 | 1 | 1 032,10 | 1 | 1 | 0 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 3 435 300,00 | 928 166,66 | 773 397,92 | 1 733 735,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 10 | 599,80 | 4 | 2 | 2 | 135,70 | 71,20 | 64,50 | 9 529 300,00 | 2 484 869,17 | 2 070 525,40 | 4 973 905,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 2818 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 26 | 13 | 503,20 | 6 | 2 | 4 | 211,20 | 62,90 | 148,30 | 14 618 450,00 | 3 636 897,92 | 3 030 457,15 | 7 951 094,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 2811 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 10 | 177,30 | 4 | 0 | 4 | 128,20 | 0,00 | 128,20 | 8 250 467,50 | 2 042 879,02 | 1 702 235,66 | 4 505 352,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 2812 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 9 | 435,10 | 4 | 2 | 2 | 120,70 | 42,80 | 77,90 | 7 881 524,59 | 1 898 826,19 | 1 582 203,16 | 4 400 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 2 | 337,50 | 1 | 0 | 1 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 1 375 226,60 | 314 047,05 | 261 680,74 | 799 498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 69 | 2813 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 35 | 32 | 442,30 | 13 | 10 | 3 | 369,00 | 287,70 | 81,30 | 24 631 392,50 | 6 243 169,23 | 5 202 141,27 | 13 186 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 2790 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 26 | 511,40 | 7 | 5 | 2 | 235,30 | 169,20 | 66,10 | 15 485 250,00 | 4 058 791,86 | 3 382 001,64 | 8 044 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 29а | 2105 | 01.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 6 | 414,60 | 4 | 2 | 2 | 124,20 | 72,00 | 52,20 | 8 762 600,00 | 2 553 749,82 | 2 127 920,43 | 4 080 929,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д.4 | 2801 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 566,70 | 13 | 7 | 6 | 540,50 | 262,70 | 277,80 | 33 754 923,40 | 9 058 886,38 | 7 548 346,83 | 17 147 690,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 22 | 2796 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 16 | 329,20 | 9 | 6 | 3 | 263,40 | 183,10 | 80,30 | 16 229 730,00 | 4 268 189,00 | 3 556 482,52 | 8 405 058,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 1 | 385,40 | 1 | 1 | 0 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 1 917 300,00 | 501 106,67 | 417 548,78 | 998 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 2794 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 26 | 12 | 438,40 | 6 | 4 | 2 | 210,80 | 121,40 | 89,40 | 13 610 190,00 | 3 767 771,12 | 3 139 507,68 | 6 702 911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 1 | 322,70 | 1 | 1 | 0 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 1 817 750,00 | 492 496,59 | 410 374,40 | 914 879,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 2795 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 3 | 238,50 | 3 | 3 | 0 | 65,80 | 65,80 | 0,00 | 4 401 943,00 | 1 032 012,01 | 859 927,38 | 2 510 003,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 1 | 315,40 | 1 | 1 | 0 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 1 859 000,00 | 495 940,63 | 413 244,16 | 949 815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Мурманск, ул. Песочная, д. 22 | 2791 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 286,30 | 9 | 7 | 2 | 200,40 | 150,30 | 50,10 | 13 543 200,00 | 3 365 508,20 | 2 804 320,75 | 7 373 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 56 | 2786 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 29 | 506,80 | 9 | 6 | 3 | 308,80 | 240,00 | 68,80 | 19 549 200,00 | 5 359 258,39 | 4 465 619,66 | 9 724 321,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Мурманск, ул. Сомова, д. 8 | 2802 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 41 | 38 | 508,60 | 15 | 7 | 8 | 407,70 | 197,00 | 210,70 | 28 765 550,00 | 7 481 815,36 | 6 234 247,23 | 15 049 487,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 2105 | 01.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 26 | 4 | 568,60 | 2 | 1 | 1 | 74,80 | 24,80 | 50,00 | 5 169 450,00 | 1 289 790,02 | 1 074 721,78 | 2 804 938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 4 | 2803 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 40 | 28 | 580,70 | 12 | 8 | 4 | 410,50 | 214,30 | 196,20 | 27 261 960,00 | 7 347 153,70 | 6 122 039,99 | 13 792 766,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | х | х | х | х | 444 | 201 | 11 031,20 | 84 | 48 | 36 | 4 008,50 | 2 144,80 | 1 863,70 | 199 123 973,00 | 68 858 850,50 | 129 215 396,72 | 1 049 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 5 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 3 | 636,40 | 1 | 1 | 0 | 74,20 | 74 | 0 | 4 566 350,67 | 1 685 965,55 | 2 880 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 9 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 11 | 640,80 | 5 | 5 | 0 | 228,20 | 228 | 0 | 8 390 532,89 | 3 082 171,05 | 5 257 288,29 | 51 073,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 15 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 33 | 25 | 636,40 | 10 | 8 | 2 | 534,20 | 448 | 86 | 30 263 628,26 | 10 266 363,39 | 19 997 264,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 3 | 184-р | 05.06.2008 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 19 | 570,80 | 13 | 10 | 3 | 435,30 | 312 | 123 | 25 211 260,41 | 8 760 237,87 | 16 451 022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 1 | 629,90 | 1 | 1 | 0 | 34,40 | 34 | 0 | 1 356 944,60 | 236 914,66 | 1 120 029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г.п. Кандалакша, ул. Батюты, д. 3 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 3 | 646,50 | 2 | 2 | 0 | 80,60 | 81 | 0 | 4 163 863,14 | 1 779 864,63 | 2 350 501,87 | 33 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 18а | 143-р | 20.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 1 | 275,80 | 1 | 0 | 1 | 22,90 | 0 | 23 | 903 314,87 | 157 713,54 | 745 601,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 36 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 12 | 393,90 | 4 | 1 | 3 | 198,90 | 51 | 148 | 12 240 527,61 | 4 519 387,44 | 7 721 140,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г.п. Кандалакша, ул. Данилова, д. 47 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 24 | 536,70 | 6 | 2 | 4 | 402,40 | 116 | 287 | 8 440 900,00 | 1 627 546,78 | 6 398 422,03 | 414 931,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 24 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 6 | 412,40 | 2 | 0 | 2 | 46,40 | 0 | 46 | 2 347 321,54 | 690 094,88 | 1 657 226,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 155-р | 26.05.2011 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 7 | 473,20 | 2 | 0 | 2 | 122,30 | 0 | 122 | 7 526 478,25 | 2 778 889,30 | 4 747 588,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г.п. Кандалакша, ул. Мурманская, д. 21 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 7 | 411,10 | 3 | 2 | 1 | 141,70 | 95 | 47 | 5 589 507,30 | 975 895,57 | 4 613 611,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г.п. Кандалакша, ул. Партизанская, д. 24 | 246-р | 17.09.2009 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 9 | 413,20 | 4 | 2 | 2 | 178,20 | 63 | 116 | 9 781 428,92 | 3 729 728,16 | 5 984 166,06 | 67 534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 15 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 2 | 658,20 | 1 | 1 | 0 | 53,00 | 53 | 0 | 3 261 679,05 | 1 204 261,11 | 2 057 417,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 24 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 17 | 431,10 | 7 | 4 | 3 | 377,10 | 215 | 163 | 23 207 154,14 | 8 568 431,38 | 14 638 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 26 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 4 | 419,40 | 1 | 0 | 1 | 52,90 | 0 | 53 | 2 168 900,00 | 910 946,51 | 1 195 055,85 | 62 897,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г.п. Кандалакша, ул. Уверова, д. 9 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 5 | 474,40 | 2 | 1 | 1 | 87,90 | 19 | 69 | 2 507 943,50 | 676 004,06 | 1 765 929,44 | 66 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 244-р | 17.09.2009 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 10 | 658,70 | 3 | 3 | 0 | 110,80 | 111 | 0 | 6 818 755,45 | 2 517 587,37 | 4 301 168,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 29 | 317-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 11 | 565,00 | 6 | 1 | 5 | 309,60 | 40 | 269 | 11 145 923,89 | 3 317 811,62 | 7 606 585,23 | 221 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 32/14 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 15 | 643,80 | 7 | 4 | 3 | 405,30 | 206 | 200 | 23 513 921,91 | 9 141 638,55 | 14 308 752,03 | 63 531,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г.п. Кандалакша, шоссе Кандалакшское, д. 28 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 9 | 503,50 | 3 | 0 | 3 | 112,20 | 0 | 112 | 5 717 636,60 | 2 231 397,08 | 3 417 515,83 | 68 723,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | х | х | х | х | 274 | 88 | 7 287,70 | 36 | 0 | 36 | 1 355,10 | 0,00 | 1 355,10 | 92 110 950,00 | 28 900 000,00 | 63 210 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 8 | 1 | 188,70 | 1 | 0 | 1 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 1 610 973,00 | 505 446,09 | 1 105 526,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 13 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 12 | 6 | 190,30 | 2 | 0 | 2 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 3 221 946,01 | 1 010 892,19 | 2 211 053,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 25 | 3 | 757,80 | 2 | 0 | 2 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 5 301 936,46 | 1 663 493,47 | 3 638 442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д.7 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 190,00 | 2 | 0 | 2 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 3 283 122,19 | 1 030 086,34 | 2 253 035,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д.1 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 20 | 17 | 192,60 | 2 | 0 | 2 | 72,60 | 0,00 | 72,60 | 4 934 879,33 | 1 548 328,54 | 3 386 550,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 40 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 333,60 | 2 | 0 | 2 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | 5 675 790,96 | 1 780 791,09 | 3 894 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 43 | 21.08.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 4 | 645,20 | 3 | 0 | 3 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 8 564 666,59 | 2 687 181,75 | 5 877 484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 14 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 16 | 9 | 331,10 | 3 | 0 | 3 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | 8 442 314,22 | 2 648 793,45 | 5 793 520,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 15 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 78,20 | 1 | 0 | 1 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 2 820 902,08 | 885 063,83 | 1 935 838,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 5 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 3 | 436,20 | 1 | 0 | 1 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 3 514 232,24 | 1 102 597,59 | 2 411 634,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 8 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 12 | 2 | 480,90 | 2 | 0 | 2 | 131,80 | 0,00 | 131,80 | 8 958 913,15 | 2 810 877,43 | 6 148 035,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 6 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 7 | 2 | 662,00 | 2 | 0 | 2 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 3 119 985,69 | 978 901,93 | 2 141 083,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 27 | 2 | 407,70 | 1 | 0 | 1 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 2 997 633,31 | 940 513,62 | 2 057 119,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 6 | 410,80 | 2 | 0 | 2 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 6 987 680,36 | 2 192 399,08 | 4 795 281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 28 | 3 | 475,00 | 2 | 0 | 2 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 4 928 081,97 | 1 546 195,85 | 3 381 886,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 20 | 7 | 484,90 | 2 | 0 | 2 | 70,70 | 0,00 | 70,70 | 4 805 729,59 | 1 507 807,54 | 3 297 922,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 5 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 29 | 13 | 540,00 | 4 | 0 | 4 | 136,50 | 0,00 | 136,50 | 9 278 388,81 | 2 911 113,57 | 6 367 275,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 6 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 10 | 2 | 482,70 | 2 | 0 | 2 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 3 663 774,04 | 1 149 516,64 | 2 514 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | х | х | х | х | 417 | 59 | 8 769,80 | 36 | 8 | 28 | 1 364,87 | 318,80 | 1 046,07 | 4 637 250,00 | 0,00 | 4 503 673,00 | 133 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | х | х | х | х | 225 | 23 | 3 740,50 | 11 | 5 | 6 | 440,70 | 193,90 | 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | I.2017 | IV.2017 | 27 | 4 | 599,80 | 2 | 1 | 1 | 95,90 | 35,70 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 2801 | 30.12.2011 | I.2017 | IV.2017 | 42 | 2 | 587,10 | 2 | 2 | 0 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 58 | 2105 | 01.11.2011 | I.2017 | IV.2017 | 27 | 3 | 579,20 | 1 | 1 | 0 | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 2798 | 30.12.2011 | I.2017 | IV.2017 | 23 | 7 | 337,50 | 2 | 0 | 2 | 66,20 | 0,00 | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 69 | 2813 | 30.12.2011 | I.2017 | IV.2017 | 35 | 3 | 442,30 | 1 | 0 | 1 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 2105 | 01.11.2011 | I.2017 | IV.2017 | 24 | 1 | 360,50 | 1 | 0 | 1 | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 2790 | 30.12.2011 | I.2017 | IV.2017 | 32 | 1 | 511,40 | 1 | 1 | 0 | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 2816 | 30.12.2011 | I.2017 | IV.2017 | 15 | 2 | 322,70 | 1 | 0 | 1 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. п. Кандалакша |  | х | х | х | х | 76 | 10 | 1 863,90 | 5 | 1 | 4 | 229,00 | 41,30 | 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 9 | 318-р | 30.11.2011 | I.2017 | IV.2017 | 24 | 1 | 640,80 | 1 | 0 | 1 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г.п. Кандалакша, ул. Мурманская, д. 21 | 155-р | 26.05.2011 | I.2017 | IV.2017 | 24 | 4 | 411,10 | 1 | 0 | 1 | 47,30 | 0,00 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 26 | 82-р | 29.03.2011 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 1 | 241,20 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 3 | 315-р | 30.11.2011 | I.2017 | IV.2017 | 24 | 4 | 570,80 | 2 | 1 | 1 | 109,20 | 41,30 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | х | х | х | х | 51 | 23 | 1 962,80 | 17 | 2 | 15 | 561,57 | 83,60 | 477,97 | 4 637 250,00 | 0,00 | 4 503 673,00 | 133 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 20 | 45 | 24.03.2003 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 112,50 | 1 | 0 | 1 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 3 | 229 | 23.12.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 1 | 112,10 | 1 | 0 | 1 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г.п. Зеленоборский, ул. Дорожников, 1а | 160 | 26.10.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 7 | 1 | 255,50 | 1 | 1 | 0 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 1 439 146,55 | 0,00 | 1 397 691,62 | 41 454,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 4 | 277 | 24.03.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 109,60 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 2 | 11 | 20.03.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 1 | 58,90 | 1 | 0 | 1 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 9 | 3 | 19.01.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 7 | 4 | 83,10 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г.п. Зеленоборский, ул. Княжегубская, д. 20 | 31а | 24.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 55,20 | 1 | 0 | 1 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 10 | 15 | 20.03.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 76,70 | 1 | 0 | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 26 | 191 | 21.12.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 2 | 157,30 | 1 | 0 | 1 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 1 295 231,90 | 0,00 | 1 257 922,46 | 37 309,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 30 | 185 | 03.12.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 32,40 | 1 | 0 | 1 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 15 | 106 | 17.12.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 3 | 1 | 59,90 | 1 | 0 | 1 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 38 | 276 | 07.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 10 | 1 | 321,40 | 1 | 1 | 0 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 1 902 871,55 | 0,00 | 1 848 058,92 | 54 812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 14 | 20 | 14.03.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 111,90 | 1 | 0 | 1 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г.п. Зеленоборский, ул. Школьная, д. 6 | 1138 | 29.12.2003 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 80,10 | 1 | 0 | 1 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 25 | 348 | 11.04.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 111,90 | 1 | 0 | 1 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 28 | 1084 | 14.11.2000 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 113,70 | 1 | 0 | 1 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 5 | 26а | 28.09.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 110,60 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | х | х | х | х | 65 | 3 | 1 202,60 | 3 | 0 | 3 | 133,60 | 0,00 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 17 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 1 | 384,10 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 27 | 1 | 407,70 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 43 | 21.08.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 1 | 410,80 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 963 | 480 | 25 826,20 | 253 | 72 | 181 | 9 913,10 | 3 076,60 | 6 836,50 | 532 315 436,26 | 232 294 286,87 | 297 952 702,57 | 2 068 446,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | х | х | х | х | 909 | 458 | 23 914,90 | 238 | 68 | 170 | 9 400,50 | 2 947,30 | 6 453,20 | 531 974 436,26 | 232 294 286,87 | 297 952 702,57 | 1 727 446,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | х | х | х | х | 161 | 126 | 5 668,80 | 71 | 10 | 61 | 2 614,10 | 446,50 | 2 167,60 | 84 986 653,76 | 37 160 400,00 | 47 307 311,64 | 518 942,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г.п. Зеленоборский, ул. Восточная, д. 5 | 106 | 17.12.2008 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 91,50 | 1 | 0 | 1 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 391 154,00 | 175 183,04 | 205 171,77 | 10 799,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 3 | 229 | 23.12.2010 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 3 | 112,10 | 2 | 0 | 2 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 3 091 300,49 | 1 558 536,00 | 1 532 764,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 5 | 160 | 26.10.2009 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 111,40 | 2 | 1 | 1 | 41,70 | 28,00 | 13,70 | 689 708,00 | 180 697,94 | 495 672,50 | 13 337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 8 | 7 | 14.03.2008 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 57,00 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 520 524,00 | 233 122,95 | 273 030,14 | 14 370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г.п. Зеленоборский, ул. Дорожников, 1а | 160 | 26.10.2009 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 3 | 255,50 | 3 | 1 | 2 | 139,50 | 59,50 | 80,00 | 1 991 100,00 | 744 098,88 | 1 196 608,38 | 50 392,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 402 | 08.06.2010 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 1 | 326,50 | 1 | 0 | 1 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 2 144 682,15 | 1 081 280,95 | 1 063 401,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 2 | 11 | 20.03.2008 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 1 | 58,90 | 1 | 0 | 1 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 453 556,00 | 203 130,52 | 237 903,46 | 12 522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 4 | 11 | 29.01.2010 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 1 | 59,40 | 1 | 1 | 0 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 388 700,00 | 159 758,15 | 217 494,34 | 11 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 7 | 28 | 11.03.2009 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 109,10 | 1 | 0 | 1 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 1 058 558,61 | 158 635,47 | 891 887,66 | 8 035,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г.п. Зеленоборский, ул. Зеленая, д.13 | 41 | 14.03.2008 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 109,80 | 1 | 0 | 1 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 885 804,00 | 132 082,75 | 742 601,75 | 11 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 4 | 11 | 26.01.2009 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 138,90 | 1 | 0 | 1 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 5 746 269,09 | 2 897 087,25 | 2 849 181,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 7 | 3 | 19.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 128,20 | 2 | 0 | 2 | 88,30 | 0,00 | 88,30 | 1 343 926,00 | 200 393,59 | 1 126 662,10 | 16 870,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 9 | 3 | 19.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 3 | 83,10 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 630 108,00 | 93 955,77 | 528 242,48 | 7 909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г.п. Зеленоборский, ул. Ковдозерская, д. 19 | 182 | 03.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 73,30 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 2 640 177,69 | 1 331 094,14 | 1 309 083,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 1 | 28 | 11.03.2009 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 126,60 | 1 | 0 | 1 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 395 720,00 | 59 006,04 | 331 746,48 | 4 967,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 26 | 191 | 21.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 2 | 157,30 | 1 | 1 | 0 | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 588 900,00 | 242 041,62 | 329 514,82 | 17 343,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 39 | 11 | 29.01.2010 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 156,30 | 2 | 0 | 2 | 78,20 | 0,00 | 78,20 | 1 187 251,32 | 353 895,51 | 812 477,02 | 20 878,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 61 | 160 | 26.10.2009 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 63,70 | 1 | 0 | 1 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 473 342,00 | 70 580,30 | 396 819,84 | 5 941,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г.п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 16 | 191 | 21.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 4 | 136,60 | 3 | 1 | 2 | 77,20 | 31,40 | 45,80 | 2 308 560,95 | 1 255 399,71 | 1 028 831,55 | 24 329,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 15 | 185 | 03.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 6 | 105,30 | 3 | 0 | 3 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 4 298 958,23 | 1 990 688,72 | 2 302 021,95 | 6 247,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 2 | 28 | 11.03.2009 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 4 | 176,90 | 1 | 0 | 1 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 939 074,00 | 140 025,89 | 787 259,92 | 11 788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 1 | 15 | 20.03.2008 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 79,40 | 1 | 0 | 1 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 415 506,00 | 404 034,48 | 100,00 | 11 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 27 | 160 | 26.10.2009 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 68,00 | 2 | 2 | 0 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 884 000,00 | 363 329,58 | 494 635,94 | 26 034,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 55 | 106 | 17.12.2008 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 3 | 77,60 | 2 | 0 | 2 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 3 875 218,79 | 1 953 762,83 | 1 921 455,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г.п. Зеленоборский, ул. Портовая, д. 32 | 302 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 2 | 107,70 | 2 | 1 | 1 | 80,70 | 42,30 | 38,40 | 3 389 754,99 | 1 657 777,51 | 1 715 782,51 | 16 194,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 15 | 106 | 17.12.2008 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 2 | 59,90 | 1 | 0 | 1 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 452 034,00 | 202 448,88 | 237 105,12 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 36 | 185 | 03.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 10 | 332,10 | 5 | 1 | 4 | 216,30 | 49,50 | 166,80 | 5 519 831,37 | 2 211 273,97 | 3 256 542,44 | 52 014,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 38 | 276 | 07.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 8 | 321,40 | 4 | 0 | 4 | 151,50 | 0,00 | 151,50 | 6 757 909,42 | 2 998 043,06 | 3 745 403,37 | 14 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г.п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 21 | 185 | 03.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 149,70 | 4 | 0 | 4 | 149,70 | 0,00 | 149,70 | 6 701 146,14 | 2 976 449,97 | 3 710 481,55 | 14 214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г.п. Зеленоборский, ул. Северная, д. 2 | 21 | 07.04.2008 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 88,90 | 1 | 0 | 1 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | 406 374,00 | 60 594,66 | 340 678,12 | 5 101,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г.п. Зеленоборский, ул. Северная, д. 5 | 21 | 07.04.2008 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 81,30 | 2 | 0 | 2 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 1 817 638,96 | 806 695,32 | 1 007 065,19 | 3 878,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г.п. Зеленоборский, ул. Северная, д. 6 | 15 | 20.03.2008 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 240,30 | 1 | 0 | 1 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 2 063 332,14 | 1 040 266,85 | 1 023 065,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 5 | 31а | 24.10.2006 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 103,90 | 1 | 0 | 1 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 802 094,00 | 119 600,70 | 672 424,61 | 10 068,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 15 | 218 | 02.04.2005 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 3 | 218,40 | 1 | 1 | 0 | 92,60 | 92,60 | 0,00 | 1 203 799,83 | 494 769,42 | 673 577,58 | 35 452,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г.п. Зеленоборский, ул. Центральная, д. 15 | 15 | 20.03.2008 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 256,50 | 1 | 0 | 1 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | 488 562,00 | 218 808,38 | 256 265,14 | 13 488,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г.п. Зеленоборский, ул. Центральная, д. 26 | 3 | 19.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 155,00 | 2 | 0 | 2 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 4 156 246,11 | 2 095 447,92 | 2 060 798,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г.п. Зеленоборский, ул. Школьная, д. 10 | 185 | 03.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 75,00 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 570 750,00 | 85 104,87 | 478 480,50 | 7 164,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 10 | 28 | 11.03.2009 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 2 | 109,80 | 1 | 0 | 1 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 432 248,00 | 193 587,48 | 226 726,79 | 11 933,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 17 | 28 | 11.03.2009 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 121,30 | 2 | 0 | 2 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1 525 079,28 | 655 413,19 | 865 653,90 | 4 012,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 3 | 11 | 29.01.2010 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 142,60 | 2 | 0 | 2 | 89,70 | 0,00 | 89,70 | 3 679 375,55 | 1 583 204,67 | 2 086 560,73 | 9 610,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 8 | 106 | 17.12.2008 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 102,10 | 1 | 0 | 1 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 2 203 845,80 | 1 111 109,39 | 1 092 736,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 20 | 21а | 25.07.2006 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 111,70 | 2 | 0 | 2 | 111,70 | 0,00 | 111,70 | 5 036 196,85 | 2 242 412,77 | 2 783 295,06 | 10 489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 36 | 38 | 03.11.2006 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 28,80 | 1 | 0 | 1 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 438 336,00 | 425 568,91 | 100,00 | 12 667,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | х | х | х | х | 294 | 92 | 8 110,90 | 63 | 1 | 62 | 2 261,10 | 25,70 | 2 235,40 | 179 047 680,00 | 73 360 046,48 | 105 687 633,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 1 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 130,30 | 1 | 0 | 1 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 3 112 013,55 | 1 275 065,16 | 1 836 948,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 8 | 4 | 188,70 | 4 | 0 | 4 | 117,90 | 0,00 | 117,90 | 9 336 040,63 | 3 825 195,47 | 5 510 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 13 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 6 | 190,30 | 4 | 0 | 4 | 119,40 | 0,00 | 119,40 | 9 454 819,77 | 3 873 862,08 | 5 580 957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 9 | 757,80 | 4 | 0 | 4 | 204,50 | 0,00 | 204,50 | 16 193 556,48 | 6 634 881,03 | 9 558 675,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 2 | 192,60 | 2 | 0 | 2 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 3 793 013,96 | 1 554 087,05 | 2 238 926,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 11 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 188,90 | 2 | 0 | 2 | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 3 690 072,04 | 1 511 909,32 | 2 178 162,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 191,50 | 1 | 0 | 1 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 1 940 059,34 | 794 887,95 | 1 145 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 20 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 480,40 | 2 | 0 | 2 | 119,40 | 0,00 | 119,40 | 9 454 819,77 | 3 873 862,08 | 5 580 957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 13 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 1 | 49,80 | 1 | 0 | 1 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 1 971 733,77 | 807 865,71 | 1 163 868,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 8 | 645,20 | 7 | 0 | 7 | 276,90 | 0,00 | 276,90 | 21 926 629,79 | 8 983 856,04 | 12 942 773,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 14 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 4 | 331,10 | 2 | 0 | 2 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 6 485 341,20 | 2 657 196,85 | 3 828 144,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 17 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 2 | 384,10 | 2 | 0 | 2 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | 7 142 585,79 | 2 926 485,42 | 4 216 100,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 5 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 1 | 436,20 | 1 | 0 | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 4 188 944,44 | 1 716 309,08 | 2 472 635,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 8 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 2 | 480,90 | 2 | 0 | 2 | 109,30 | 0,00 | 109,30 | 8 655 040,21 | 3 546 173,58 | 5 108 866,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 6 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 2 | 662,00 | 2 | 0 | 2 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 3 951 386,16 | 1 618 975,86 | 2 332 410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 8 | 407,70 | 2 | 0 | 2 | 101,90 | 0,00 | 101,90 | 8 069 063,10 | 3 306 084,97 | 4 762 978,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 3 | 410,80 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 4 529 444,65 | 1 855 820,03 | 2 673 624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 3 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 11 | 475,00 | 6 | 0 | 6 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 14 649 427,63 | 6 002 215,12 | 8 647 212,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 8 | 484,90 | 6 | 1 | 5 | 169,10 | 25,70 | 143,40 | 13 390 368,71 | 5 486 349,06 | 7 904 019,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 5 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 29 | 7 | 540,00 | 5 | 0 | 5 | 162,60 | 0,00 | 162,60 | 12 875 659,09 | 5 275 460,42 | 7 600 198,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 6 | 43 | 21.08.2008 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 7 | 482,70 | 6 | 0 | 6 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | 14 237 659,92 | 5 833 504,20 | 8 404 155,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | х | х | х | х | 454 | 240 | 10 135,20 | 104 | 57 | 47 | 4 525,30 | 2 475,10 | 2 050,20 | 267 940 102,50 | 121 773 840,39 | 144 957 757,41 | 1 208 504,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 5 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 11 | 636,40 | 7 | 7 | 0 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 28 602 834,26 | 12 755 615,90 | 15 847 218,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 9 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 12 | 640,80 | 6 | 4 | 2 | 252,30 | 160,20 | 92,10 | 12 080 424,81 | 4 785 360,84 | 7 110 063,17 | 185 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 15 | 184-р | 05.06.2008 | III.2017 | IV.2017 | 33 | 5 | 636,40 | 2 | 2 | 0 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 4 013 152,77 | 1 789 691,01 | 2 223 461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г.п. Кандалакша, ул. Батюты, д. 3 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 22 | 646,50 | 10 | 5 | 5 | 455,40 | 198,00 | 257,40 | 26 933 746,04 | 11 387 980,49 | 15 344 333,98 | 201 431,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 36 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 5 | 393,90 | 3 | 1 | 2 | 146,20 | 48,50 | 97,70 | 10 667 689,71 | 4 757 324,09 | 5 910 365,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г.п. Кандалакша, ул. Данилова, д. 47 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 4 | 536,70 | 1 | 1 | 0 | 76,90 | 76,90 | 0,00 | 1 768 700,00 | 1 054 105,41 | 650 326,30 | 64 268,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г.п. Кандалакша, ул. Кировская, д. 15 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 35 | 33 | 503,40 | 13 | 9 | 4 | 411,30 | 283,10 | 128,20 | 30 011 086,05 | 13 383 634,75 | 16 627 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 24 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 7 | 412,40 | 3 | 0 | 3 | 131,80 | 0,00 | 131,80 | 3 031 400,00 | 1 885 476,20 | 1 042 908,67 | 103 015,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 26 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 3 | 241,20 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1 380 000,00 | 822 448,96 | 507 406,74 | 50 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 4 | 473,20 | 1 | 1 | 0 | 52,80 | 52,80 | 0,00 | 1 208 328,00 | 723 755,08 | 440 961,36 | 43 611,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 17 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 316,90 | 6 | 1 | 5 | 243,40 | 37,30 | 206,10 | 5 598 200,00 | 3 336 401,24 | 2 058 379,99 | 203 418,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 60 | 317-р | 30.11.2010 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 18 | 319,50 | 7 | 1 | 6 | 282,90 | 38,20 | 244,70 | 6 506 700,00 | 3 877 846,81 | 2 392 422,78 | 236 430,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г.п. Кандалакша, ул. Мурманская, д. 21 | 317-р | 30.11.2010 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 13 | 411,10 | 4 | 3 | 1 | 222,10 | 156,50 | 65,60 | 16 205 840,53 | 7 227 097,68 | 8 978 742,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г.п. Кандалакша, ул. Набережная, д. 41 | 155-р | 26.05.2011 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 343,00 | 7 | 2 | 5 | 299,40 | 128,00 | 171,40 | 21 846 144,33 | 9 742 427,04 | 12 103 717,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г.п. Кандалакша, ул. Новая, д. 7а | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 11 | 173,40 | 3 | 2 | 1 | 112,30 | 86,80 | 25,50 | 2 579 967,50 | 1 539 350,29 | 947 012,71 | 93 604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г.п. Кандалакша, ул. Партизанская, д. 24 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 4 | 413,20 | 3 | 2 | 1 | 143,30 | 97,30 | 46,00 | 10 456 087,12 | 4 662 958,57 | 5 793 128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 24 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 6 | 431,10 | 1 | 0 | 1 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 3 940 186,35 | 1 757 151,17 | 2 183 035,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 26 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 13 | 419,40 | 5 | 2 | 3 | 262,20 | 104,10 | 158,10 | 19 131 793,75 | 8 531 945,13 | 10 599 848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г.п. Кандалакша, ул. Уверова, д. 9 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 12 | 474,40 | 6 | 5 | 1 | 332,60 | 263,10 | 69,50 | 24 268 629,27 | 10 822 749,61 | 13 445 879,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 29 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 9 | 565,00 | 5 | 4 | 1 | 215,40 | 147,70 | 67,70 | 15 716 965,56 | 7 009 080,78 | 8 707 884,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 32/14 | 317-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 8 | 643,80 | 3 | 1 | 2 | 111,30 | 32,90 | 78,40 | 6 472 270,21 | 3 000 216,12 | 3 444 474,72 | 27 579,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г.п. Кандалакша, шоссе Кандалакшское, д. 28 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 17 | 503,50 | 6 | 4 | 2 | 212,70 | 116,70 | 96,00 | 15 519 956,24 | 6 921 223,22 | 8 598 733,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | х | х | х | х | 180 | 22 | 4 488,70 | 15 | 4 | 11 | 512,60 | 129,30 | 383,30 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | х | х | х | х | 151 | 13 | 3 533,90 | 8 | 1 | 7 | 299,30 | 31,90 | 267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 315-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 1 | 629,90 | 1 | 0 | 1 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г.п. Кандалакша, ул. Данилова, д. 47 | 318-р | 30.11.2011 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 4 | 536,70 | 1 | 0 | 1 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 24 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 3 | 412,40 | 1 | 0 | 1 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 1 | 473,20 | 1 | 0 | 1 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 60 | 317-р | 30.11.2010 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 1 | 319,50 | 1 | 0 | 1 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 244-р | 17.09.2009 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 1 | 658,70 | 1 | 1 | 0 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г.п. Кандалакша, шоссе Кандалакшское, д. 28 | 82-р | 29.03.2011 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 2 | 503,50 | 2 | 0 | 2 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | х | х | х | х | 15 | 5 | 543,40 | 3 | 0 | 3 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 14 | 28 | 11.03.2009 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 99,20 | 1 | 0 | 1 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 47 | 160 | 26.10.2009 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 112,10 | 1 | 0 | 1 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 36 | 185 | 03.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 2 | 332,10 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Умба |  | х | х | х | х | 14 | 4 | 411,40 | 4 | 3 | 1 | 118,80 | 97,40 | 21,40 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г.п. Умба, ул. Дзержинского, д. 81 | 189 | 08.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 2 | 200,80 | 2 | 1 | 1 | 48,90 | 27,50 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г.п. Умба, ул. Спортивная, д. 11 | 184 | 08.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 1 | 85,80 | 1 | 1 | 0 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г.п. Умба, ул. Победы, д. 26 | 186 | 08.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 1 | 124,80 | 1 | 1 | 0 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к Программе

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по Мурманской области за 2013-2017 годы, в т. ч.: |  | 54 067,77 | 2 098 168 303,06 | 0,00 | 0,00 | 37 236,70 | 2 014 233 213,00 | 3 635,90 | 74 320 156,43 | 750,90 | 9 614 933,63 | 0,00 | 0,00 | 12 444,27 | 0,00 |
| Всего по Мурманской области за 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | 41 466,10 | 2 093 190 053,06 | 0,00 | 0,00 | 37 120,70 | 2 009 595 963,00 | 3 635,90 | 74 320 156,43 | 709,50 | 9 273 933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Мурманской области за 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | 12 601,67 | 4 978 250,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 4 637 250,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 444,27 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2013 года, в т.ч.: |  | 10 518,60 | 392 377 833,80 | 0,00 | 0,00 | 9 535,40 | 386 679 200,00 | 195,40 | 3 908 000,00 | 123,00 | 1 790 633,80 | 0,00 | 0,00 | 664,80 | 0,00 |
| Итого по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | 9 853,80 | 392 377 833,80 | 0,00 | 0,00 | 9 535,40 | 386 679 200,00 | 195,40 | 3 908 000,00 | 123,00 | 1 790 633,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | 4 807,70 | 196 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807,70 | 196 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 245,20 | 9 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 245,20 | 9 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 210,10 | 8 749 400,00 | 0,00 | 0,00 | 210,10 | 8 749 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 214,50 | 8 679 700,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 8 679 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 31,40 | 1 279 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 1 279 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 149,90 | 6 346 800,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 6 346 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 47 | 86,40 | 3 542 400,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 3 542 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 124,20 | 5 530 900,00 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 5 530 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 59,60 | 2 447 700,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 2 447 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 143,40 | 5 887 600,00 | 0,00 | 0,00 | 143,40 | 5 887 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 114,20 | 4 682 200,00 | 0,00 | 0,00 | 114,20 | 4 682 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 134,00 | 5 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 5 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 107,20 | 4 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | 4 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 227,30 | 9 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 227,30 | 9 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 482,50 | 19 753 800,00 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 19 753 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 43 | 549,20 | 22 517 200,00 | 0,00 | 0,00 | 549,20 | 22 517 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 58 | 435,30 | 17 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 435,30 | 17 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 24,70 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 172,90 | 7 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 172,90 | 7 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 254,70 | 10 655 900,00 | 0,00 | 0,00 | 254,70 | 10 655 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 115,50 | 4 776 500,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 4 776 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 55,80 | 2 287 800,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 2 287 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 134,50 | 5 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 134,50 | 5 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 93,00 | 3 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 3 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 130,30 | 5 346 400,00 | 0,00 | 0,00 | 130,30 | 5 346 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 125,40 | 5 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 125,40 | 5 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 10 | 25,60 | 1 057 800,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 1 057 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 184,80 | 7 613 700,00 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 7 613 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 176,10 | 6 818 300,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | 6 818 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мончегорску |  | 1 519,60 | 62 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,60 | 62 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 30а | 361,60 | 14 825 600,00 | 0,00 | 0,00 | 361,60 | 14 825 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.3 | 49,60 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.5 | 262,80 | 10 758 400,00 | 0,00 | 0,00 | 262,80 | 10 758 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 14а | 401,00 | 16 436 900,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 16 436 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 16а | 444,60 | 18 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 444,60 | 18 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | 1 905,70 | 77 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,70 | 77 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 5 | 86,00 | 3 639 617,84 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 3 639 617,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 179,60 | 7 329 114,01 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 7 329 114,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г.п. Кандалакша, ул. Батюты, д. 3 | 110,50 | 4 992 448,05 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 4 992 448,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г.п. Кандалакша, ул. Новая, д. 7а | 17,80 | 766 734,78 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 766 734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г.п. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 58 | 251,50 | 10 432 350,36 | 0,00 | 0,00 | 251,50 | 10 432 350,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 13 | 206,40 | 8 538 523,29 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 8 538 523,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 15 | 304,80 | 12 399 015,43 | 0,00 | 0,00 | 304,80 | 12 399 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г.п. Кандалакша, ул. Уверова, д. 9 | 53,90 | 2 135 459,18 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 2 135 459,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 291,60 | 11 665 640,50 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 11 665 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г.п. Кандалакша, ул. Шевчука, д. 4 | 403,60 | 15 796 096,56 | 0,00 | 0,00 | 403,60 | 15 796 096,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Зеленоборский |  | 1 302,40 | 49 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302,40 | 49 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г.п. Зеленоборский, переулок Полярный, д. 4 | 28,00 | 1 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 1 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 5 | 43,50 | 1 865 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 1 865 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 32,90 | 1 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 1 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 31,40 | 1 168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 1 168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 4 | 29,50 | 1 139 800,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 1 139 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 10 | 31,20 | 1 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 1 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 4 | 19,90 | 815 900,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 815 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 5 | 31,80 | 1 303 800,00 | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1 303 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 6 | 20,90 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 12 | 50,30 | 1 877 800,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 1 877 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 16 | 42,90 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 42 | 32,20 | 1 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 1 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 65 | 14,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г.п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 17 | 148,70 | 5 707 200,00 | 0,00 | 0,00 | 148,70 | 5 707 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г.п. Зеленоборский, ул. Нагорная, д. 3 | 48,90 | 1 918 800,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 1 918 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 14 | 30,40 | 1 246 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 1 246 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 2 | 38,80 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 12 | 112,80 | 4 546 900,00 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 4 546 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 14 | 28,30 | 1 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 1 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 19 | 27,90 | 1 143 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 1 143 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 26 | 28,30 | 1 139 800,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 1 139 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 45 | 56,80 | 1 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 | 1 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 53 | 56,30 | 2 308 300,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 2 308 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 56а | 56,60 | 2 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 2 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 58а | 56,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 1 | 47,00 | 1 623 600,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1 623 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г.п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 7 | 24,50 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 15 | 46,80 | 1 361 200,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 1 361 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 24 | 29,10 | 1 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 1 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 30 | 56,70 | 2 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 2 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Умба |  | 318,40 | 5 698 633,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,40 | 3 908 000,00 | 123,00 | 1 790 633,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г.п. Умба, ул. 8 Марта, д. 6 | 72,20 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г.п. Умба, ул. Дзержинского, д. 81 | 26,10 | 379 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 379 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г.п. Умба, ул. Октябрьская, д. 7 | 125,20 | 2 075 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 1 071 000,00 | 69,00 | 1 004 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г.п. Умба, ул. Победы, д. 26 | 40,40 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г.п. Умба, ул. Умбская, д. 21 | 54,50 | 1 056 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 650 000,00 | 27,90 | 406 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2013 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | 664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,80 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | 382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,60 | 0,00 |
| 79 | г. Мурманск, проезд Жуковского, д. 3 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 0,00 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 11 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Дежнёва, д. 13 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Умба |  | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | 0,00 |
| 88 | г.п. Умба, ул. 8 Марта, д. 6 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 89 | г.п. Умба, ул. Дзержинского, д. 81 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
| 90 | г.п. Умба, ул. Набережная, д. 5 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| 91 | г.п. Умба, ул. Октябрьская, д. 7 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 |
| 92 | г.п. Умба, ул. Победы, д. 26 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 93 | г.п. Умба, ул. Спортивная, д. 11 | 57,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2014 года, в т.ч.: |  | 20 336,00 | 446 678 190,00 | 0,00 | 0,00 | 10 276,60 | 446 678 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 059,40 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | 10 276,60 | 446 678 190,00 | 0,00 | 0,00 | 10 276,60 | 446 678 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | 5 059,30 | 208 025 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059,30 | 208 025 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 112,40 | 4 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 112,40 | 4 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 200,40 | 8 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,40 | 8 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 168,00 | 6 888 000,01 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 6 888 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 118,20 | 5 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 118,20 | 5 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 95,10 | 2 759 300,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10 | 2 759 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 47 | 371,60 | 15 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 15 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 28,50 | 1 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 1 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 11 | 286,10 | 11 730 100,01 | 0,00 | 0,00 | 286,10 | 11 730 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 88,70 | 3 521 900,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 3 521 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 42,10 | 1 779 400,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 1 779 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 166,80 | 7 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166,80 | 7 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 914,40 | 37 510 900,00 | 0,00 | 0,00 | 914,40 | 37 510 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 245,10 | 9 889 200,00 | 0,00 | 0,00 | 245,10 | 9 889 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 26,40 | 975 800,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 975 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 30 | 65,00 | 2 958 560,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 2 958 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 24,40 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 231,30 | 9 552 179,97 | 0,00 | 0,00 | 231,30 | 9 552 179,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 36,50 | 1 972 100,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 1 972 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 104,80 | 4 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 4 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 29а | 253,70 | 10 401 700,00 | 0,00 | 0,00 | 253,70 | 10 401 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 202,90 | 8 413 200,00 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 8 413 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 94,10 | 3 841 700,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 3 841 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 118,00 | 4 858 500,01 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 4 858 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 42,40 | 1 941 760,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 1 941 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 125,00 | 5 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 5 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 23,50 | 963 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 963 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 49,90 | 2 045 900,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 2 045 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 56 | 24,50 | 1 033 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 1 033 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Мурманск, ул. Сомова, д. 8 | 72,30 | 2 710 100,00 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 2 710 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 315,10 | 12 919 100,00 | 0,00 | 0,00 | 315,10 | 12 919 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 4 | 149,30 | 5 916 300,00 | 0,00 | 0,00 | 149,30 | 5 916 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 19б | 262,80 | 10 795 300,00 | 0,00 | 0,00 | 262,80 | 10 795 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мончегорску |  | 1 221,20 | 49 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,20 | 49 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.3 | 674,60 | 27 046 237,37 | 0,00 | 0,00 | 674,60 | 27 046 237,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д.5 | 546,60 | 22 727 762,63 | 0,00 | 0,00 | 546,60 | 22 727 762,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | 798,50 | 32 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 798,50 | 32 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г.п. Зеленоборский, ул. Зеленая, д. 19 | 62,30 | 2 525 830,04 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 2 525 830,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 31,60 | 1 281 159,38 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 1 281 159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 7 | 20,30 | 823 023,27 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 823 023,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 8 | 32,10 | 1 301 430,88 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | 1 301 430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 9 | 37,30 | 1 512 254,58 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 1 512 254,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г.п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 13 | 252,00 | 10 216 840,58 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 10 216 840,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г.п. Зеленоборский, ул. Нагорная, д. 3 | 38,90 | 1 577 123,40 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 1 577 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 41 | 28,10 | 1 139 258,81 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 1 139 258,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 60 | 28,30 | 1 147 367,42 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 1 147 367,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 3 | 43,10 | 1 747 404,08 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | 1 747 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 3 | 53,40 | 2 164 997,16 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 2 164 997,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 20 | 39,80 | 1 613 612,12 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 1 613 612,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г.п. Зеленоборский, ул. Центральная, д. 5 | 54,40 | 2 205 540,18 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 2 205 540,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 14 | 23,80 | 964 923,84 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 964 923,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г.п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 10 | 53,10 | 2 152 834,26 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 2 152 834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | 3 197,60 | 156 504 790,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197,60 | 156 504 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 47,10 | 2 329 915,49 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 2 329 915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 355,30 | 17 426 098,44 | 0,00 | 0,00 | 355,30 | 17 426 098,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 11 | 178,50 | 8 721 062,65 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 8 721 062,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 36 | 41,80 | 2 042 243,24 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 2 042 243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 13 | 24,90 | 1 216 551,60 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 1 216 551,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 131,70 | 6 434 531,94 | 0,00 | 0,00 | 131,70 | 6 434 531,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 14 | 83,00 | 4 107 102,50 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 4 107 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 16 | 103,50 | 5 056 750,61 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 5 056 750,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 17 | 249,30 | 12 180 173,22 | 0,00 | 0,00 | 249,30 | 12 180 173,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 5 | 279,90 | 13 675 212,53 | 0,00 | 0,00 | 279,90 | 13 675 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 8 | 185,00 | 9 038 636,36 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 9 038 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 10 | 44,50 | 2 174 158,48 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 2 174 158,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 6 | 127,00 | 6 204 901,72 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 6 204 901,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 9 | 394,50 | 19 274 281,33 | 0,00 | 0,00 | 394,50 | 19 274 281,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 216,70 | 10 587 418,92 | 0,00 | 0,00 | 216,70 | 10 587 418,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 206,80 | 10 103 729,73 | 0,00 | 0,00 | 206,80 | 10 103 729,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 3 | 217,50 | 10 669 227,90 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 10 669 227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 72,40 | 3 584 425,15 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 3 584 425,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 5 | 205,20 | 10 025 557,74 | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 10 025 557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 6 | 33,00 | 1 652 810,45 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1 652 810,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | 10 059,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 059,40 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | 7 080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 080,20 | 0,00 |
| 163 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| 164 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 22 | 431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,90 | 0,00 |
| 165 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 24 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,30 | 0,00 |
| 166 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 26 | 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,50 | 0,00 |
| 167 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 28 | 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,80 | 0,00 |
| 168 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 30 | 373,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,90 | 0,00 |
| 169 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 32 | 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,10 | 0,00 |
| 170 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 34 | 434,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,70 | 0,00 |
| 171 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 6 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 |
| 172 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 31 | 416,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,40 | 0,00 |
| 173 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 33 | 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,70 | 0,00 |
| 174 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 35 | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,40 | 0,00 |
| 175 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 37 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,20 | 0,00 |
| 176 | г. Мурманск, ул. 6 Комсомольской Батареи, д. 41 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,50 | 0,00 |
| 177 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 |
| 178 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,00 |
| 179 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 |
| 180 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 12 | 169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,70 | 0,00 |
| 181 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 |
| 182 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 0,00 |
| 183 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 83,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 0,00 |
| 184 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 | 0,00 |
| 185 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 0,00 |
| 186 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 69,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | 0,00 |
| 187 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| 188 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 22 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 0,00 |
| 189 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 23 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 |
| 190 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 191 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 0,00 |
| 192 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | 0,00 |
| 193 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 48 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 |
| 194 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 8 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,20 | 0,00 |
| 195 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 0,00 |
| 196 | г. Мурманск, ул. Фадеев ручей, д. 17 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| 197 | г. Мурманск, ул. Фурманова, д. 13 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 0,00 |
| 198 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 23 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мончегорску |  | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
| 199 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 30а | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | 1 179,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,50 | 0,00 |
| 200 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 10 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 |
| 201 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| 202 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 15 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 0,00 |
| 203 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 18а | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| 204 | г.п. Кандалакша, ул. Кировская, д. 15 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 0,00 |
| 205 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 20 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 |
| 206 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,70 | 0,00 |
| 207 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 19 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 0,00 |
| 208 | г.п. Кандалакша, ул. Локомотивная, д. 3 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 209 | г.п. Кандалакша, ул. Новая, д. 11а | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| 210 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 15 | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,60 | 0,00 |
| 211 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 17/1 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 0,00 |
| 212 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 26 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 |
| 213 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 | 0,00 |
| 214 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 28 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 |
| 215 | г.п. Кандалакша, ул. Шевчука, д. 4 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кильдинстрой |  | 237,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,10 | 0,00 |
| 216 | г.п. Кильдинстрой, ул. Полярная, д. 8 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 |
| 217 | жд.ст. Магнетиты, ул. Зеленая, д. 7 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 |
| 218 | н.п. Шонгуй, ул. Комсомольская, д. 19 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Мурмаши |  | 244,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,70 | 0,00 |
| 219 | г.п. Мурмаши, ул. Зеленая, д. 11 | 215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,60 | 0,00 |
| 220 | г.п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 12а | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
| Итого по г.п. Зеленоборский |  | 840,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,13 | 0,00 |
| 221 | г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 25 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 |
| 222 | г.п. Зеленоборский, ул. Дорожников, 1а | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 223 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 0,00 |
| 224 | г.п. Зеленоборский, ул. Зеленая, д. 18 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 |
| 225 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 3 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 0,00 |
| 226 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 20 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 227 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 26 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33 | 0,00 |
| 228 | г.п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 17 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,70 | 0,00 |
| 229 | г.п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 16 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 |
| 230 | г.п. Зеленоборский, ул. Нижняя, д. 7а | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | 0,00 |
| 231 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 15 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 0,00 |
| 232 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 19 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 |
| 233 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 52 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 0,00 |
| 234 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 55 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 |
| 235 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 7 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 0,00 |
| 236 | г.п. Зеленоборский, ул. Портовая, д. 32 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| 237 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 38 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 0,00 |
| 238 | г.п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 20 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 0,00 |
| 239 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 10 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | 432,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,07 | 0,00 |
| 240 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 89,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 0,00 |
| 241 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 |
| 242 | с.п. Териберка, ул. Зеленая, д. 11 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 0,00 |
| 243 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 36 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 0,00 |
| 244 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 245 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 13 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60 | 0,00 |
| 246 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | 13 300,07 | 726 796 843,00 | 0,00 | 0,00 | 11 096,10 | 704 263 143,00 | 783,70 | 20 446 700,00 | 171,40 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,87 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | 11 935,20 | 722 159 593,00 | 0,00 | 0,00 | 10 980,10 | 699 625 893,00 | 783,70 | 20 446 700,00 | 171,40 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | 6 571,60 | 430 924 670,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571,60 | 430 924 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 14 | 29,20 | 1 928 850,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 1 928 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 16 | 17,70 | 1 179 420,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 1 179 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 18 | 339,10 | 22 174 350,00 | 0,00 | 0,00 | 339,10 | 22 174 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 20 | 142,70 | 9 951 480,00 | 0,00 | 0,00 | 142,70 | 9 951 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Мурманск, проезд Жуковского, д. 3 | 419,00 | 25 040 492,50 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 25 040 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 5 | 468,10 | 28 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468,10 | 28 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 22 | 260,00 | 20 747 264,50 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 20 747 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Мурманск, ул. Генералова, д. 9 | 237,60 | 15 281 725,41 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 15 281 725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Мурманск, ул. Горького, д. 25/13 | 492,70 | 30 646 880,00 | 0,00 | 0,00 | 492,70 | 30 646 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Мурманск, ул. Дежнёва, д. 13 | 205,80 | 13 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 205,80 | 13 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 5/5а | 54,00 | 3 435 300,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 3 435 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 135,70 | 9 529 300,00 | 0,00 | 0,00 | 135,70 | 9 529 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 28 | 211,20 | 14 618 450,00 | 0,00 | 0,00 | 211,20 | 14 618 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 24 | 128,20 | 8 250 467,50 | 0,00 | 0,00 | 128,20 | 8 250 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35 | 120,70 | 7 881 524,59 | 0,00 | 0,00 | 120,70 | 7 881 524,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 18,60 | 1 375 226,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 1 375 226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 69 | 369,00 | 24 631 392,50 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 24 631 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 235,30 | 15 485 250,00 | 0,00 | 0,00 | 235,30 | 15 485 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 29а | 124,20 | 8 762 600,00 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 8 762 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д.4 | 540,50 | 33 754 923,40 | 0,00 | 0,00 | 540,50 | 33 754 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 22 | 263,40 | 16 229 730,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 16 229 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 25 | 25,90 | 1 917 300,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 1 917 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 27 | 210,80 | 13 610 190,00 | 0,00 | 0,00 | 210,80 | 13 610 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 30,40 | 1 817 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 1 817 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 36 | 65,80 | 4 401 943,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 4 401 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 46 | 23,80 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Мурманск, ул. Песочная, д. 22 | 200,40 | 13 543 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,40 | 13 543 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 56 | 308,80 | 19 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 308,80 | 19 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Мурманск, ул. Сомова, д. 8 | 407,70 | 28 765 550,00 | 0,00 | 0,00 | 407,70 | 28 765 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 2 | 74,80 | 5 169 450,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80 | 5 169 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 4 | 410,50 | 27 261 960,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 27 261 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | 4 008,50 | 199 123 973,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053,40 | 176 590 273,00 | 783,70 | 20 446 700,00 | 171,40 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 5 | 74,20 | 4 566 350,67 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | 4 566 350,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 9 | 228,20 | 8 390 532,89 | 0,00 | 0,00 | 113,90 | 7 009 532,89 | 0,00 | 0,00 | 114,30 | 1 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 15 | 534,20 | 30 263 628,26 | 0,00 | 0,00 | 534,20 | 30 263 628,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 3 | 435,30 | 25 211 260,41 | 0,00 | 0,00 | 435,30 | 25 211 260,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 34,40 | 1 356 944,60 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 1 356 944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г.п. Кандалакша, ул. Батюты, д. 3 | 80,60 | 4 163 863,14 | 0,00 | 0,00 | 80,60 | 4 163 863,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 18а | 22,90 | 903 314,87 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 903 314,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 36 | 198,90 | 12 240 527,61 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 12 240 527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г.п. Кандалакша, ул. Данилова, д. 47 | 402,40 | 8 440 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,30 | 7 734 900,00 | 57,10 | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 24 | 46,40 | 2 347 321,54 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 2 347 321,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 122,30 | 7 526 478,25 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 7 526 478,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г.п. Кандалакша, ул. Мурманская, д. 21 | 141,70 | 5 589 507,30 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 5 589 507,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г.п. Кандалакша, ул. Партизанская, д. 24 | 178,20 | 9 781 428,92 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 7 452 628,92 | 57,10 | 2 328 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г.п. Кандалакша, ул. Полярная, д. 15 | 53,00 | 3 261 679,05 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 3 261 679,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 24 | 377,10 | 23 207 154,14 | 0,00 | 0,00 | 377,10 | 23 207 154,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 26 | 52,90 | 2 168 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 2 168 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г.п. Кандалакша, ул. Уверова, д. 9 | 87,90 | 2 507 943,50 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 1 187 743,50 | 68,60 | 1 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 110,80 | 6 818 755,45 | 0,00 | 0,00 | 110,80 | 6 818 755,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 29 | 309,60 | 11 145 923,89 | 0,00 | 0,00 | 107,60 | 6 621 823,89 | 202,00 | 4 524 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 32/14 | 405,30 | 23 513 921,91 | 0,00 | 0,00 | 405,30 | 23 513 921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г.п. Кандалакша, шоссе Кандалакшское, д. 28 | 112,20 | 5 717 636,60 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 3 347 836,60 | 57,80 | 2 369 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | 1 355,10 | 92 110 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,10 | 92 110 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 23,70 | 1 610 973,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | 1 610 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 13 | 47,40 | 3 221 946,01 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 3 221 946,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 78,00 | 5 301 936,46 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 5 301 936,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д.7 | 48,30 | 3 283 122,19 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 3 283 122,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д.1 | 72,60 | 4 934 879,33 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 4 934 879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 40 | 83,50 | 5 675 790,96 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 5 675 790,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 126,00 | 8 564 666,59 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 8 564 666,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 14 | 124,20 | 8 442 314,22 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 8 442 314,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 15 | 41,50 | 2 820 902,08 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 2 820 902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 5 | 51,70 | 3 514 232,24 | 0,00 | 0,00 | 51,70 | 3 514 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 8 | 131,80 | 8 958 913,15 | 0,00 | 0,00 | 131,80 | 8 958 913,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 6 | 45,90 | 3 119 985,69 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 3 119 985,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 44,10 | 2 997 633,31 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 2 997 633,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 102,80 | 6 987 680,36 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 6 987 680,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 3 | 72,50 | 4 928 081,97 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 4 928 081,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 70,70 | 4 805 729,59 | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 4 805 729,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 5 | 136,50 | 9 278 388,81 | 0,00 | 0,00 | 136,50 | 9 278 388,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 6 | 53,90 | 3 663 774,04 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 3 663 774,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | 1 364,87 | 4 637 250,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 4 637 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,87 | 0,00 |
| Итого по г. Мурманску |  | 440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,70 | 0,00 |
| 317 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 0,00 |
| 318 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 36 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 0,00 |
| 319 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 58 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| 320 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 65 | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,20 | 0,00 |
| 321 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 69 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| 322 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 25 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | 0,00 |
| 323 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 27а | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| 324 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 31 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| Итого по г. п. Кандалакша |  | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
| 325 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 9 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 |
| 326 | г.п. Кандалакша, ул. Мурманская, д. 21 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 0,00 |
| 327 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 26 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| 328 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 3 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | 561,57 | 4 637 250,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 4 637 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,57 | 0,00 |
| 329 | г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 20 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 |
| 330 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 3 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 331 | г.п. Зеленоборский, ул. Дорожников, 1а | 36,00 | 1 439 146,55 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 439 146,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 4 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 |
| 333 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 2 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
| 334 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 9 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 335 | г.п. Зеленоборский, ул. Княжегубская, д. 20 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 336 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 10 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 337 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 26 | 32,40 | 1 295 231,90 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 1 295 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 30 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 |
| 339 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 15 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 0,00 |
| 340 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 38 | 47,60 | 1 902 871,55 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 1 902 871,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 14 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 0,00 |
| 342 | г.п. Зеленоборский, ул. Школьная, д. 6 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| 343 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 25 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 0,00 |
| 344 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 28 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 0,00 |
| 345 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 5 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | 0,00 |
| 346 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 17 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | 0,00 |
| 347 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 348 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | 9 913,10 | 532 315 436,26 | 0,00 | 0,00 | 6 328,60 | 476 612 680,00 | 2 656,80 | 49 965 456,43 | 456,50 | 5 737 299,83 | 0,00 | 0,00 | 471,20 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года, с финансовой поддержкой Фонда: |  | 9 400,50 | 531 974 436,26 | 0,00 | 0,00 | 6 328,60 | 476 612 680,00 | 2 656,80 | 49 965 456,43 | 415,10 | 5 396 299,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | 2 614,10 | 84 986 653,76 | 0,00 | 0,00 | 783,40 | 57 936 000,00 | 1 415,60 | 21 654 353,93 | 415,10 | 5 396 299,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г.п. Зеленоборский, ул. Восточная, д. 5 | 25,70 | 391 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 391 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 3 | 41,80 | 3 091 300,49 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 3 091 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 5 | 41,70 | 689 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 325 708,00 | 28,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г.п. Зеленоборский, ул. Высотная, д. 8 | 28,40 | 520 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 520 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г.п. Зеленоборский, ул. Дорожников, 1а | 139,50 | 1 991 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1 217 600,00 | 59,50 | 773 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 29,00 | 2 144 682,15 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 2 144 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 2 | 29,80 | 453 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 453 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 4 | 29,90 | 388 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 388 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г.п. Зеленоборский, ул. Заречная, д. 7 | 69,90 | 1 058 558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 1 058 558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г.п. Зеленоборский, ул. Зеленая, д.13 | 58,20 | 885 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 885 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 4 | 77,70 | 5 746 269,09 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | 5 746 269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 7 | 88,30 | 1 343 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 1 343 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 9 | 41,40 | 630 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 630 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г.п. Зеленоборский, ул. Ковдозерская, д. 19 | 35,70 | 2 640 177,69 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 2 640 177,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 1 | 26,00 | 395 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 395 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 26 | 45,30 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 39 | 78,20 | 1 187 251,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 1 187 251,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 61 | 31,10 | 473 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 473 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г.п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 16 | 77,20 | 2 308 560,95 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 1 427 322,95 | 57,90 | 881 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 15 | 84,10 | 4 298 958,23 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 3 801 264,23 | 32,70 | 497 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г.п. Зеленоборский, ул. Песочная, д. 2 | 61,70 | 939 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,70 | 939 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 1 | 27,30 | 415 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 415 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 27 | 68,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 55 | 52,40 | 3 875 218,79 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 3 875 218,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г.п. Зеленоборский, ул. Портовая, д. 32 | 80,70 | 3 389 754,99 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 2 839 854,99 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 549 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 15 | 29,70 | 452 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 452 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 36 | 216,30 | 5 519 831,37 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 2 943 391,37 | 127,00 | 1 932 940,00 | 49,50 | 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 38 | 151,50 | 6 757 909,42 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 5 605 755,42 | 75,70 | 1 152 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г.п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 21 | 149,70 | 6 701 146,14 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 5 568 778,14 | 74,40 | 1 132 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г.п. Зеленоборский, ул. Северная, д. 2 | 26,70 | 406 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 406 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г.п. Зеленоборский, ул. Северная, д. 5 | 40,70 | 1 817 638,96 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 1 508 672,96 | 20,30 | 308 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г.п. Зеленоборский, ул. Северная, д. 6 | 27,90 | 2 063 332,14 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 2 063 332,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 5 | 52,70 | 802 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 802 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г.п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 15 | 92,60 | 1 203 799,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 1 203 799,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г.п. Зеленоборский, ул. Центральная, д. 15 | 32,10 | 488 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | 488 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г.п. Зеленоборский, ул. Центральная, д. 26 | 56,20 | 4 156 246,11 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 4 156 246,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г.п. Зеленоборский, ул. Школьная, д. 10 | 37,50 | 570 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 570 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 10 | 34,20 | 432 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 432 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 17 | 37,30 | 1 525 079,28 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 1 205 459,28 | 21,00 | 319 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 3 | 89,70 | 3 679 375,55 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 2 913 809,55 | 50,30 | 765 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г.п. Зеленоборский, ул. Шоссейная, д. 8 | 29,80 | 2 203 845,80 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 2 203 845,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 20 | 111,70 | 5 036 196,85 | 0,00 | 0,00 | 56,80 | 4 200 618,85 | 54,90 | 835 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 36 | 28,80 | 438 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 438 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по с.п. Териберка |  | 2 261,10 | 179 047 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261,10 | 179 047 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 1 | 39,30 | 3 112 013,55 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 3 112 013,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 12 | 117,90 | 9 336 040,63 | 0,00 | 0,00 | 117,90 | 9 336 040,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 13 | 119,40 | 9 454 819,77 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 9 454 819,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | с.п. Териберка, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 204,50 | 16 193 556,48 | 0,00 | 0,00 | 204,50 | 16 193 556,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 47,90 | 3 793 013,96 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 3 793 013,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 11 | 46,60 | 3 690 072,04 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 3 690 072,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | с.п. Териберка, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 24,50 | 1 940 059,34 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 1 940 059,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | с.п. Териберка, ул. Комсомольская, д. 20 | 119,40 | 9 454 819,77 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 9 454 819,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 13 | 24,90 | 1 971 733,77 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 1 971 733,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | с.п. Териберка, ул. Кооперативная, д. 7 | 276,90 | 21 926 629,79 | 0,00 | 0,00 | 276,90 | 21 926 629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 14 | 81,90 | 6 485 341,20 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 6 485 341,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 17 | 90,20 | 7 142 585,79 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 7 142 585,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 5 | 52,90 | 4 188 944,44 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 4 188 944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | с.п. Териберка, ул. Мурманская, д. 8 | 109,30 | 8 655 040,21 | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 8 655 040,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 6 | 49,90 | 3 951 386,16 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 3 951 386,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 1 | 101,90 | 8 069 063,10 | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 8 069 063,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 2 | 57,20 | 4 529 444,65 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 4 529 444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 3 | 185,00 | 14 649 427,63 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 14 649 427,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 4 | 169,10 | 13 390 368,71 | 0,00 | 0,00 | 169,10 | 13 390 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 5 | 162,60 | 12 875 659,09 | 0,00 | 0,00 | 162,60 | 12 875 659,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | с.п. Териберка, ул. Школьная, д. 6 | 179,80 | 14 237 659,92 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 14 237 659,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | 4 525,30 | 267 940 102,50 | 0,00 | 0,00 | 3 284,10 | 239 629 000,00 | 1 241,20 | 28 311 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 5 | 392,00 | 28 602 834,26 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 28 602 834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г.п. Кандалакша, аллея Кировская, д. 9 | 252,30 | 12 080 424,81 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 9 485 633,81 | 122,30 | 2 594 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 15 | 55,00 | 4 013 152,77 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 4 013 152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г.п. Кандалакша, ул. Батюты, д. 3 | 455,40 | 26 933 746,04 | 0,00 | 0,00 | 329,60 | 24 049 730,04 | 125,80 | 2 884 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г.п. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 36 | 146,20 | 10 667 689,71 | 0,00 | 0,00 | 146,20 | 10 667 689,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г.п. Кандалакша, ул. Данилова, д. 47 | 76,90 | 1 768 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 1 768 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г.п. Кандалакша, ул. Кировская, д. 15 | 411,30 | 30 011 086,05 | 0,00 | 0,00 | 411,30 | 30 011 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 24 | 131,80 | 3 031 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,80 | 3 031 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 26 | 60,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 52,80 | 1 208 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1 208 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 17 | 243,40 | 5 598 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,40 | 5 598 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 60 | 282,90 | 6 506 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,90 | 6 506 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г.п. Кандалакша, ул. Мурманская, д. 21 | 222,10 | 16 205 840,53 | 0,00 | 0,00 | 222,10 | 16 205 840,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г.п. Кандалакша, ул. Набережная, д. 41 | 299,40 | 21 846 144,33 | 0,00 | 0,00 | 299,40 | 21 846 144,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г.п. Кандалакша, ул. Новая, д. 7а | 112,30 | 2 579 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 2 579 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г.п. Кандалакша, ул. Партизанская, д. 24 | 143,30 | 10 456 087,12 | 0,00 | 0,00 | 143,30 | 10 456 087,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 24 | 54,00 | 3 940 186,35 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 3 940 186,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г.п. Кандалакша, ул. Пролетарская, д. 26 | 262,20 | 19 131 793,75 | 0,00 | 0,00 | 262,20 | 19 131 793,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г.п. Кандалакша, ул. Уверова, д. 9 | 332,60 | 24 268 629,27 | 0,00 | 0,00 | 332,60 | 24 268 629,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 29 | 215,40 | 15 716 965,56 | 0,00 | 0,00 | 215,40 | 15 716 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 32/14 | 111,30 | 6 472 270,21 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 5 713 270,21 | 33,00 | 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г.п. Кандалакша, шоссе Кандалакшское, д. 28 | 212,70 | 15 519 956,24 | 0,00 | 0,00 | 212,70 | 15 519 956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года, без финансовой поддержки Фонда: |  | 512,60 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 471,20 | 0,00 |
| Итого по г.п. Кандалакша |  | 299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,30 | 0,00 |
| 435 | г.п. Кандалакша, проезд Школьный, д. 9 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 |
| 436 | г.п. Кандалакша, ул. Данилова, д. 47 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 0,00 |
| 437 | г.п. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 24 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| 438 | г.п. Кандалакша, ул. Красноармейская, д. 10 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 0,00 |
| 439 | г.п. Кандалакша, ул. Линия 3-я, д. 60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 |
| 440 | г.п. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 22 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 0,00 |
| 441 | г.п. Кандалакша, шоссе Кандалакшское, д. 28 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 0,00 |
| Итого по г. п. Зеленоборский |  | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 442 | г.п. Зеленоборский, ул. Кирпичная, д. 14 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 0,00 |
| 443 | г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 47 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
| 444 | г.п. Зеленоборский, ул. Почтовая, д. 36 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 0,00 |
| Итого по г.п. Умба |  | 118,80 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 |
| 445 | г.п. Умба, ул. Дзержинского, д. 81 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 0,00 |
| 446 | г.п. Умба, ул. Спортивная, д. 11 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 |
| 447 | г.п. Умба, ул. Победы, д. 26 | 41,40 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к Программе

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего по году | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего по году | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 481,80 | 10 556,23 | 21 866,84 | 21 162,90 | 54 067,77 | 0 | 13 | 281 | 599 | 549 | 1 442 | 0 | 16 | 594 | 1 204 | 1 161 | 2 975 |
| 1 | город Мурманск | 0,00 | 0,00 | 5 190,30 | 12 139,50 | 7 012,30 | 24 342,10 | 0 | 0 | 143 | 370 | 207 | 720 | 0 | 0 | 352 | 758 | 470 | 1 580 |
| 2 | Умба | 0,00 | 0,00 | 600,60 | 0,00 | 118,80 | 719,40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 33 |
| 3 | Зеленоборский | 0,00 | 0,00 | 2 066,23 | 1 436,37 | 2 708,60 | 6 211,20 | 0 | 0 | 59 | 40 | 74 | 173 | 0 | 0 | 84 | 56 | 131 | 271 |
| 4 | Мурмаши | 0,00 | 244,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Кильдинстрой | 0,00 | 237,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Кандалакша | 0,00 | 0,00 | 1 179,50 | 1 905,70 | 9 062,10 | 12 147,30 | 0 | 0 | 28 | 40 | 201 | 269 | 0 | 0 | 49 | 87 | 464 | 600 |
| 7 | город Мончегорск | 0,00 | 0,00 | 1 519,60 | 1 266,90 | 0,00 | 2 786,50 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 66 | 0 | 0 | 80 | 71 | 0 | 151 |
| 8 | Териберка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118,37 | 2 261,10 | 7 379,47 | 0 | 0 | 0 | 117 | 63 | 180 | 0 | 0 | 0 | 232 | 92 | 324 |
|  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 8 612,90 | 1 905,70 | 0,00 | 10 518,60 | 0 | 0 | 233 | 40 | 0 | 273 | 0 | 0 | 515 | 87 | 0 | 602 |
| 1 | Умба | 0,00 | 0,00 | 600,60 | 0,00 | 0,00 | 600,60 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | Зеленоборский | 0,00 | 0,00 | 1 302,40 | 0,00 | 0,00 | 1 302,40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 3 | Кандалакша | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,70 | 0,00 | 1 905,70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 4 | город Мурманск | 0,00 | 0,00 | 5 190,30 | 0,00 | 0,00 | 5 190,30 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 |
| 5 | город Мончегорск | 0,00 | 0,00 | 1 519,60 | 0,00 | 0,00 | 1 519,60 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
|  | 2014 год | 0,00 | 481,80 | 1 943,33 | 17 910,87 | 0,00 | 20 336,00 | 0 | 13 | 48 | 503 | 0 | 564 | 0 | 16 | 79 | 1 003 | 0 | 1 098 |
| 1 | город Мончегорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,90 | 0,00 | 1 266,90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 2 | Зеленоборский | 0,00 | 0,00 | 763,83 | 874,80 | 0,00 | 1 638,63 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 43 | 0 | 0 | 30 | 33 | 0 | 63 |
| 3 | Териберка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629,67 | 0,00 | 3 629,67 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| 4 | Мурмаши | 0,00 | 244,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | город Мурманск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 139,50 | 0,00 | 12 139,50 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 |
| 6 | Кильдинстрой | 0,00 | 237,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Кандалакша | 0,00 | 0,00 | 1 179,50 | 0,00 | 0,00 | 1 179,50 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,27 | 11 249,80 | 13 300,07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 296 | 352 | 0 | 0 | 0 | 114 | 681 | 795 |
| 1 | Кандалакша | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237,50 | 4 237,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
| 2 | город Мурманск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012,30 | 7 012,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 3 | Зеленоборский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,57 | 0,00 | 561,57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 4 | Териберка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,70 | 0,00 | 1 488,70 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 913,10 | 9 913,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 1 | Зеленоборский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,60 | 2 708,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 2 | Териберка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261,10 | 2 261,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 3 | Кандалакша | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824,60 | 4 824,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| 4 | Умба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 118,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4» |

Приложение № 4

к Программе

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Мурманской области» на 2013 - 2017 годы (далее - Программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Распределение субсидий муниципальным образованиям осуществляется в соответствии с Методикой расчета объема софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, прилагаемой к Программе.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, являющихся участниками Программы, на основе выполнения следующих условий:

а) наличие подтверждения финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - расходные обязательства) в размере не менее 5 процентов от общей суммы стоимости жилых помещений;

б) наличие муниципальной адресной программы, предусматривающей мероприятия по переселению граждан, проживающих в домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Муниципальная адресная программа, предусматривающая мероприятия по переселению граждан, проживающих в аварийных домах, должна содержать:

- перечень жилых помещений, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке непригодными для проживания, находящихся в аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- обоснование программных мероприятий по переселению граждан;

- объем долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования;

- планируемые показатели выполнения муниципальной программы;

- размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках муниципальной программы.

Муниципальной программой может предусматриваться приобретение жилых помещений во вновь построенных жилых домах у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, а также предоставление выкупной цены в связи с изъятием жилых помещений у собственников.

Муниципальная программа или этапы этой программы, на реализацию которых с 1 января 2013 года до 31 декабря 2015 года предоставлены субсидии из областного бюджета, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидий. Этап муниципальной программы, на реализацию которой предоставлены субсидии из областного бюджета в 2016 и 2017 годах, должен быть реализован не позднее 1 сентября 2017 года.

При этом к указанному сроку количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в соответствии с муниципальной программой, в совокупности не должно быть менее количества подлежавших переселению граждан, которое указано в Программе;

в) наличие сформированного земельного участка, отведенного под строительство жилых домов;

г) наличие документов о признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, принятых в установленном порядке;

д) наличие заключенного между ответственным исполнителем Программы и уполномоченным органом местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидий.

Если за счет средств субсидии осуществляется закупка товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос предложений) (далее - закупка), обязательным условием предоставления субсидии является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, когда такие закупки осуществляются уполномоченным органом, уполномоченным учреждением из числа муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений городских округов и муниципальных районов Мурманской области, полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления). В этом случае определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, полномочия которого определены решением Правительства Мурманской области.

6. Предоставление субсидии осуществляется Минстроем МО в соответствии с бюджетной росписью, в пределах выделенных лимитов, предусмотренных на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Минстроем МО и муниципальным образованием - участником Программы, по форме, утвержденной Минстроем МО.

Соглашение должно содержать следующие положения:

1) сведения о наличии нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств;

3) значения целевых показателей результативности предоставления субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

4) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются субсидии, а также средства местного бюджета;

5) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

6) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности предоставления субсидий;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

8) приостановление перечисления субсидии при несоблюдении органом местного самоуправления условий предоставления субсидии в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области;

9) обязательство заключения муниципальным районом соглашения с городским поселением в случае, если субсидия используется муниципальным районом на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, с учетом положений настоящего пункта и выполнения установленных для муниципального района значений целевых показателей.

8. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 5 настоящих Правил, и в соответствии с соглашением, заключенным между Минстроем МО и муниципальным образованием.

9. Сроки, порядок представления муниципальными образованиями отчетности об исполнении условий предоставления субсидий и их использовании устанавливаются соглашением.

10. Предоставление субсидии городским поселениям осуществляется через муниципальные районы, в состав которых входят эти поселения, при условии заключения трехстороннего соглашения между Минстроем МО, муниципальными районами и городским поселением.

11. Размер средств субсидии, указанных в настоящих Правилах, подтверждается выпиской из решения представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, которая предоставляется муниципальным образованием в Минстрой МО при заключении соглашения.

12. Субсидии перечисляются Минстроем МО на лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, на основании соглашения, заключенного между Минстроем МО и муниципальным образованием Мурманской области.

13. Целевым показателем результативности использования субсидий является достижение установленных Программой показателей.

14. В случае если участником Программы не достигнуты целевые показатели результативности использования субсидии, установленные соглашением, неиспользованный объем субсидии, предусмотренный муниципальному образованию, подлежит возврату в областной бюджет.

15. В случае несоблюдения участником Программы условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается в порядке, предусмотренном Министерством финансов Мурманской области.

16. Не использованный на 31 декабря текущего года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.

17. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Участники Программы несут ответственность за:

- нарушение условий, установленных настоящими Правилами;

- нецелевое использование субсидий;

- достоверность сведений, предоставляемых в Министерство, подтверждающих целевое использование субсидии.

18. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета (в размере нецелевого использования) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области.

19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют главный распределитель бюджетных средств и органы финансового контроля Мурманской области.

Приложение № 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  НА ОПЛАТУ ПРЕВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2013 - 2014 ГОДАХ

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления и расходования субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году (далее - субсидия).

Превышение стоимости представляет собой разницу между стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012                         № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и фактической стоимостью приобретения одного квадратного метра общей площади, приобретаемой с учетом дополнительных источников.

При этом фактическая стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилых помещений не может превышать предельной стоимости одного квадратного метра общей площади, приобретаемой с учетом дополнительных источников, установленной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Мурманской области» на 2013 - 2017 годы (далее - Программа).

2. Предоставление субсидии осуществляется Минстроем Мурманской области в соответствии с бюджетной росписью, в пределах выделенных лимитов, предусмотренных на указанные цели.

3. Целью предоставления субсидии муниципальным образованиям является компенсация разницы между стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений, и фактической стоимостью приобретения одного квадратного метра общей площади, приобретаемой с учетом дополнительных источников.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является участие в Программе.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, являющихся участниками Программы, в 2013 - 2014 годах на основе выполнения условий, определенных настоящим Порядком.

6. Субсидия предоставляется при условии представления участниками Программы в Минстрой МО:

- заявления на предоставление субсидии;

- справки об итогах мониторинга предложений застройщиков на рынке готового жилья на территории муниципального образования;

- расчета размера субсидии с учетом суммы ранее перечисленных дополнительных источников.

7. Распределение субсидий муниципальным образованиям осуществляется в соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на оплату превышения стоимости одного квадратного метра в рамках Программы при выполнении муниципальным образованием условий предоставления субсидий согласно пункту 4 настоящего Порядка и утверждается нормативно-правовым актом Минстроя МО.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Минстроем МО и муниципальным образованием - участником Программы, по форме, утвержденной Минстроем МО.

9. Предоставление субсидии городским (сельским) поселениям осуществляется через муниципальные районы, в состав которых входят эти поселения, при условии заключения трехстороннего соглашения между Минстроем МО, муниципальными районами и городским (сельским) поселением.

10. Субсидии перечисляются Минстроем МО на лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, на основании соглашения, заключенного между Минстроем МО и муниципальным образованием Мурманской области.

11. Целевым показателем результативности использования субсидии является достижение установленных Программой показателей.

12. В случае если участником Программы не достигнуты целевые показатели результативности использования субсидии, установленные соглашением, неиспользованный объем субсидии, предусмотренный муниципальному образованию, подлежит возврату в областной бюджет.

13. Сроки и порядок предоставления муниципальным образованием отчетности об исполнении условий предоставления субсидии и ее использовании указываются в соглашении на предоставление субсидии между Минстроем МО и муниципальным образованием - участником Программы.

14. В случае несоблюдения участником Программы условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается в порядке, предусмотренном Министерством финансов Мурманской области.

15. Не использованный на 31 декабря текущего года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.

В случае подтверждения потребности в остатке субсидии средства могут быть возвращены в местный бюджет в очередном финансовом году.

16. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Участники Программы несут ответственность за:

- нарушение условий, установленных настоящим Порядком;

- нецелевое использование субсидий;

- достоверность сведений, предоставляемых в Минстрой Мурманской области, подтверждающих целевое использование субсидии.

17. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета (в размере нецелевого использования) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области.

18. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют главный распределитель бюджетных средств и органы финансового контроля Мурманской области.

Приложение № 6

к Программе

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОПЛАТУ ПРЕВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ

1. Настоящая Методика определяет порядок и условия расчета размера субсидий, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Размер субсидии для каждого муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:

Ci = (Pпрв x Sав) x Уi / 100, где:

Ci - размер субсидии i-му муниципальному образованию;

Sав - общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу по муниципальному образованию;

Pпрв - превышение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой при приобретении жилых помещений в рамках Программы;

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета.

Pпрв = Cфп - Cнорм, где:

Cфп - фактическая стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилых помещений;

Cнорм - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на текущий год.

Cфп <= Cпред, где:

Cпред - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади, приобретаемой с учетом дополнительных источников, установленная Программой.

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета, определяется по формуле:

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии;

Ус - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии, равный 0,8;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), рассчитанный при распределении указанной дотации на текущий финансовый год и плановый период. Для городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, применяется уровень бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального района.

При этом уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которого превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (1,1315), не может быть установлен выше 50 процентов.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которого ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (1,1315), не может быть установлен выше 90 процентов.

| N п/п | Наименование муниципального образования | Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Мурманск | 50,0 |
| 2 | г. Мончегорск | 73,3 |
| 3 | г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 85,5 |
| 4 | г.п. Умба Терского района | 90,0 |

Приложение № 7

к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

В 2014 - 2017 ГОДАХ

1. Настоящая Методика определяет порядок и условия расчета объема софинансирования за счет средств муниципальных образований на оплату стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Объем софинансирования для каждого муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:

Qi = (Sав x Cпред) x Дкб x Уi / 100, где:

Qi - объем софинансирования i-го муниципального образования;

Sав - общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу по муниципальному образованию;

Cпред - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная Программой;

Дкб - обязательная доля софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области, установленная Программой на соответствующий год. Доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области по годам представлена в таблице № 1;

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на оплату стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета.

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) на оплату стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета, определяется по формуле:

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) за счет субсидии из областного бюджета;

Ус - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) за счет субсидии, равный 0,75;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), рассчитанный при распределении указанной дотации на текущий финансовый год в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

При этом уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) за счет субсидии не может быть установлен выше 95 процентов объема расходного обязательства.

Для городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на оплату стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из областного бюджета, устанавливается в размере 95 процентов.

| N п/п | Наименование муниципального образования | Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Мурманск | 60,34 |
| 2 | г. Мончегорск с подведомственной территорией | 68,68 |
| 3 | г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | 95,00 |
| 4 | г.п. Кандалакша | 95,00 |