## Приложение

## к постановлению Правительства

Мурманской области

от__________ № ______

Изменения

в государственную программу Мурманской области

«Комфортное жилье и городская среда»

1. Таблицу раздела 4 «Перечень объектов капитального строительства» изложить в редакции:

«4. Перечень объектов капитального строительства

| № | Подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик, застройщик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей* | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источник, год | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
|  | Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» |  |  |  |  | Всего 2021-2025 | 1 381 142,8 | 1 047 152,04 | 259 635,80 | 74 354,96 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 530 206,04 | 451 111,44 | 49 319,20 | 29 775,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 229 407,55 | 137 394,38 | 71 089,10 | 20 924,06 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 286 699,51 | 193 432,87 | 83 358,00 | 9 908,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 196 224,67 | 133 517,23 | 55 869,50 | 6 837,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 138 605,03 | 131 696,12 | 0,00 | 6 908,91 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 1 «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района | Минстрой МО, МО Кольский район | 860 м3/сут. | 2021 - разработка ПСД. Ввод объекта в эксплуатацию 2022 год | 136 457,37 | Всего | 151 596,94 | 10 971,62 | 120 408,30 | 20 217,02 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5 946,83 | 0,00 | 0,00 | 5 946,83 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 52 467,23 | 2 990,63 | 49 319,20 | 157,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 93 182,87 | 7 980,98 | 71 089,10 | 14 112,79 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство очистных сооружений водоснабжения на Западном берегу Кольского залива | ГОУП «Мурманск-водоканал» | 4,5 тыс. м³/сутки | 2023 - разработка ПСД, строительство. Ввод объекта в эксплуатацию в 2024 году | Строитель-ство планируется до 2025 года 596 406,43 тыс. руб. | Всего* | 596 406,43 | 443 603,73 | 142 810,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 88 678,72 | 5 320,72 | 83 358,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 59 435,64 | 3 566,14 | 55 869,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной | Минстрой МО, ГОКУ «УКС» | Общ. жил. S < 4051,75 м2/100 квартир | 2020 год - разработка ПСД.; 2021 год - строительство | 298373,7 (на основании укрупненного норматива) | Всего | 298 373,70 | 298 373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 85 015,50 | 85 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 213 358,20 | 213 358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище традиционного захоронения в районе н.п. Нивский | Минстрой МО, Кандалакшский район | общая площадь 31,92 га, площадь захоронений 14,36 га, период эксплуатации 40 лет | 2019-2027 гг. строительство: 2019-2021 - 1 этап 2022-2024 - 2 этап 2025-2027 - 3 этап. Ввод объекта в эксплуатацию в 2027 году | 298 985,78 с учетом затрат на разработку ПСД 1818,18 | Всего | 297 167,63 | 282 309,25 | 0,00 | 14 858,38 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 526,30 | 10 000,00 | 0,00 | 526,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 41 591,00 | 39 511,40 | 0,00 | 2 079,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 43 712,11 | 41 526,50 | 0,00 | 2 185,61 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 31 276,32 | 29 712,50 | 0,00 | 1 563,82 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 32 808,80 | 31 168,40 | 0,00 | 1 640,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024* | 34 350,80 | 32 633,26 | 0,00 | 1 717,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025* | 32 770,20 | 31 131,69 | 0,00 | 1 638,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026* | 34 277,70 | 32 563,80 | 0,00 | 1 713,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2027* | 35 854,40 | 34 061,70 | 0,00 | 1 792,70 | 0,00 |
| 5 | Новое кладбище в городе Мончегорске | Минстрой МО, МО г. Мончегорск с п.т. | площадь под захоронения 20,0 га, кол-во могил 24080; период эксплуатации - 40 лет | 2016-2030 гг. - строительство: 2019-2020 - 1 этапа 2021-2023 - 3 этап 2024-2026 - 2 этап 2027-2029 - 4 этап 2030 - 5 этап. Ввод объекта в эксплуатацию в 2030 году | 292 080, в том числе 2 361,4 разработка ПСД за счет МО | Всего | 289 718,60 | 274 251,05 | 0,00 | 15 467,55 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 11 559,60 | 10 000,00 | 0,00 | 1 559,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 11 578,95 | 11 000,00 | 0,00 | 578,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 11 578,95 | 11 000,00 | 0,00 | 578,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 11 578,95 | 11 000,00 | 0,00 | 578,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 74 904,25 | 71 159,04 | 0,00 | 3 745,21 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024* | 23 728,12 | 22 541,72 | 0,00 | 1 186,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025* | 23 728,12 | 22 541,72 | 0,00 | 1 186,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026* | 23 728,12 | 22 541,72 | 0,00 | 1 186,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2027* | 23 728,12 | 22 541,72 | 0,00 | 1 186,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2028* | 23 728,12 | 22 541,72 | 0,00 | 1 186,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2029* | 23 728,12 | 22 541,72 | 0,00 | 1 186,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2030* | 26 149,17 | 24 841,71 | 0,00 | 1 307,46 | 0,00 |
| 6 | Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области | Минстрой МО, МО Печенгский район | общая площадь 7,053 га, площадь захоронений 4,61 га, период эксплуатации 15 лет | 2012 - 2013- разработка ПСД 2019-2027 - строительство: 2019-2021 - 1 этап 2022-2024 - 2 этап 2025-2027 - 3 этап. Ввод объекта в эксплуатацию в 2027 году | 299 957,5 с учетом затрат на разработку ПСД в размере 2 120,3 | Всего | 297 837,20 | 282 733,57 | 0,00 | 15 103,63 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 526,30 | 10 000,00 | 0,00 | 526,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 18 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 17 473,68 | 16 600,00 | 0,00 | 873,68 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 35 045,16 | 33 292,90 | 0,00 | 1 752,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 42 047,20 | 39 937,20 | 0,00 | 2 110,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024* | 40 196,20 | 38 096,20 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025* | 43 592,80 | 41 342,80 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026* | 43 128,10 | 40 928,10 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2027* | 47 827,76 | 45 436,37 | 0,00 | 2 391,39 | 0,00 |
| 7 | Новое городское кладбище м.о. г. Заполярный | Минстрой МО, МО г.п. Заполярный Печенгского района | общая площадь 3,37 га, площадь захоронений 1,39 га, период эксплуатации 20 лет | 2009 - 2010 - разработка ПСД. 2019 -2022 - строительство. Ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году | 73 403,9 с учетом затрат на разработку ПСД 1 039,20 за счет МБ | Всего | 72 364,70 | 68 720,10 | 0,00 | 3 644,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 526,30 | 10 000,00 | 0,00 | 526,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 9 473,70 | 8 973,70 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 25 619,40 | 24 338,40 | 0,00 | 1 281,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 26 745,30 | 25 408,00 | 0,00 | 1 337,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Городское кладбище г. Оленегорска | Минстрой МО, МО г. Оленегорск с п.т. | общая площадь - 10,4 га, площадь захор. - 5,4, кол-во захор. - 6000, срок эксплуатации - 40 лет | 2015 - 2016 разработка ПСД 2019-2028 - строительство: 2019-2020 - 1 этап, 2021-2028 - 2-5 этапы. Ввод объекта в эксплуатацию в 2028 году | 335 050,7 с учетом затрат на разработку ПСД 1 464,1 за счет МБ | Всего | 333 103,97 | 316 906,77 | 0,00 | 16 197,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 526,30 | 10 000,00 | 0,00 | 526,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 18 589,70 | 17 659,70 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 31 578,95 | 30 000,00 | 0,00 | 1 578,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 31 578,95 | 30 000,00 | 0,00 | 1 578,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 48 260,54 | 45 847,52 | 0,00 | 2 413,03 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024* | 38 610,43 | 36 679,91 | 0,00 | 1 834,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025* | 38 610,43 | 36 679,91 | 0,00 | 1 834,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026* | 38 610,43 | 36 679,91 | 0,00 | 1 834,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2027* | 38 610,43 | 36 679,91 | 0,00 | 1 834,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2028* | 38 610,43 | 36 679,91 | 0,00 | 1 834,00 | 0,00 |
| 9 | Строительство и развитие нового городского кладбища в районе п.г.т. Сафоново Мурманской области | Минстрой МО, МО ЗАТО г.Североморск | общая площадь - 10,4 га площадь захор. - 5,4 кол-во захор. - 6000 срок эксплуатации - 40 лет | 2020 - разработка ПСД 2021 - строительство. Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году | 143 859,37 с учетом затрат на разработку ПСД | Всего | 134 417,52 | 111 297,71 | 0,00 | 23 119,81 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  | 2021 | 134 417,52 | 111 297,71 | 0,00 | 23 119,81 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* По объемам финансирования объекта окончательное решение не принято.»

2. В приложении № 7 к Программе «Порядок предоставления и использования единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий»:

2.1. В подпункте «д» пункта 1.4:

2.1.1. Абзац второй изложить в редакции:

«В период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года допускается использование денежной выплаты на цели, указанные в подпунктах «а-г» настоящего пункта, на вторичном рынке, в том числе в качестве доплаты по договору мены жилыми помещениями, на территории Мурманской области.».

2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«С 01 января 2022 года денежная выплата подлежит использованию по направлениям, указанным в подпунктах «а-г» настоящего пункта, у застройщика на первичном рынке на территории Мурманской области.».

2.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции:

«Приложение № 1

к Порядку

Уведомление многодетной семьи о возможности

получения единовременной денежной выплаты

(Ф.И.О.)

Угловой штамп местной администрации

(уполномоченного органа)                               __________________

(адрес)

Уважаемый(ая) _________________________!

(имя, отчество)

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» информируем о возможности получения единовременной денежной выплаты взамен бесплатного предоставления земельного участка в собственность (далее – денежная выплата).

Единовременная денежная выплата (далее - денежная выплата) может быть направлена на:

а) уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на приобретение (строительство) жилого помещения или индивидуального жилого дома на территории Мурманской области;

б) погашение основной суммы долга по жилищному кредиту и уплату процентов по жилищному кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение (строительство) жилого помещения или индивидуального жилого дома на территории Мурманской области, за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этому кредиту;

в) приобретение (строительство) индивидуального жилого дома на территории Мурманской области;

г) приобретение у физических или юридических лиц жилого помещения в многоквартирном доме, отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенном применительно к условиям выбранного населенного пункта Мурманской области, отвечающего требованиям, установленным статьями 16 и 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;

д) платеж по договору участия в долевом строительстве жилья на территории Мурманской области.

В период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года допускается использование денежной выплаты на цели, указанные в подпунктах «а - г» настоящего уведомления, на вторичном рынке, в том числе в качестве доплаты по договору мены жилыми помещениями, на территории Мурманской области.

С 1 января 2022 года денежная выплата подлежит использованию по направлениям, указанным в подпунктах «а - г» настоящего уведомления, у застройщика на первичном рынке на территории Мурманской области.

Жилое помещение, приобретаемое с использованием средств денежной выплаты, оформляется членами многодетных семей в общую долевую собственность в равных долях. При использовании денежной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д» допускается выделение долей после погашения ипотечного кредита при оформлении нотариального согласия от всех членов многодетной семьи на приобретение жилья одним членом семьи

После приобретения жилого помещения с использованием средств денежной выплаты общая площадь принадлежащих членам многодетной семьи на праве собственности жилых  помещений, а также жилых помещений, нанимателями которых являются члены многодетной семьи,  не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в населенном пункте по месту нахождения приобретаемого жилого помещения.

Денежная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников многодетной семьи (супруга (супруги), дедушки, бабушки, внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

Для получения денежной выплаты просим в течение 30 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления представить лично или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении согласие на предоставление денежной выплаты (прилагается) с согласиями совершеннолетних членов семьи на обработку их персональных данных.

В случае непредставления (ненаправления) согласия в указанный срок семья считается отказавшейся от получения денежной выплаты.

При наличии обстоятельств, повлекших за собой невозможность представления лично или направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении оформленного согласия в указанный срок, Вы представляете в срок не позднее 30 рабочих дней по истечении установленного срока лично или направляете заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в местную администрацию (уполномоченный орган) оформленное согласие с указанием обстоятельств, потребовавших продления срока представления (направления) согласия, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К таким документам относятся копия листа нетрудоспособности одного из членов многодетной семьи, справка медицинского учреждения о прохождении лечения одного из членов многодетной семьи за пределами Мурманской области, копия свидетельства о смерти одного из членов семьи или близких родственников членов многодетной семьи.

Решение о принятии указанного согласия к рассмотрению принимает местная администрация (уполномоченный орган) при наличии нереализованных средств областной субвенции.

После получения согласия местной администрацией (уполномоченным органом) будет проведена актуализация сведений о праве на получение денежной выплаты, после чего в Ваш адрес будет направлено уведомление о подтверждении права на получение денежной выплаты. После получения указанного уведомления для решения вопроса о предоставлении денежной выплаты Вам необходимо в срок не более                  30 рабочих дней с даты его получения представить в адрес местной администрации (уполномоченного органа) заявление о предоставлении денежной выплаты.

При наличии у Вас обстоятельств, повлекших за собой невозможность представления заявления о предоставлении денежной выплаты в указанный срок, Вы в течение 30 рабочих дней по истечении установленного срока представляете заявление с указанием обстоятельств, потребовавших продления срока предоставления заявления, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

Решение о принятии указанного заявления к рассмотрению принимает местная администрация (уполномоченный орган) при наличии нереализованных средств областной субвенции.

В случае утраты права многодетной семьи на получение в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства по итогам актуализации многодетная семья снимается с учета в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

После получения денежной выплаты в течение 6 месяцев Вам необходимо представить документы, подтверждающие ее реализацию по целевому назначению. Если в течение указанного срока документы не представлены (денежная выплата не реализована), она подлежит возврату местной администрации (уполномоченному органу).

Дополнительные сведения можно получить по телефону:___________

Руководитель местной администрации

(уполномоченного органа)    _______________         ____________________

(подпись руководителя)             (расшифровка подписи)»

2.3. Абзац четвертый пункта 7 Приложения № 4 к Порядку изложить в редакции:

«приобретение у физических или юридических лиц жилого помещения в многоквартирном доме, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям выбранного населенного пункта Мурманской области, а также требованиям, установленным статьями 16 и 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;»

________________________