Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от_______________ № ________

Изменения в некоторые постановления Правительства Мурманской области

1. В государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.12.2025 № 913-ПП)

1.1.В разделе 2 «Паспорт государственной программы Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда»:

1.1.1. В таблице подраздела 2.1. «Основные положения» позицию «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в редакции:

| «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего: 125 522 785,19 тыс. руб., Этап 1: 94 186 434,30 тыс. руб., Этап 2: 31 336 350,89 тыс. руб.» |
| --- | --- |

1.1.2. В таблице подраздела 2.4. «Финансовое обеспечение государственной программы» позиции «Государственная программа (всего), в том числе:», «1. Министерство строительства Мурманской области (всего), в том числе:», «1. Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:», в том числе:», «1. Иной региональный проект «Строительство жилья» (всего), в том числе:», «2. Иной региональный проект «Обустройство мест захоронения» (всего), в том числе:»,«4. Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 и подлежащим сносу или реконструкции» (всего), в том числе:», «4. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:», «6. Комплекс процессных мероприятий «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе:»  изложить в редакции:

| «Государственная программа (всего), в том числе: | 15 422 612,83 | 12 822 867,78 | 1 899 435,33 | 1 396 435,33 | 1 396 435,33 | 1 396 435,33 | 34 334 221,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14 702 981,78 | 12 292 613,39 | 1 462 438,93 | 959 438,93 | 959 438,93 | 959 438,93 | 31 336 350,89 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 6 142 598,15 | 6 076 606,07 | 30 895,50 | 30 895,50 | 30 895,50 | 30 895,50 | 12 342 786,22 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7 018 412,55 | 6 799 967,08 | 188 610,82 | 188 610,82 | 188 610,82 | 188 610,82 | 14 572 822,91 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | х | х | х |
| Внебюджетные источники | 7 551 043,60 | 7 136 615,48 | 438 607,22 | 438 607,22 | 438 607,22 | 438 607,22 | 16 442 087,96 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 187 000,00 | 193 606,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 1 128 606,00 |
| 1. Министерство строительства Мурманской области (всего), в том числе: | 11 679 384,40 | 9 262 114,83 | 1 764 846,22 | 1 264 846,22 | 1 264 846,22 | 1 264 846,22 | 26 500 884,10 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 10 959 982,63 | 8 738 682,54 | 1 327 849,82 | 827 849,82 | 827 849,82 | 827 849,82 | 23 510 064,45 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 969 014,37 | 3 998 364,97 | 30 895,50 | 30 895,50 | 30 895,50 | 30 895,50 | 8 090 961,33 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 4 719 919,38 | 4 637 828,84 | 188 610,82 | 188 610,82 | 188 610,82 | 188 610,82 | 10 112 191,50 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 252 321,15 | 4 974 261,13 | 438 607,22 | 438 607,22 | 438 607,22 | 438 607,22 | 11 981 011,16 |
| Внебюджетные источники | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 1 122 000,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе: | 281 381,79 | 516 794,73 | х | х | х | х | 798 176,51 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 274 407,64 | 516 794,29 | х | х | х | х | 791 201,92 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 86 589,64 | 45 911,77 | х | х | х | х | 132 501,41 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 86 589,64 | 45 911,77 | х | х | х | х | 132 501,41 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 93 563,79 | 45 912,21 | х | х | х | х | 139 476,00 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Иной региональный проект «Строительство жилья» (всего), в том числе: | 836 718,99 | 68 715,11 | 3 000,00 | х | х | х | 908 434,10 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 709 366,31 | 3 591,09 | 3 000,00 | х | х | х | 715 957,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 152 904,31 | 591,09 | х | х | х | х | 153 495,40 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 280 256,99 | 59 109,11 | х | х | х | х | 339 366,10 |
| Внебюджетные источники | х | 6 606,00 | х | х | х | х | 6 606,00 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. Иной региональный проект «Обустройство мест захоронения», (всего), в том числе: | 215 466,57 | 100 142,50 | х | х | х | х | 315 609,07 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 183 146,62 | 85 121,10 | х | х | х | х | 268 267,72 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 183 146,62 | 85 121,10 | х | х | х | х | 268 267,72 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 215 466,57 | 100 142,50 | х | х | х | х | 315 609,07 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 и подлежащим сносу или реконструкции» (всего), в том числе: | 1 562 887,94 | 16 480,20 | х | х | х | х | 1 579 368,14 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 468 658,04 | 15 656,19 | х | х | х | х | 1 484 314,23 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 24 441,21 | х | х | х | х | х | 24 441,21 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 236 585,26 | 15 656,19 | х | х | х | х | 252 241,45 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 330 815,17 | 16 480,20 | х | х | х | х | 347 295,37 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 553 907,38 | 343 857,92 | 335 335,02 | 335 335,02 | 335 335,02 | 335 335,02 | 2 239 105,38 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 314 337,47 | 108 941,40 | 105 022,62 | 105 022,62 | 105 022,62 | 105 022,62 | 843 369,35 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 31 596,40 | 30 735,20 | 30 895,50 | 30 895,50 | 30 895,50 | 30 895,50 | 185 913,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 100 519,07 | 95 300,00 | 90 195,82 | 90 195,82 | 90 195,82 | 90 195,82 | 556 602,35 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 153 088,98 | 143 216,52 | 133 508,22 | 133 508,22 | 133 508,22 | 133 508,22 | 830 338,38 |
| Внебюджетные источники | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 1 122 000,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе: | 34 029,01 | х | х | х | х | х | 34 029,01 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 22 141,87 | х | х | х | х | х | 22 141,87 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | х | х | х | х | х | х | х |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 22 141,87 | х | х | х | х | х | 22 141,87 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | х | х | х | х | х | х | х |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34 029,01 | х | х | х | х | х | 34 029,01 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | х | х | х | х | х | х | х» |

1.2. В таблице раздела 3. «Перечень объектов капитального строительства» позиции «Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», 1 «Региональный проект «Жилье», пункт 1.1, позицию 1 «Иной региональный проект «Строительство жилья», пункты 1.1 - 1.3, позицию 2 «Иной региональный проект «Обустройство мест захоронения», пункты 2.1, 2.2., позицию 4 «Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 и подлежащим сносу или реконструкции», пункт 4.2 изложить в редакции:

| «Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2030 | 18 885 215,4 | 11 479 232,3 | 6 469 868,4 | 832 109,6 | 104 005,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 352 554,6 | 256 369,3 | 49 319,2 | 33 418,3 | 13 447,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2 404 041,0 | 1 910 303,1 | 195 538,8 | 276 337,5 | 21 861,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2 403 645,5 | 1 427 925,9 | 759 026,2 | 198 834,4 | 17 859,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 4 304 153,4 | 2 935 402,5 | 1 228 199,5 | 89 714,8 | 50 836,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 4 372 282,6 | 2 609 093,5 | 1 603 277,5 | 159 911,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 5 048 538,3 | 2 340 138,2 | 2 634 507,3 | 73 892,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 658 700,5 | 658 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 187 818,0 | 187 818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 470 882,5 | 470 882,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной, 2 этап |  | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» |  | Общ. жил. S 4 827,37 кв. м |  | Разработка ПСД в 2023 году, строительство в 2023 - 2025 годах | 966 175,9 **** |  | Всего | 658 700,5 | 658 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 187 818,0 | 187 818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 470 882,5 | 470 882,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Иной региональный проект «Строительство жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 655 404,3 | 467 300,8 | 0,0 | 188 103,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 10 902,8 | 10 902,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 305 135,4 | 302 902,6 | 0,0 | 2 232,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 280 257,1 | 152 904,3 | 0,0 | 127 352,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 59 109,1 | 591,1 | 0,0 | 58 518,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной, 2 этап |  | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» |  | Общ. жил. S 4 827,37 кв. м |  | Разработка ПСД в 2023 году, строительство в 2023 - 2025 годах | 966 175,9 **** |  | Всего | 307 475,4 | 307 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 10 902,8 | 10 902,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 296 572,6 | 296 572,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство МКД в г. Заполярном по ул. Ленинградская,в районе дома 4 |  | Минстрой МО, Печенгский муниципальный округ |  | Ввод объектов жилищного строительства общ. жил. площадью 2965,5 кв. м |  | Разработка ПСД в 2024 году, строительство в 2025 году | 340 994,3 |  | Всего | 340 994,3 | 152 890,8 | 0,0 | 188 103,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 232,8 | 0,0 | 0,0 | 2 232,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 279 652,4 | 152 299,7 | 0,0 | 127 352,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 59 109,1 | 591,1 | 0,0 | 58 518,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство системы водоотведения по объекту: Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори |  | Минстрой МО, муниципальное образование город Мурманск |  | 387 м |  | 2024 год - разработка ПД | 6 330,0 |  | Всего | 6 330,0 | 6 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 6 330,0 | 6 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Иной региональный проект «Обустройство мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 420 178,5 | 354 851,2 | 0,0 | 65 327,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 104 569,4 | 86 583,5 | 0,0 | 17 985,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 215 466,6 | 183 146,6 | 0,0 | 32 320,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 100 142,5 | 85 121,1 | 0,0 | 15 021,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Новое городское кладбище в районе п.г.т. Сафоново Мурманской области |  | Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области |  | общая площадь - 5,19 га площадь захор. - 2,25 га кол-во захор. - 2 593 срок эксплуатации - 7,5 лет; |  | 2020 год - разработка ПД; 2021 год - строительство (1 этап); 2025-2026 годы - строительство (4 этап) | 282 034,38 |  | Всего | 282 034,4 | 237 428,7 | 0,0 | 44 605,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 104 569,4 | 86 583,5 | 0,0 | 17 985,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 77 322,5 | 65 724,1 | 0,0 | 11 598,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 100 142,5 | 85 121,1 | 0,0 | 15 021,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Новое городское кладбище муниципального образования ЗАТО Александровск. 1 этап |  | Минстрой МО, МО городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области |  | общая площадь - 5,0 га кол-во захор. - 853 |  | 2025 год - разработка ПД, строительство | 138 144,13 |  | Всего | 138 144,1 | 117 422,5 | 0,0 | 20 721,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 138 144,1 | 117 422,5 | 0,0 | 20 721,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 и подлежащим сносу или реконструкции» |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 3 295 989,5 | 1 943 165,0 | 1 352 824,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 33 286,5 | 33 286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1 074 148,5 | 589 297,7 | 484 850,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 956 481,7 | 88 508,0 | 867 973,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 232 072,8 | 1 232 072,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 1 этап | Минстрой МО, ГОКУ «УКС МО» |  | Ввод нового жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 4919,98 кв. м |  | Разработка ПСД в 2023 году, строительство в 2023 - 2025 годах |  |  | 1 186 899,3 | Всего | 1 186 899,3 | 1 064 211,1 | 122 688,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 507 211,8 | 499 008,2 | 8 203,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 130 947,8 | 16 463,2 | 114 484,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 548 739,6 | 548 739,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

1.3.  В Правилах предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений и их использования (приложение № 1 к программе).

1.3.1. Пункт 18 дополнить подпунктом следующего содержания:

«к) копия свидетельства о смерти супруга (супруги), принимавшего (принимавшей) участие в СВО (при наличии).».

1.3.2. Пункт 18.1 дополнить подпунктом следующего содержания:

«о) копия свидетельства о смерти супруга (супруги), принимавшего (принимавшей) участие в СВО (при наличии).».

1.3.3. Подпункт «а» пункта 23 изложить в редакции:

«а) в первую очередь в указанные списки в хронологическом порядке исходя из даты подачи и входящего номера заявления молодой семьи включаются:

- молодые семьи - участники мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- молодые семьи, имеющие трех и более детей;

- молодые семьи, имеющие детей-инвалидов;

-  молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в СВО, а также неполные молодые семьи - участники мероприятия, состоящие из не вступившей (не вступившего) в повторный брак супруги (супруга) и одного ребенка и более лица, погибшего (умершего) в период участия в СВО.».

1.3.4. Последний абзац пункта 27 изложить в редакции:

«При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году устанавливается квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, указанным в подпункте «а» пункта 23 настоящих Правил, в размере не более 30 процентов от общего количества молодых семей, включаемых в указанный список по отдельно взятому муниципальному образованию. Квота применяется к тем муниципальным образованиям, где количество семей, включаемых в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году по данному муниципальному образованию, составляет 5 семей или более и при этом количество семей, относящихся к молодым семьям, указанным в подпункте «а» пункта 23 настоящих Правил, составляет не менее 70 процентов от общего количества молодых семей, планируемых к включению в указанный список.».

1.4. В Порядке предоставления и использования иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями (приложение № 4 к Программе):

1.4.1. В абзаце седьмом пункта 1.4 слова «по 31 декабря 2025 года» заменить словами «по 31 декабря 2026 года».

1.4.2. В Уведомлении многодетной семьи о возможности получения единовременной денежной выплаты (приложение № 1 к Порядку) в абзаце восьмом слова «по 31 декабря 2025 года» заменить словами «по 31 декабря 2026 года».

1.4.3. В Уведомлении многодетной семьи, получившей бесплатно земельный участок, о возможности получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка (приложение № 2 к Порядку) в абзаце одиннадцатом слова «по 31 декабря 2025 года» заменить словами «по 31 декабря 2026 года».

1.5. В абзаце третьем пункта 7 Порядка предоставления субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Мурманской области по предоставлению многодетным семьям иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками (приложение № 5 к Программе) слова «о выдаче многодетной семье земельного сертификата» заменить словами «о решении об осуществлении ЕДВ на приобретение земельного участка».

1.6. В пункте 5 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет, на приобретение (строительство) жилых помещений (приложение № 8 к программе).

1.6.1. Абзац тринадцатый изложить в редакции:

«Внесение изменений в утвержденный список молодых семей, достигших 36 лет, претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году осуществляется на основании личного заявления, поданного семьей, выявления фактов несоответствия семьи требованиям, установленным «б» и «в» пункта 6 Правил приложения № 1 к Программе, а также получения государственной поддержки, связанной с улучшением жилищных условий за счет средств федерального, и (или) областного, и (или) местного бюджетов, несоответствия приобретенного семьей жилого помещения требованиям пункта 37 Правил приложения № 1 к Программе и утверждается нормативным правовым актом муниципального образования.».

1.6.2. Дополнить новым тринадцатым абзацем следующего содержания:

«- предоставили подтверждающие документы об изменении численного состава семьи в случае заключения или расторжения брака, рождения ребёнка или смерти одного из членов семьи (при условии сохранения признака нуждаемости).».

1.7. Дополнить программу приложениями № 16-22 следующего содержания:

«Приложение № 16

к Программе

Перераспределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расселяемых с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1 | Городской округ город-герой Мурманск | 5 157 478,45 |
|  | Итого: | 5 157 478,45 |

Приложение № 17

к Программе

Перераспределение субсидии из областного  бюджета местным бюджетам Мурманской области на софинансирование мероприятий региональной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 - 2024 годы», реализация которых осуществляется с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1 | Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области | 32 910 531,00 |
| 2 | Городское поселение Умба Терского муниципального района Мурманской области | 1 387 586,38 |
| 3 | Городской округ город-герой Мурманск | 79 756 536,60 |
| 4 | Ковдорский муниципальный округ Мурманской области | 908 627,90 |
|  | Итого: | 114 963 281,88 |

Приложение № 18

к Программе

Перераспределение субсидии из областного  бюджета местным бюджетам Мурманской области  на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 - 2024 годы», реализация которых осуществляется с привлечением средств  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1 | Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области | 116 464 499,15 |
|  | Итого: | 116 464 499,15 |

Приложение № 19

к Программе

Перераспределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области

на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1 | Городской округ город-герой Мурманск | 11 590 973,37 |
|  | Итого: | 11 590 973,37 |

Приложение № 20

к Программе

Перераспределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет, на приобретение (строительство) жилых помещений

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| 1 | городской округ город-герой Мурманск | 23 064 463,00 |
|  | Итого: | 23 064 463,00 |

Приложение № 21

к Программе

Перераспределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |
| 1 | городской округ закрытое административно- территориальное образование город Североморск Мурманской области | 65 724 101,06 | 85 121 096,88 |
| 2 | городской округ закрытое административно- территориальное образование Александровск Мурманской области | 117 422 525,26 | 0,0 |
| 3 | Печенгский муниципальный округ Мурманской области (г. Заполярный) | 152 299 760,38 | 591 091,00 |
| ИТОГО: |  | 335 446 386,70 | 85 712 187,88 |

Приложение № 22

к Программе

Перераспределение в 2025 году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, рублей 2025 |
| --- | --- | --- |
| 1 | городской округ город-герой Мурманск | 604 546,23 |
| ИТОГО: |  | 604 546,23» |

2. Преамбулу постановления Правительства Мурманской области от 11.12.2025 № 827-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Здравоохранение» преамбулу изложить в редакции:

«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 28.09.2023 № 696-ПП «О системе управления государственными программами Мурманской области» Правительство Мурманской области, пунктом 13 статьи 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» Правительство Мурманской области постановляет:».

3. В пункте 2.3 постановления Правительства Мурманской области от 08.11.2025 № 729-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области» в пункте 2.3 слова «В срок до 25 декабря 2025 года» заменить словами «В срок до 20 октября 2026 года».

___________________